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	项目概况
时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)采购项目的潜在供应商应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上获取采购文件，并于2025年9月22日 15:00（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：TSCG202509006
项目名称：时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
采购方式：竞争性磋商 
预算金额（元）：502199
最高限价（元）：502199
采购需求：
数量：1
预算金额（元）：502199
单位：项 
简要规格描述：时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统。
备注： 
合同履约期限：标项 1，详见招标文件。 
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.一般资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
2.特殊资格条件：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：（1）须具备独立法人资格，公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级及以上资质。
三、获取采购文件
时间：2025年9月9日至2025年9月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：采购文件在乐采云（https://www.lecaiyun.com/）下载。
方式：供应商登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/）在线申请获取采购文件。
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年9月22日下午15:00 时（北京时间）。
2.响应文件提交地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”，实行在线投标响应（电子投标）。
五、响应文件开启
  开启时间：2025年9月22日下午15:00 时（北京时间）
  地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）线上开标。
六、公告期限
  自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（发售截止日之后收到竞争性磋商文件的，以发售截止日为准）或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（即为采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
2.采购公告附件的磋商文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取磋商文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。
3.供应商如对磋商文件有疑问应按磋商文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。
4.书面质疑受理地点：温州市鹿城区市府路大自然写字楼3B座，联系人：周先生，联系电话：15267128041。
5.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：泰顺县文旅集团有限公司
地址：浙江省温州市泰顺县泰顺县科技文化中心(先锋影院5楼)
项目联系人（询问）：季先生
项目联系方式（询问）：15658639611   
质疑联系人：王先生
质疑联系方式：13600676348

2.采购代理机构信息
名称：浙江源筑工程咨询有限公司
地址：温州市鹿城区市府路大自然写字楼3B座
项目经办人（询问）：周游
项目联系方式（询问）：15267128041
质疑联系人：潘文轩
质疑联系方式：13705872689
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[bookmark: _Toc483388386]第一部分磋商邀请函（供应商须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)

	2
	项目编号
	[bookmark: _GoBack]TSCG202509006

	3
	采购预算
（最高限价）
	502199元

	4
	采购人
	采购人名称：泰顺县文旅集团有限公司
联系人：季先生
联系电话：15658639611
联系地址：浙江省温州市泰顺县泰顺县科技文化中心(先锋影院5楼)

	5
	采购代理机构
	招标代理机构：浙江源筑工程咨询有限公司
项目经办人：周先生
联系电话：15267128041
联系地址：温州市鹿城区市府路大自然写字楼3B座

	6
	招标内容
	时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统

	7
	投标供应商
资格要求
	1.一般资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
2.特殊资格条件：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：（1）须具备独立法人资格，公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级及以上资质。

	8
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受

	9
	是否分包
	☑ 不接受

	10
	踏勘现场
	☑ 自行组织

	11
	是否允许递交备选投标方案
	☑ 不允许

	12
	投标货币
	人民币

	13
	投标语言
	中文

	14
	投标文件份数
	“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。
中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商（响应）文件三份，电子版（u盘）二份。

	15
	采购代理机构指定邮箱
	562118000@qq.com，本磋商文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。

	16
	投标有效期
	90日历天

	17
	签字或盖章要求
	电子磋商（响应）文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。

	18
	投标样品
	☑ 不需要

	19
	投标保证金
	☑不需要

	20
	履约担保
	☑需要 在签订合同前，中标供应商应向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。

	21
	竞争性磋商文件获取时间、地址、售价
	1.获取时间：至投标截止时间止；
2.获取地址：乐采云（www.lecaiyun.com）；
3.本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质采购文件。
注：竞争性磋商公告附件里的磋商文件仅供阅览使用。

	22
	投标截止时间
	见竞争性磋商公告

	23
	投标文件的形式及递交
	本项目实行远程电子投标。
供应商通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制（乐采云电子投标客户端下载网址：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/detail?parentId=550045&articleId=eb2M1qs8WcWfZwedAHj7qQ==&utm=luban.luban-PC-39075.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.91e08ee0cbca11ef84bf71e0cc18c6a6），采用CA数字证书进行电子签章和加密并生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。
1.电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至乐采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。
“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印电子投标文件接收回执。

	24
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	1. 开标后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2、通过“乐采云平台” 成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

	25
	开标时间、
地点、形式
	开标时间：见竞争性磋商公告
开标地点：乐采云（www.lecaiyun.com）
采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启磋商（响应）文件，所有供应商均应当准时在线参加。

	26
	开标及评审程序
	1． 开标程序
（1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）采购人或采购代理机构先进行资格性审查；
（3）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查；
（4）评标委员会对投标供应商进行技术商务评审；
（5）开启报价文件，并进行报价评审。
（6）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序确定一个预选中标供应商。
如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	28
	政府采购
扶持政策
	1、本项目专门面向中小企业，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、对节能、环保产品优先采购。

	29
	合同管理
	中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江源筑工程咨询有限公司备案。

	30
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	31
	温馨提醒
	1．请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
2．请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
3．在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。
4．供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。
5.本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计。



第二部分  供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投标项全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。
5.知识产权
5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交）而引起相关诉讼，由投标人承担。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交磋商（响应）文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
二、竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc24610_WPSOffice_Level3]1.竞争性磋商文件
供应商一旦获取了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。
[bookmark: _Toc9317_WPSOffice_Level3]2.竞争性磋商文件的澄清
供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)函规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。
[bookmark: _Toc6226_WPSOffice_Level3]3.竞争性磋商文件的修改
3.1 在投标截止期5天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间3天前，做出延长递交磋商（响应）文件截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并发布变更公告。
3.2竞争性磋商文件如有补充更正均见“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/）。供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求磋商（响应），否则责任自负。
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1.磋商（响应）文件
1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商（响应）文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离的磋商（响应）文件。未实质上响应的磋商（响应）文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。
1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商（响应）文件的正确性和真实性。磋商（响应）文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商（响应）文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商（响应）文件可能导致被拒绝。
2.磋商（响应）文件的组成
磋商（响应）文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
2.1资格文件部分组成
	序号
	内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

	1
	投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件）

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一）

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二）

	4
	参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三）

	5
	投标供应商特定资格条件证明：须具备独立法人资格，公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级及以上资质。

	6
	投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前）

	7
	供应商参与国企采购活动投标资格声明函（附件四）

	8
	与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五）

	
	


2.2报价文件部分组成
	序号
	内容（▲序号1-2、4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	开标（报价）一览表（附件七）

	2
	已标价工程量清单（附件八）
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	二次报价表（附件九）

	4
	符合中小企业要求应按要求提供以下证明材料：
（1）中小企业声明函
（2）残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供）
（3）监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供）


2.3商务技术文件部分组成
	序号
	内容

	1
	磋商（响应）函（附件十）

	2
	供应商法定代表人授权书（附件十一）

	3
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十二）

	4
	偏离表（附件十三）

	5
	项目实施负责人（附件十四）

	6
	拟投入项目主要工作人员一览表（附件十五）

	7
	同类项目的业绩（附件十六）

	8
	项目方案（根据评分细则逐条列出）

	9
	根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。


3、磋商（响应）文件编制
3.1 本项目通过“乐云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子投标客户端”，并按照本磋商文件和“乐采云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。
3.2 投标供应商应当按照本章节“磋商（响应）文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子投标客户端”编制磋商响应文件。
3.3 本文件《第五部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。
3.4《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。
3.5《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.6 投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412][bookmark: _Toc132122116][bookmark: _Toc132122413]4.投标报价
4.1本项目投标报价是指成交供应商在正确地完全履行合同义务及完成竞争性磋商文件中所载明的所有货物及服务而产生的全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。
4.2 供应商须认真阅读、充分理解竞争性磋商文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目竞争性磋商文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。
4.3 供应商必须按磋商（响应）文件格式中的开标一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由供应商代表签署。
4.4 所有投标报价均以人民币报价。
4.5 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。
4.6 供应商所报的投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。
4.7 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。
5.▲如发生下列情况之一，将上报监管部门追究其相关责任：
①　供应商在竞争性磋商文件规定的磋商（响应）文件有效期内撤回投标；
②　成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；
③　供应商在竞争性磋商文件中提供虚假技术指标及参数，或在开标时提供虚假承诺，经磋商小组确认属实的；
④　经采购监督管理部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。
6.磋商（响应）文件有效期
6.1 ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。磋商（响应）文件有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
6.2 特殊情况下，在原磋商（响应）文件有效期截止前，采购人可与供应商协商延长磋商（响应）文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求。同意延长磋商（响应）文件有效期的供应商不得修改磋商（响应）文件。
7. 磋商（响应）文件的签署和规定
7.1《磋商响应文件》的签章：见《第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）》；
7.2《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。
四、磋商（响应）文件的递交
1.磋商（响应）文件的递交
1.1供应商在响应文件开启之前将生成的电子加密投标文件上传至乐采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，乐采云平台将予以拒收。
1.2响应文件开启时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
2.响应文件的补充、修改与撤回
2.1供应商在响应文件开启时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件开启时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。
3.响应文件开启时间
3.1本次磋商的响应文件开启时间及响应文件开启提交截止时间：见本竞争性磋商文件“竞争性磋商公告”。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。
在推迟了响应文件提交截止时间的情况下，招标机构和投标供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
五、磋商
1.磋商小组
1.1 代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守相关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
1.2 磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3人及以上。
2.磋商评审过程的保密性
开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商评审有关的资料均不得向供应商及与磋商评审无关人员透露。如果供应商在磋商评审过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其磋商（响应）文件将被否决。
3.磋商和评审
3.1 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“乐采云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。开标后，采购代理机构将在“乐采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3.2 磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商（响应）文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的磋商（响应）文件将被否决。
3.3 磋商小组对磋商（响应）文件的资格性和符合性进行检查时，可以要求供应商对磋商（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或补正。需要供应商对其投标文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“乐采云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“乐采云平台”作出澄清、说明、补正，并不得超出投标文件的范围或者改变磋商（响应）文件的实质性内容。。
3.4 ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。
3.5 磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、项目实施计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。
3.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其供应商代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.7 在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。
3.8 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。
3.9 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。
3.10▲磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内做出澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
4.宣布最终报价
宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
5.▲ 在磋商（响应）文件的评审过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效标处理：
（1） 电子加密投标文件解密失败的；
（2） 投标报价不是唯一的；
（3） 投标报价超过任一综合单价限价的；
（4） 投标有效期不足的；
（5） 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；
（6） 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
（7）不具备招标文件中规定资格要求的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；
（10）授权代表未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的；
（11）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；
（12）主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的；
（13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
6.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商（响应）文件无效：
1）不同供应商的磋商（响应）文件由同一单位或者个人编制；
2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同供应商的磋商（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同供应商的磋商（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同供应商的磋商（响应）文件相互混装；
7.推荐成交候选供应商
7.1 本项目采购由磋商小组向采购人推荐成交候选供应商。
7.2 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序,推荐综合得分第一名的供应商为成交候选供应商（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人）。
8.在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家：
1）磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商为2家，则按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》相关规定继续评审磋商程序，按照两名供应商的综合得分排名推荐为成交候选供应商。
2）磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商仅有1家，本项目流标，应重新组织采购流程。
9.采购人、采购代理机构及磋商小组不向落选的供应商解释落选原因，也不公布评审磋商过程中的相关细节，不退还磋商（响应）文件。
六、定标及授予合同
1.定标
评标结束后，竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。
2.中标（成交）通知书
2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在“乐采云平台”网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。
2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3.中标（成交）无效
（1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规执行，原则上重新开展国企采购活动。
（2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 竞争性磋商文件、中标（成交）供应商的磋商（响应）文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。
5.履约保证金
中标单位向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金。
七、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；
（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（即供应商获取竞争性磋商文件截止之日）起计算，但竞争性磋商文件在获取竞争性磋商文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出；
（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算；
（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。
4. 招标代理费
本项目不收取招标代理费。



附1：投诉书范本
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章）：                   公章：                      
日期：    







投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附2：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章）：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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一、工程范围
1.工程概况
本次工程为时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统，主要为箱变、天文时钟控制器、LED灯、单挑臂灯杆、双挑臂灯杆、路灯基础、中杆灯杆、中杆灯基础、电力电缆以及各种地埋件，具体内容详见施工图及工程量清单。
2.工程内容清单
详见工程量清单及施工图。
3.工程报价要求
工程报价须包括以下工作内容但不仅限于以下：工程涉及的所有设备的施工，工程所需的其它零星材料、安装调试费、税金（含设备的关税、增值税等）、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、质保期内维修保养费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、第三方责任险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，具体以工程量清单及施工图为准。磋商供应商完成各项清单内容所需的一切费用，均视为已包含在报价内，风险由磋商供应商承担。
二、对磋商供应商的要求
（一）人员配备要求
项目负责人：1名，项目技术负责人：1名，安全员，施工员、质量员各1名。
▲在响应文件提交截止时间日存在在其他任何在建合同工程担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商响应；对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在响应文件提交截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”：
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制：
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标（或政府采购）方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期或者项目负责人完成变更之日；中标通知书发出前，如中标公示阶段的拟派项目负责人，不属于在建工程。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
（二）项目质量要求
质量要求为符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的 合格 标准。
三、技术及产品要求
详见施工图及工程量清单
四、工程管理要求
1、成交供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。
3、成交供应商在磋商响应文件中承诺的管理人员应按工程进度及时到位，未经采购人同意不得调换和撤离。采购人有权要求成交供应商撤换不满足工程管理要求的项目服务人员。如相应资质的项目服务人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
五、保障服务
1.质保期内如出现因施工及质量问题引发的安全事故，相关责任、第三方检测费用及事故赔偿由成交供应商承担。
2.质保期满时，成交供应商和采购人代表对工程进行检测，如存在工程质量缺陷须由成交供应商解决并取得采购人的认可。
六、其他
1.工期要求：①工期要求：合同签订后60个日历天内完工并提交并通过试运行申请；②竣工要求：试运行期满后与土建标一并竣工验收。
2.工期每延误1天扣除合同款5000元。
3.成交供应商未按合同约定、图纸或规范标准进行施工及提供设备，需无条件进行整改，每发现一次扣除合同款5000元。
3.工程质量竣工验收不合格，采购人可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件则不予验收，采购人按不合格部分扣除成交供应商工程款，成交供应商承担违约责任并须按合同总价的5%支付违约金，并须对由此而给采购人带来的一切损失承担全部赔偿责任。
4.成交供应商应购买建筑工程一切险（含第三方责任险），保险期应涵盖工程施工及质保期。成交供应商在施工过程中应做好文明施工和安全防护措施，因施工及设备质量等原因造成的人身伤害或财产损失（包含但不限于第三方）均由成交供应商负责赔偿。
5.付款条件：
当工程主要采购设备进场后，支付至合同总价款的50%；工程竣工验收合格后支付至合同总额70%的工程进度款；竣工结算完成后，付至结算价（以最终审价为准）的90%，同时无息退还履约保证金或保险，剩余10%（含工程质保金）待缺陷责任期满通过竣工验收并移交资料后退回，不计利息。


第四部分政府采购政策功能相关说明
一、小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购政策说明
1、文件参照
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目专门面向中小企业，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为建筑业。




附件1
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策
1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）
	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377

	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请
手续简：线上申请+线上签约，足不出户
利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行
额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876

	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理
陈经理
	0577-88369368/13857713118
0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，
最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元
2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款
所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829
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[bookmark: _Toc20798_WPSOffice_Level2]项 目 名 称：
[bookmark: _Toc27451_WPSOffice_Level2]项 目 地 点：
[bookmark: _Toc22212_WPSOffice_Level2]合 同 编 号：



[bookmark: _Toc14492_WPSOffice_Level2]采 购 人：
[bookmark: _Toc29423_WPSOffice_Level2]中标人：
[bookmark: _Toc31956_WPSOffice_Level2]签 订 日 期：









[bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc133536944][bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc523256416][bookmark: _Toc109080613][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc404630686][bookmark: _Toc2454][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc86616415][bookmark: _Toc373737862]第一节 通用合同条款

    “通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。




[bookmark: _Toc144974736][bookmark: _Toc152045766][bookmark: _Toc109080614][bookmark: _Toc523256572][bookmark: _Toc133536945][bookmark: _Toc152042545][bookmark: _Toc2901][bookmark: _Toc179632784][bookmark: _Toc86616440][bookmark: _Toc404630842][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc337490319]第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc262895862][bookmark: _Toc31383][bookmark: _Toc263889190][bookmark: _Toc262031802][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc245538752][bookmark: _Toc29306]
[bookmark: _Toc7352009][bookmark: _Toc4358496][bookmark: _Toc133536946][bookmark: _Toc109080615][bookmark: _Toc23757][bookmark: _Toc9073][bookmark: _Toc86616441][bookmark: _Toc4172]A．公路工程专用合同条款
   “A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（第一册）第四章第二节“A. 公路工程专用合同条款”。

[bookmark: _Toc31441][bookmark: _Toc233429849][bookmark: _Toc237400183][bookmark: _Toc292754744][bookmark: _Toc239488073][bookmark: _Toc233435988][bookmark: _Toc233290448][bookmark: _Toc237255132][bookmark: _Toc235846456][bookmark: _Toc86616466][bookmark: _Toc27793][bookmark: _Toc523256670][bookmark: _Toc233214900][bookmark: _Toc233423333][bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc240016198][bookmark: _Toc23401255][bookmark: _Toc262646399][bookmark: _Toc26164][bookmark: _Toc256409653][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc292754799][bookmark: _Toc262646443]

[bookmark: _Toc133536947][bookmark: _Toc29245][bookmark: _Toc6392][bookmark: _Toc109080616][bookmark: _Toc27536][bookmark: _Hlk13162922]B．项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：                                     
地    址：                                      
邮政编码：    

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，通知承包人
地  址：                               邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：：试运行期满至竣工验收通过之日。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程变更

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在签订合同协议书后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 在收到发包人提供的上述资料后28天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金： 5000 元/天[footnoteRef:0] [0: 逾期交工违约金一般为1-2‰签约合同价。] 


	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 10 ％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元／天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /  ％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  / ％或增加收益的  / ％给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：本项目不适用

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本项目不支付材料、设备预付款。
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[bookmark: _Toc287428542][bookmark: _Toc497815083][bookmark: _Toc445203927][bookmark: _Toc488333226][bookmark: _Toc477764177][bookmark: _Toc517356864][bookmark: _Toc509845225][bookmark: _Toc498612669][bookmark: _Toc509090397][bookmark: _Toc287272895]续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	[bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc7364][bookmark: _Toc19802][bookmark: _Toc11374][bookmark: _Hlk82816575]17
	[bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc1791][bookmark: _Toc14667]17.3.2
	[bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc8377][bookmark: _Toc8542]承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	[bookmark: _Toc32387][bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc9821][bookmark: _Toc25206]18
	[bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc16195][bookmark: _Toc15656]17.3.3（1）
	[bookmark: _Toc31412][bookmark: _Toc12069][bookmark: _Toc25538]进度付款证书最低限额：  /   %签约合同价或 / 万元

	[bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc3496][bookmark: _Toc1976][bookmark: _Toc4607]19
	[bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc785][bookmark: _Toc26424]17.3.3（2）
	[bookmark: _Toc11358][bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc28276]逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期 （LPR）加手续费计算（不计复利）

	[bookmark: _Toc7884][bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc29541][bookmark: _Toc31610]20
	[bookmark: _Toc1512][bookmark: _Toc20750][bookmark: _Toc4213]17.4.1
	质量保证金限额：1.5％合同价。
质量保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行或城市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。
若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。

	[bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc32667][bookmark: _Toc25808]21
	[bookmark: _Toc7924][bookmark: _Toc7979][bookmark: _Toc21371]17.5.1（1）
	[bookmark: _Toc29155][bookmark: _Toc28547][bookmark: _Toc20229]承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	[bookmark: _Toc20278][bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc2213][bookmark: _Toc13001]22
	[bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc13560][bookmark: _Toc16217]17.6.1（1）
	[bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc6405][bookmark: _Toc19092]承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	[bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc22508][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc1907]23
	[bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc4018][bookmark: _Toc12142]18.2（2）
	[bookmark: _Toc11310][bookmark: _Toc21665][bookmark: _Toc25026]竣工资料的份数： 6 份，电子稿1份。

	[bookmark: _Toc29454][bookmark: _Toc13808][bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc18647]24
	[bookmark: _Toc32614][bookmark: _Toc9671][bookmark: _Toc24443]18.5.1
	[bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc19677]单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。
[bookmark: _Toc8272][bookmark: _Toc29178][bookmark: _Toc30716]如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工 程设备规定如下：无。
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	建筑工程一切险（含第三者责任险）的保险费率：4‰ 。（若保险费率不足4‰的，以实际费率支付；若保险费率大于4‰的，超出的部分由承包人承担）
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	1、安全生产责任保险按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件规定执行，该费用在安全生产费用中支出，不单独计量支付。
2、工伤保险费用，依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018)规定，在规费工伤保险费中已计取，不单独计量支付。
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[bookmark: _Toc21268][bookmark: _Toc133536949][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc17262][bookmark: _Toc98194704][bookmark: _Toc517356852][bookmark: _Toc498612657][bookmark: _Toc488333213][bookmark: _Toc2692952][bookmark: _Toc509845199][bookmark: _Toc521522290][bookmark: _Toc445203888][bookmark: _Toc477764136][bookmark: _Toc497815071][bookmark: _Toc509090384][bookmark: _Toc287272865]项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
[bookmark: _Toc82849580][bookmark: _Toc86616468][bookmark: _Toc98194705][bookmark: _Toc133536950][bookmark: _Toc83398577][bookmark: _Toc32214][bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc27971]1.一般约定
[bookmark: _Toc445203889][bookmark: _Toc98194706][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc8369][bookmark: _Toc31674][bookmark: _Toc477764137][bookmark: _Toc133536951]1.1词语定义
[bookmark: _Toc287272867]1.1.1 合同
第 1.1.1.8 目细化为：
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2、表5.3、表5.4、表5.5）。
1.1.2  合同当事人和人员
通用合同条款1.1.2.2目细化为：
本项目业主单位为泰顺县文旅集团有限公司，采购人为泰顺县交通工程建设中心，发包人为泰顺县交通建设管理有限公司，中标（成交）供应商为本项目承包人。时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统的建设管理由负责采购人及发包人共同管理，合同协议书由业主、采购人、发包人及承包人共同签订。
[bookmark: _Hlk83068387]公路工程专用合同条款补充1.1.2.9、1.1.2.10、1.1.2.11目：
1.1.2.9  供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。
1.1.2.10  制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。
1.1.2.11  代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。
1.1.3  工程和设备
公路工程专用合同条款补充1.1.3.14、1.1.3.15、1.1.3.16、1.1.3.17、1.1.3.18目：
1.1.3.14  施工图补充设计：指由承包人和监理人协助施工图设计单位，根据招投标文件、主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。
1.1.3.15  调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工验收书面申请。
1.1.3.16  机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段，以签发机械完工证书为标志。
1.1.3.17  联网测试：为保证本项目的监控和通信等机电系统达到联网运行的要求，在路段开通运行前，应按照有关规定和规范要求，进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等联网测试。
1.1.3.18  试运行：指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间本项目为6个月。
1.1.4  日期
通用合同条款补充1.1.4.8目：
1.1.4.8  试运行期：指机电工程从机械完工证书上写明的试运行开始之日算起6个月并通过发包人审批之日止。
[bookmark: _Toc477764138][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc445203890][bookmark: _Toc133536952][bookmark: _Toc27308][bookmark: _Toc15111][bookmark: _Toc98194707]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc287272869][bookmark: _Toc445203891]公路工程专用合同条款1.4款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书和及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价工程量清单（含说明）；
（11）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）构成本合同组成部分的其它文件。
[bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc32628][bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc98194708][bookmark: _Toc477764139][bookmark: _Toc133536953]1.6图纸和承包人文件
[bookmark: _Toc287272871]1.6.3 图纸的修改
通用合同条款1.6.3项细化为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸和补充施工。
为使设计单位设计的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面或现场具体地形或因尺寸与位置变化而引起局部变更，或因施工图补充设计而引起的设备、系统、技术的变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理人提交配合上述设计单位的施工图（或施工图补充设计）所需要的相关图纸资料，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
通用合同条款补充1.6.6项：
1.6.6  施工图补充设计
施工图补充设计的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。施工图补充设计工作由施工图设计单位负责完成，并作为公路机电工程设计程序中的一个重要环节。承包人和监理人应全面配合和协助，并负责提供为完成施工图补充设计所必须的所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。
施工图补充设计完成以后，发包人应及时上报省级交通主管部门备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。在工程施工过程中，如发现施工图设计与施工图补充设计存在偏差、不一致等情况，应以施工图补充设计中的内容为准。
因施工图补充设计引起的相关变更，按照合同条款和技术规范的有关内容执行。
[bookmark: _Toc22487][bookmark: _Toc133536954][bookmark: _Toc25630][bookmark: _Toc509845200][bookmark: _Toc445203892][bookmark: _Toc477764140][bookmark: _Toc98194709][bookmark: _Toc28203]1.7 联络
[bookmark: _Toc237255135][bookmark: _Toc237400190][bookmark: _Toc235846459][bookmark: _Toc287272872]通用合同条款第1.7.2项约定为：
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc11567][bookmark: _Toc82849581][bookmark: _Toc509845201][bookmark: _Toc509090385][bookmark: _Toc86616469][bookmark: _Toc521522291][bookmark: _Toc19237][bookmark: _Toc517356853][bookmark: _Toc98194710][bookmark: _Toc133536955][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc83398578][bookmark: _Toc2692953]2.发包人义务
[bookmark: _Toc509845202][bookmark: _Toc133536956][bookmark: _Toc98194711][bookmark: _Toc28907][bookmark: _Toc29256][bookmark: _Toc25374]2.6 支付合同价款
通用合同条款2.6款补充：
发包人严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号文）和《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号文）和《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）的要求，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。人工费比例为：每期计量支付款的10%（暂定）。
[bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc25244][bookmark: _Toc509845203][bookmark: _Toc133536957][bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc98194712]2.8 其他义务
通用合同条款2.8款补充：
发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。
[bookmark: _Toc98194713][bookmark: _Toc517356854][bookmark: _Toc488333215][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc497815072][bookmark: _Toc521522292][bookmark: _Toc498612658][bookmark: _Toc133536958][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc445203895][bookmark: _Toc28841][bookmark: _Toc509845204][bookmark: _Toc287272875][bookmark: _Toc2692954][bookmark: _Toc509090386][bookmark: _Toc86616470][bookmark: _Toc83398579][bookmark: _Toc477764143][bookmark: _Toc82849582]4.承包人
[bookmark: _Toc24439][bookmark: _Toc477764144][bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc133536959][bookmark: _Toc98194714][bookmark: _Toc445203896]4.1承包人的一般义务
[bookmark: _Toc287272880]4.1.3  完成各项承包工作
通用合同条款4.1.3项细化为：
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
根据合同规定，除非在技术规范中有明确限制，承包人的责任包括根据计划、程序、规范、图纸、标准和任何在技术规范中要求的其他文件的规定，提供本合同工程中的全部设备和一切服务。包括进行机械完工测试及验收、竣工验收和缺陷责任检查中按合同要求承包人应负的责任，提供足够的合格的辅助操作人员以及适用的原材料和设施，并应履行发包人按合同要求承包人应完成的全部工作和服务。
试运行期和缺陷责任期的标准备件和专用工具的项目和数量，承包人可根据拟采用系统和设备的技术要求，填报备件清单。不管如何，试运行期和缺陷责任期所需标准备件和专用工具已包括在报价文件中。
除了提供标准备件和专用工具外，承包人应同意提供缺陷责任期满后两年内工程运行和维护所需备件。发包人将自行判定所需项目及数量并依承包人所报单价进行采购。
承包人开发应用在本合同工程上的一切软件，其产权归发包人所有。承包人应在交工时向发包人提交所有使用和维护资料，上述资料作为交工验收的必须条件。承包人应提供收费系统以外的各系统软件源代码或代码，并提供逻辑关系图、数据运行流程图，以及达到联动、异常判断、数据交互等其他技术要求，知识产权与发包人共同申请及拥有。
承包人应从现场所在地、省或国家政府机构或公共服务机构以承包人名义获得为履行合同所必需的各种许可、批准和/或许可证，包括但不限于承包人和分包人人员签证和进口所有承包人装备的进口许可证，并取得根据合同条款履行合同所需非发包人责任的其他许可、批准和/或许可证。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
通用合同条款4.1.4项补充：
（1）承包人应仔细研究本合同段的设计文件和技术要求，了解施工地点的周边环境、地质、气象等，制定施工方案。包括周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均包含在合同价中，发包人不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行承担。
（2）对本合同段施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括（但不限于）抗台、防汛、水上抢险、工程防护、施工平台修复等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的认可。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
通用合同条款第4.1.7项细化为：
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，承包人应承担相应责任及由此产生的一切费用。
承包人应保障发包人免于承担由于承包人行为所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一旦发生，承包人应在规定时间内支付或赔偿相关费用，若承包人未按规定时间和金额赔付，发包人将在给承包人的任何一期工程计量支付款中扣回等额的赔款。
4.1.8 为他人提供方便
通用合同条款第 4.1.8 项补充：
承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、设计人、质量监督部门、主管部门、其他承包人等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件（包括交通等）。除合同另有约定外，提供有关条件可能发生的费用，由承包人承担。
4.1.10  其他义务
[bookmark: _Hlk82818589]公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：
（3）承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。
项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。
承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开 2 个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
农民工工资的使用和支付按相关最新规定办理。
公路工程专用合同条款 4.1.10 补充第（6）～（38）目：
（6）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合
a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的材料，承包人必须接受。
（7）积极开展各项课题研究，与第三方检测、监控、技术咨询、科研（课题）等单位的配合：
a.承包人应积极开展各项课题研究，成立课题研究领导小组，并做到专人、专职、专岗，制定切实可行的课题研究、科研研究等的实施方案，方案须经监理人、发包人审批同意；
b.积极配合、协助第三方检测、监控、技术咨询、科研（课题）等单位的工作，委派专人做好配合工作。熟悉第三方检测、监控、技术咨询、科研（课题）等单位的检测、监控、技术咨询、科研（课题）实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、技术咨询、科研（课题）实施过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、技术咨询、科研（课题）等工作顺利的进行；
d.承包人应积极参与检测、监控、技术咨询、科研（课题）等资料的总结与分析工作；
e.承包人开展或配合外单位的各项课题研究均需发包人同意，由承包人自行考虑，发包人不再另行支付。
（8）地方道路、分流道路的维护和管理
承包人在使用现有地方道路、分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a. 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；
b. 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；
c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d. 加强与交警、交通执法等职能部门联系，争取交警、交通执法等的参与，建立切实可行的交通管理制度。
e.承包人应充分考虑对地方道路的使用所产生的破坏和修复工作。按当地交通主管部门要求统一进行修复，费用由承包人承担。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成较大或重大影响，引起的索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
同时承包人在使用地方道路、桥梁等公共设施时，必须严格按照限高、限宽、限载等要求，并对其进行及时、必要的维护，相关费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。由于工程施工原因造成沿线原有道路、桥梁、建筑物、排灌系统及其他设施遭受破坏（或损坏）的，承包人应负责对受损部位修复（或赔偿）；并免除发包人因此可能发生的任何索赔和诉讼。
（9）承包人应配合发包人做好征地拆迁的相应配合工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
（10）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接、工程界面作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
（11）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
（12）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省普通国省道公路建设标准化工地建设管理和考核办法（试行）》的通知（浙交〔2011〕112号）、浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》（ZJSP17-2019-0017）、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》（浙交〔2011〕68号）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知（交安监发〔2018〕43号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（ZJSP17-2019-0019）、交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕193号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）、《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交〔2015〕59号）、原浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监〔2016〕2号）、浙江省交通运输厅《关于印发<关于开展浙江省公路水运”品质工程”建设活动的指导意见>的通知》（浙交〔2016〕112号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省创建美丽公路“五个一万”工程实施意见>的通知》（浙交〔2015〕174号）、《关于进一步深化公路工程施工标准化开展“美丽班组”创建活动的通知》（浙交办〔2017〕57号）等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设、安全文明施工，并开展“品质工程”和“美丽班组”的创建等。
（13）承包人应按浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交〔2014〕156号）的要求，加强钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。
（14）承包人应对安全风险系数大，技术难度大、施工难度大的关键工程项目编制专项施工方案、专项交通组织方案，根据《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》的规定需要组织专家论证的，承包人应组织开展技术论证会，经论证通过，报监理人审查、发包人备案后方可实施。上述专项施工方案应由投标人企业技术负责人签字。由于施工引起的涉路、涉河、涉水、涉管线审批也应由承包人负责。承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（15）承包人应执行发包人针对本工程制定的相关管理办法和实施细则
在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的管理手册、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、建设项目动态管理系统、检查与考核、质量处罚条例、品质工程、项目管理大纲、生态文明示范意见、隧道工序检查视频管理方案、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则，上述工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。承包人应服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、建设项目动态管理系统、工地可视化远程管理系统、隧道出入门禁与人员定位管理系统、人脸识别（移动）考勤系统等相关要求，所需的相关费用视为已包含在投标报价中。
（16）承包人应参加发包人组织召开的各种生产协调会议，或按照发包人的指示与其他标段承包人轮流组织召开各种专题会议或讨论会议。承包人因组织召开会议发生的各项费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。
（17）如果承包人不能按其计划进度完成或与其计划进度有较大偏离，或不满足发包人的进度要求，发包人在必要时将适当调整施工标段内相应施工内容，承包人应无条件响应并做好配合工作，并根据实际完成数量和被调整标段的承包人投标时的工程量清单单价进行计量支付，若原标段单价偏低，与实际施工成本偏离较大，按专用合同条款第15.4项执行。
（18）承包人应按图纸、通用技术规范、项目专用技术规范和要求、合同条款中确定的工作界面进行施工作业，并服从发包人对工作界面模糊点的指派（如有），除发包人认定符合变更范围而进行变更之外，执行上述指派工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
（19）政府部门因举行大型活动而要求项目暂时停工的，承包人应及时作出响应并配合政府部门 做好相应工作，由此增加的相关费用视作已包含在投标报价中，发包人不另行支付。行业管理部门因规划调整等原因而导致合同内容发生变化，承包人应与发包人双方协商解决。
（20）承包人需在发包人认可的银行开设账户。承包人应服从、配合发包人和经办银行的资金监管 要求，签订资金监管协议，按需提供相关资料并保证所提供资料都是真实、完整和有效的。承包人承诺接受并积极配合发包人、指定银行等相关监管机构以账户分析、凭证检查、现场调查等方式对包括用途在内的资金使用情况的检查和监督。
（21）承包人在施工过程中，应避免泥浆外泄和泥土、石块等建筑垃圾掉入水库、溪流中，掉入水 库、溪流中的泥土、石块等建筑垃圾由承包人负责清理，以保持原地形地貌，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（22）线路临近的水库、山塘、小溪、河流等，承包人需按水保批复及相关要求，办理相关手续， 做好保护措施，承包人所采取的措施及办理相关手续的费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行 支付。特别是重点水源地段，承包人应详细调查，制定确实可行的专项保护方案。
（23）承包人应按《温州市人民政府关于印发温州市打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知》（温政办〔2019〕35号）、温州市人民政府<关于印发《温州市扬尘污染防治管理办法》的通知>（温政发[2020]31号）、温州市交通运输局<关于印发《温州市交通建设领域扬尘污染防治技术指南（试行）》的通知>（温交〔2021〕56号）、温州市自然资源和规划局及温州市生态环境局<关于印发《温州市矿山粉尘防治技术指南》的通知>（温资规发〔2021〕11号）、《关于印发《温州市工程渣土处置领域专项治理工作方案》的通知》（温渣治办〔2023〕1号）、《浙江省住房和城乡建设厅等8部门关于印发《浙江省工程渣土处置领域专项治理工作方案》的通知》（浙建城管发〔2023〕8号）等的相关要求落实施工扬尘污染防治主体责任，建立施工扬尘污染防治保证体系，明确项目施工扬尘管理负责人，建立和完善施工扬尘防治管理制度，按规定编制具体的施工扬尘污染防治实施方案，报监理、发包人同意后实施，公示法定的扬尘防治相关信息，接收社会监督。承包人应对从业人员进行施工扬尘防治培训和教育，落实施工扬尘控制责任和措施，按主管部门要求开展常态化施工扬尘自查自纠，切实做好施工扬尘控制工作。承包人的非道路移动机械禁止冒黑烟作业及全面使用符合“三油并轨”质量标准的油品（施工机械全面使用与机动车同等标准的车用柴油），上述工作内容应在施工环保费中综合考虑，发包人不再予以单独计量支付。
（24）承包人应加强与设计人的沟通，应高度重视预留预埋位置及基础设置，严格按图施工，在相关子目中按规定计量，无单独支付子目的视为已包含在其他相关支付子目中。由承包人原因引起的预留预埋位置及基础设置不正确、预埋件缺失、预留孔道错误等造成返工、工期延误的，均由承包人自行承担。
（25）合同执行期内，承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。四是加强缺陷责任期施工交通维护工作，交通管制方案应符合相关规范要求，并听从交警、业主的指令安排。
（26）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单 位进行处理，发生的全部费用从承包人工程款或保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
（27）承包人应严格遵守交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保措施。在承包人撤离时，发包人将根据交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算手续，否则由此发生的赔偿，将在承包人的工程款或保留金中扣除。
（29）在合同履行期间，承包人应按本技术规范中的内容提供培训设施与培训课程，保证发包人与本工程项目有关的职员掌握本合同范围内各种机电设备和装置的性能，日常维护、日常操作与故障排除以及故障的判断分析等方面的知识与能力。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（30）工程机械完工后交工验收前，为使系统顺利投入试运行，承包人应将工程（包括合同规定的备品备件）移交给发包人，移交工作应有发包人和监理人参加，并根据承包人提供的工程设备移交清单、设备及随箱资料（含设备说明书、操作维修手册等）进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给发包人。
如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理人在与承包人和发包人协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，通知承包人，抄送发包人。
（31）机电设备安装应有对现有成品进行保护的措施，如有污染或损坏需要进行修复，费用由承包人承担。
（32）项目施工（含调试、试运行）所发生的施工用电及其费用均由承包人承担，调试、试运行工作的相关费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（33）承包人应按国家、省及地方最新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定及时完成本项目的税务缴纳，向发包人提供的税务发票应符合规定；若因承包人提供的税务发票不合规、不合法，由此产生的一切后果均由承包人承担。
（34）承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素辨识、申报、监控等职业健康管理工作。
（35）路灯选型需取得采购人及发包人的认可，相应费用视为已包含相关子目单价中，发包人不另行计量与支付。未经采购人及发包人的认可，承包人不得安装使用，否则课以路灯等价的违约金。
（36）承包人对项目图纸资料负有保密义务。
[bookmark: _Toc509845205][bookmark: _Toc477764145][bookmark: _Toc133536960][bookmark: _Toc26746][bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc98194715][bookmark: _Toc445203897][bookmark: _Toc24588]4.3 分包
[bookmark: _Toc477764146][bookmark: _Toc445203898]公路工程通用合同条款 4.3 条细化为：
本项目严禁转包和专业分包。承包人确需要劳务合作的，承包人须依法依规地选择劳务合作单位，劳务合作合同应按规定报审报批。
发包人有权对劳务合作合同的实施计划、进度、质量、安全以及合同执行情况进行监督管理，承包人及劳务合作人均应积极配合。明确劳务合作单位须配备现场负责人、安全负责人各一名，安全负责人应持有相应的从业资格证书。
机电工程材料、设施、设备等的安装应由承包人自有人员或与承包人签订劳务合作合同的劳务单位实施。材料、设施、设备供应商提供的测试、调试服务不属于施工分包或劳务合作范畴。
[bookmark: _Toc30401][bookmark: _Toc133536961][bookmark: _Toc8919][bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc98194716]4.5 承包人项目经理
通用合同条款第4.5.1 项最后一句话细化为：
承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人、发包人同意，并委派人员代行其职责。
[bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc1484][bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc98194717][bookmark: _Toc509845206][bookmark: _Toc133536962]4.6 承包人人员的管理
[bookmark: _Toc287272881][bookmark: _Toc445203899][bookmark: _Toc477764147]第4.6.1项补充：
承包人拟投入本项目的主要施工班组、主要管理技术人员、主要关键设备需经监理人、发包人审查同意后方可投入本项目。承包人应对所有人员（包括管理人员、技术人员、工人及辅助人员等）进行健康监测，建立全员“一人一档”健康监测制度，对于体温异常或身体不适应者应严禁进场作业，并及时安排就医，如确诊患有传染性疾病的，应立即上报，不得隐瞒。
第4.6.3项补充：
承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书,承诺按招标文件规定到位,若有更换,同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》、《温州市工程建设项目投标人不良行为信息管理办法（试行）》（温政服〔2023〕22号）扣分或纳入负面清单管理。
公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.10项：
4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。
4.6.7承包人项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员出勤需进行考勤，漏考或考勤造假按擅自离开工地处理。项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经发包人人批准同意例外）。项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员等同时请假人数原则上不多3人，项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员不得同时请假离开现场（特殊情况除外）。无请假手续擅自离开工地（特殊情况除外）的，一律按不在岗处理。
4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院（需提供县级以上公立医疗机构出具、经主治医师签名的疾病诊断证明和具体的住院证明等材料。）、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.6.9 承包人及其派驻本项目管理机构，针对本项目特殊性，须建立完善的保密措施并落实到位，派驻本项目管理机构的各级管理人员必须可靠，具有较强的组织性和纪律性措施；如发生相关责任行为，由承包人自行承担。
4.6.10职业健康管理
承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素辨识、申报、监控等职业健康管理工作。职业病危害因素辨识、申报、监控等工作产生 的咨询费用、专家评审费用、会议费用、健康检查费用、及采取的一切职业健康管理措施费等相关费用列入安全生产费用中。
[bookmark: _Toc98194718][bookmark: _Toc18411][bookmark: _Toc509845207][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc18787][bookmark: _Toc133536963]4.8 保障承包人人员的合法权益
[bookmark: _Toc287272882]通用合同条款4.8.3项补充：
承包人至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生监督员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
疫情防控期间或一旦爆发其它任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度、健康登记制度（一人一档），与当地卫生防疫部门积极合作，严格按照疫情防控要求做好防疫物资（包括防护口罩、消毒液、红外测温仪等）的配备、各项防范措施的落实工作，并安排专人对防疫工作进行专项检查。
[bookmark: _Toc14746][bookmark: _Toc9016][bookmark: _Toc758][bookmark: _Toc133536964][bookmark: _Toc98194719]4.9工程价款应专款专用
公路工程专用合同条款第4.9款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人认可的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的开工预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，包括并不限于账户分析、凭证检查、现场调查等方式对资金使用情况的检查和监督。未经发包人同意，一经发现问题，及时责令承包人限期改正，否则，将停止月支付，直至承包人改正为止。
[bookmark: _Toc133536966][bookmark: _Toc445203900][bookmark: _Toc30768][bookmark: _Toc509845208][bookmark: _Toc98194721][bookmark: _Toc25297][bookmark: _Toc477764148][bookmark: _Toc7398]4.11 不利物质条件
通用合同条款第4.11.1项约定：
4.11.1 不利物质条件的范围：     /     。 
[bookmark: _Toc29359][bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc133536967][bookmark: _Toc18580][bookmark: _Toc98194722]4.13 开展党建工作要求
本款细化为：
承包人应根据有关加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见要求，组建党工团、纪检、综治管理组织机构或临时机构，要求项目书记和纪检委员应同步配备，配合发包人做好党建联动工作，并制定相应的管理办法，且符合发包人对工程管理的要求，形成预防工作与工程建设“双向纳入”和“共同负责”的工作局面。
[bookmark: _Toc517356855][bookmark: _Toc521522293][bookmark: _Toc86616471][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc497815073][bookmark: _Toc509090387][bookmark: _Toc29273][bookmark: _Toc498612659][bookmark: _Toc445203901][bookmark: _Toc509845209][bookmark: _Toc477764149][bookmark: _Toc82849583][bookmark: _Toc83398580][bookmark: _Toc488333216][bookmark: _Toc396835974][bookmark: _Toc98194723][bookmark: _Toc133536968][bookmark: _Toc2692955][bookmark: _Toc16108]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc24302][bookmark: _Toc509845210][bookmark: _Toc477764150][bookmark: _Toc98194724][bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc396835975][bookmark: _Toc133536969][bookmark: _Toc445203902][bookmark: _Toc6982]5.1 承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc477764151][bookmark: _Toc488333217][bookmark: _Toc445203903]通用合同条款第 5.1.1 项细化为：
5.1.1承包人提供的材料和工程设备（包括专业分包工程所需的材料和设备）均由承包人负责采购、运输和保管。承包人采购的主要材料设备应满足“技术规范（见附件）”中材料和工程设备技术要求的规定。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。承包人所采购的钢筋、水泥、沥青、护栏等主要材料都须事先得到监理人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备，承包人应按发包人要求将上述材料的供货合同等资料提供给监理人备案。
若承包人在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合同条款和技术规范要求，用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经监理人及发包人审核同意。
通用合同条款第5.1.3 项补充：
承包人必须对所有进场材料和设备以及相应质检单进行质量验收，并对其通过验收的材料和设备承担一切责任和后果。
[bookmark: _Toc497815074][bookmark: _Toc86616472][bookmark: _Toc2692956][bookmark: _Toc8829][bookmark: _Toc24102][bookmark: _Toc521522294][bookmark: _Toc98194725][bookmark: _Toc82849584][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc509845211][bookmark: _Toc83398581][bookmark: _Toc133536970][bookmark: _Toc509090388][bookmark: _Toc517356856][bookmark: _Toc498612660]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc287272884][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc98194726][bookmark: _Toc133536971][bookmark: _Toc445203904][bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc477764152]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
公路工程专用合同条款6.3款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目施工、政策处理、交通组织等的不确定性的综合因素，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
[bookmark: _Toc31635][bookmark: _Toc509845212][bookmark: _Toc509090389][bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc477764153][bookmark: _Toc25143][bookmark: _Toc82849585][bookmark: _Toc497815075][bookmark: _Toc86616473][bookmark: _Toc133536972][bookmark: _Toc83398582][bookmark: _Toc498612661][bookmark: _Toc98194727][bookmark: _Toc488333218][bookmark: _Toc445203905]7.交通运输
[bookmark: _Toc343590078][bookmark: _Toc98194728][bookmark: _Toc30190][bookmark: _Toc133536973][bookmark: _Toc30441][bookmark: _Toc3251][bookmark: _Toc82369973][bookmark: _Toc287272885]7.2 场内施工道路
通用合同条款第7.2.2项约定为：
7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
[bookmark: _Toc98194729][bookmark: _Toc19431][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc568][bookmark: _Toc133536974][bookmark: _Toc82369974]7.5 道路和桥梁的损坏责任
通用合同条款第7.5款补充：
除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有道路和桥梁（包括利用和加固的村镇便道），恢复原貌的费用由承包人负责。并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
[bookmark: _Toc28496][bookmark: _Toc509845214][bookmark: _Toc11924][bookmark: _Toc83398583][bookmark: _Toc521522295][bookmark: _Toc2692957][bookmark: _Toc12391][bookmark: _Toc82849586][bookmark: _Toc497815076][bookmark: _Toc488333219][bookmark: _Toc477764155][bookmark: _Toc133536975][bookmark: _Toc498612662][bookmark: _Toc98194730][bookmark: _Toc509090390][bookmark: _Toc517356857][bookmark: _Toc86616474][bookmark: _Toc445203907]9.施工安全、治安保卫和环境保护
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公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：
9.2.5 安全生产费用应为采购人公布的工程量清单预算的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。
第9.2.8（1）目细化为：
（1）承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通建设工程施工安全十条规定》等等规定配备固定专职安全生产管理人员，履行安全生产管理人员职责，按要求落实安全生产相关工作。
第 9.2.8（4）目细化为：
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
第9.2.8项补充第（5）目：
（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。
补充第9.2.12～9.2.21项：
9.2.12 在合同执行期间，承包人应执行发包人、行业主管和上级管理部门下发的安全生产管理的相关规定和相关细则。承包人应综合考虑本项目交通组织维护、维护车辆通行等方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
9.2.14 根据浙江省交通运输厅《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产工作的意见》（浙交〔2014〕58号）、省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知》（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）以及国家有关特种设备的相关规定要求，对本项目关键节点及特种设备等实施安全监控系统，承包人应按规定要求落实做好相关工作，承包人因此增加的费用应认为已包含在投标报价之中，发包人不另行支付。
9.2.15 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
9.2.16 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管理，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。
9.2.17在工程移交发包人之前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。
9.2.18承包人必须与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。
9.2.19承包人应严格执行中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号令）、交通运输部工程质量监督局《公路水运工程施工安全标准化指南》、交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》（ZJSP17-2019-0017）、《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）的相关规定。发包人将依据交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（ZJSP17-2019-0019）及发包人相关规定要求对承包人进行考核评价。
9.2.20 为加强施工用电安全管理，承包人应引入智慧式用电管理理念，采用信息化手段对配电柜、二级箱柜、末端配电箱等关键节点的导线温度、环境温度、剩余电流等进行监测，及时发现电气线路动态运行中出现的安全隐患，最大程度避免电气火灾等涉电事故的发生。交流点焊机还应安装二次侧空载降压保护装置。
9.2.21本工程用工一律采取实名制用工制度，所有参建人员均要求签订用工合同，并向监理人和发包方备案，承包人按照浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》的通知浙交〔2017〕145号的文件要求落实“无欠薪工作”。同时施工特种作业人员必须持证上岗，如有违反按照违约处理。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
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公路工程专用合同条款补充第9.4.12～9.4.14项：
9.4.12 承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环保施工保证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五 水共治”的相关规定及后续可能出台的规定、要求，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行 的环保监控、环保监测、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对 施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另 行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
9.4.13 承包人应根据国家、浙江省、温州市、泰顺县及发包人有关“蓝天保卫”的要求，落实施工扬尘污染防治工作。施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
9.4.14 在本项目实施过程中承包人应严格执行“关于印发《公路交通建设项目环境保护管理指南》的通知（浙交〔2019〕44号）”、《关于印发施工现场环境保护管理办法（试行）的通知》等相关文件（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准严格执行大气污染防治法律、法规、规章、台州市、各主管部门及发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法。承包人在项目实施过程中对照文明程度测评内容做各项预案、措施等所涉及到的所有费用在施工环保费中综合考虑，发包人不再予以单独计量支付。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
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通用合同条款本款细化为：
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人按应急预案规定及时响应，立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按交通运输部《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》（交办安监〔2016〕146号）及国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正常采取的紧急措施等。
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[bookmark: _Hlk83385282][bookmark: _Toc287272887]公路工程专用合同条款10.1款承包人编制施工方案的内容细化为（但不限于）：
（1）总体施工组织布置及规划；
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；
（3）工期保证体系及保证措施；
（4）工程质量保证体系及保证措施；
（5）安全生产管理体系及保证措施；
（6）环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施；
（7）项目风险预测与防范，事故应急预案；
（8）设备采购计划
（9）培训方案
（10）测试及试运行方案
（11）售后服务方案
（12）其他应说明的事项以及相应的图表。
承包人应在签订合同协议书后14天之内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划和设备采购计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。设备采购计划应表明拟采购的设备及材料的品牌、生产厂家订货时间、采购时间、运至现场时间等相关内容。监理人应在收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每周预计完成的工作量和形象进度。
承包人施工进度严重滞后于监理人批准的进度计划及发包人确定的关键工程和某些节点项目的进度要求或项目的施工进度没有明显改善，承包人法人代表或其授权的主要领导必须在工地蹲点，对施工现场进行有效管理，在未征得发包人书面批准前不得擅自离开工地现场。
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通用合同条款和公路工程专用合同条款第10.2款细化为：
承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划进行一次修订，并应在每月 25日前将下个月的进度计划提交给监理人。施工过程中，如果监理人认为有必要或者工程的实际进度不符合按第10.1款已同意的进度计划，监理人可要求承包人每周提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内交工。在这种情况下，承包人应在接到监理人指令后的3天内将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。设备采购计划可以根据监理人批准时间的采购进展情况或监理人的要求做出不定期的修订。
承包人应在确保合同节点工期的前提下，对节点工程的关键线路进度计划进行一次修订，并应在 每月25日前将下个月的进度计划提交给监理人。实施过程中，根据实际进度每周提交1次进度修订计划，以确保节点工程按期完成，进入试运行，并与主体工程同步交工验收。
公路工程专用合同条款补充第10.5款：
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（1）月度计划
承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保证季度计划的实现。下月度计划应在本月的25日前报给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。
（2）旬计划
承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。
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[bookmark: _Toc7444][bookmark: _Toc8421][bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc98194739][bookmark: _Toc477764162][bookmark: _Toc445203913][bookmark: _Toc133536984]11.4异常恶劣的气候条件
公路工程专用合同条款11.4款约定为：
（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
（2）不利降水的衡量标准为：
a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与（a）所指的年降水天数之差，每年计算一次。
（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
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公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定：
（6）由承包人承担的其他暂停施工：    无   
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[bookmark: _Toc445203917][bookmark: _Toc6904][bookmark: _Toc28241][bookmark: _Toc98194744][bookmark: _Toc477764167][bookmark: _Toc133536989][bookmark: _Toc17830]13.1工程质量要求
公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：合格。
承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和住房与城乡建设部等有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。
[bookmark: _Toc133536990][bookmark: _Toc509845221][bookmark: _Toc30970][bookmark: _Toc445203918][bookmark: _Toc477764168][bookmark: _Toc3341][bookmark: _Toc9769][bookmark: _Toc98194745]13.2 承包人的质量管理
[bookmark: _Hlk82825905][bookmark: _Toc445203919][bookmark: _Toc477764170]公路工程专用合同条款第13.2.3项补充：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、浙江省交通运输厅《关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交〔2015〕59号），全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
公路工程专用合同条款补充第13.2.7～13.2.10项：
13.2.7在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的工程质量管理办法和相关细则。
13.2.8 承包人应严格按照工程设计图纸（含补充设计、动态设计）、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.9 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.10 承包人应当依法依规分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
[bookmark: _Toc133536991][bookmark: _Toc98194746][bookmark: _Toc14179][bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc133536992][bookmark: _Toc20206][bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc98194747]13.4 监理人的质量检查
通用合同条款及公路工程专用合同条款13.4款补充：第13.4.1～13.4.4项
13.4.1 分系统检（试）验：承包人进行分系统检（试）验前至少应提前48小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，作好相关的一切检（试）验准备，分系统检（试）验应有监理人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。
如果监理人或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行分系统检（试）验，并可以认为这一分系统检（试）验是在监理人在场的情况下完成的。承包人应立即向监理人提出分系统检（试）验报告。如果监理人没有到场参加分系统检（试）验，监理人应对上述报告的准确性给予认可。
上述分系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
13.4.2 系统检（试）验：承包人进行系统检（试）验前至少应提前72小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检（试）验必须有监理人代表和（或）发包人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。
如果监理人或其正式委派的代表和（或）发包人代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。
上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
13.4.3完工检（试）验：承包人提交机械完工申请后，应进行机械完工检（试）验工作，机械完工检（试）验由监理人主持，发包人代表参加，机械完工检（试）验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理人的指令提供机械完工检（试）验大纲，并作好一切准备工作，监理人应至少提前48小时通知承包人和发包人。检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，报监理人认可。
上述机械完工检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。
13.4.4  机械完工证书：完工检（试）验合格后，监理人应在7天内批复承包人提交的机械完工申请，并确认工程机械完工日期、签发机械完工证书。
[bookmark: _Toc4274]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，在关键工序施工和检验、进行监理验收时现场应拍摄或照相，并向监理人提供相关影像资料作为计量支付的依据。
[bookmark: _Toc9285][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc20487][bookmark: _Toc98194748][bookmark: _Toc449711643][bookmark: _Toc133536993]13.6 清除不合格工程
公路工程专用合同条款第13.6.1项（1）目细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图纸施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
公路工程专用合同条款补充第13.6.1项（3）目：
（3）承包人应严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，若发现材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差时，监理人可以随时发出指示，要求承包人暂停施工，并提供书面的技术说明，一经发现此类问题，发包人有权按第22.1款对承包人采取相应违约处罚。若监理人认为承包人的理由不充分，影响工程质量的，应要求承包人立即采取措施进行补救或整改或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准；由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
违反本款规定或同类事件再次发生的，则按第22.1款承包人违约处理。
公路工程专用合同条款补充第13.7款：
[bookmark: _Toc98194749][bookmark: _Toc30625][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc477764171][bookmark: _Toc287272890][bookmark: _Toc133536994][bookmark: _Toc445203920][bookmark: _Toc23927]13.7质量抽检
[bookmark: _Toc488333224][bookmark: _Toc445203921][bookmark: _Toc287272891][bookmark: _Toc477764172]主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
[bookmark: _Toc498612667][bookmark: _Toc521522300][bookmark: _Toc497815081][bookmark: _Toc7042][bookmark: _Toc83398588][bookmark: _Toc82849591][bookmark: _Toc133536995][bookmark: _Toc2692962][bookmark: _Toc509845222][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc98194750][bookmark: _Toc1444][bookmark: _Toc86616479][bookmark: _Toc517356862][bookmark: _Toc509090395]14.试验和检验
[bookmark: _Toc15733][bookmark: _Toc445203922][bookmark: _Toc98194751][bookmark: _Toc287272892][bookmark: _Toc133536996][bookmark: _Toc9319][bookmark: _Toc5855][bookmark: _Toc477764173]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
[bookmark: _Toc509090396][bookmark: _Toc498612668][bookmark: _Toc497815082][bookmark: _Toc445203924][bookmark: _Toc477764175][bookmark: _Toc287272893][bookmark: _Toc488333225][bookmark: _Toc509845223]通用合同条款第14.1.3项细化为：
14.1.3 试验检测工作应执行浙江省交通工程质量监督局《关于进一步加强我省公路水运工程试验检测管理工作的若干意见》（浙交监〔2015〕18号）的规定。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位，该检测单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
通用合同条款补充第14.1.4项
14.1.4  设备材料的到货检（试）验与拒收
根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。
如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。
[bookmark: _Toc3906][bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc82849592][bookmark: _Toc133536998][bookmark: _Toc521522301][bookmark: _Toc517356863][bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc2692963][bookmark: _Toc98194753][bookmark: _Toc83398589][bookmark: _Toc86616480]15.变更
[bookmark: _Toc13272][bookmark: _Toc133536999][bookmark: _Toc477764176][bookmark: _Toc445203925][bookmark: _Toc98194754][bookmark: _Toc18299][bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc287272894]15.3 变更程序
[bookmark: _Toc445203926]公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：
15.3.4本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则>的通知》（浙交﹝2017﹞34号）、泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）等的相关规定和要求。
[bookmark: _Toc98194755][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc133537000][bookmark: _Toc10445][bookmark: _Toc30761][bookmark: _Toc509845224]15.4 变更的估价原则
公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：
15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价发包人有权予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。
公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：
15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：
（1）按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发交通部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取。
（2）无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。无法套用现行任何定额的，则由承包人提出组价方案，由监理人审核，并经发包人审批同意后计取。
（3）组价时，材料、机械台班单价按温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》2025年5月的泰顺县除税信息价计入，其中外购材料采用温州市除税信息价；沥青混凝土采用《温州工程造价信息》（2025年第5期）除税信息价；《温州市公路水运工程材料价格信息》中无信息价的，参考《温州工程造价信息》（2025年第5期）中的除税信息价；《温州工程造价信息》中也无信息价的，由承包人、监理人、发包人询价确定。
（4）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。
[bookmark: _Toc82849593][bookmark: _Toc2692964][bookmark: _Toc133537001][bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc521522302][bookmark: _Toc6443][bookmark: _Toc86616481][bookmark: _Toc109080667][bookmark: _Toc10815][bookmark: _Toc83398590]16.价格调整
[bookmark: _Toc8115][bookmark: _Toc133537002][bookmark: _Toc27864][bookmark: _Toc109080668][bookmark: _Toc530][bookmark: _Toc477764178][bookmark: _Toc445203928][bookmark: _Toc287428543]16.1 物价波动引起的价格调整
  第16.1.2项约定为：
第16.1.2项约定为：
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
本项目在合同实施期间，对物价波动不进行价格调整。
[bookmark: _Toc133537003][bookmark: _Toc98194758][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc3494]16.2 法律变化引起的价格调整
通用合同条款第 16.2 款修改为：
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
其中税金按国家最新的政策执行，以文件发布执行日为界限，已经计量的按老政策执行（差价不予调整），未计量的按新政策执行。
[bookmark: _Toc31534][bookmark: _Toc509845228][bookmark: _Toc517356865][bookmark: _Toc497815084][bookmark: _Toc83398591][bookmark: _Toc109080669][bookmark: _Toc509090398][bookmark: _Toc521522303][bookmark: _Toc498612670][bookmark: _Toc445203929][bookmark: _Toc488333227][bookmark: _Toc82849594][bookmark: _Toc86616482][bookmark: _Toc133537004][bookmark: _Toc2692965][bookmark: _Toc477764180][bookmark: _Toc13873][bookmark: _Toc2226]17 计量与支付
[bookmark: _Toc82370004][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc133537005][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Toc509845229][bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc445203930][bookmark: _Toc477764182][bookmark: _Toc98194760][bookmark: _Toc509845244][bookmark: _Toc477764199][bookmark: _Toc498612676][bookmark: _Toc509090404][bookmark: _Toc86616488][bookmark: _Toc521522309][bookmark: _Toc83398597][bookmark: _Toc287428556][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc445203945][bookmark: _Toc497815090][bookmark: _Toc517356871][bookmark: _Toc82849600][bookmark: _Toc488333234][bookmark: _Toc2692971]17.1 计量
17.1.5 总价子目的计量。
本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费外，实行总价包干，合同履行过程中不予调整。
总价子目的支付原则和支付进度见《第八章 工程量清单计量规则》。
[bookmark: _Toc133537006][bookmark: _Toc1230][bookmark: _Toc23633]17.2 预付款
[bookmark: _Toc234382907]17.2.1 预付款
本项目不适用。
17.2.2 预付款保函
公路工程专用合同条款17.2.2修改为：
承包人无需向发包人提交开工预付款保函。
[bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc133537007][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc20073][bookmark: _Toc338772130][bookmark: _Toc98194761]17.3 工程进度付款
17.3.2 进度付款申请单
将通用合同条款第17.3.2项中的“承包人应在每个付款周期末”修改为“承包人应在每月25 日”。
当工程主要采购设备进场后，支付至合同总价款的50%；工程竣工验收合格后支付至合同总额70%的工程进度款；竣工结算完成后，付至结算价（以最终审价为准）的90%，同时无息退还履约保证金或保险，剩余10%（含工程质保金）待缺陷责任期满通过竣工验收并移交资料后退回，不计利息。
17.3.5 公路工程专用合同条款第17.3.5项补充第（4）、（5）目：
（4）承包人应严格按照按照《关于印发《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作指引(一)》的通知》（温人社发〔2023〕36号）及其他现行有关文件规定执行。
（5）农民工工资支付：工程开工后，发包人于次月开始，每月30日前，将上月结算价款总额的10%（暂定）作为人工费用汇入承包人开设的农民工工资专户，承包人每月25日前将上月农民工工资支付完成。
[bookmark: _Toc515][bookmark: _Toc133537008][bookmark: _Toc485385448][bookmark: _Toc98194762][bookmark: _Toc18624][bookmark: _Toc3643]17.4 质量保证金
通用合同条款和公路工程专用合同条款第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1 质量保证金包含在最终需支付金额的10%中，约定期满后退回，发包人不予计息。 
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
[bookmark: _Toc338772133][bookmark: _Toc5955][bookmark: _Toc12277][bookmark: _Toc482283885][bookmark: _Toc133537009][bookmark: _Toc98194763][bookmark: _Toc333848071][bookmark: _Toc20088]17.6 最终结清
17.6.2  最终结清证书和支付时间
通用合同条款本项（2）目细化为：
（2）发包人应在财政、审计部门完成项目竣工决算审计并在竣工验收完毕后，根据监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
[bookmark: _Toc477764183][bookmark: _Toc82849595][bookmark: _Toc12427][bookmark: _Toc497815085][bookmark: _Toc488333228][bookmark: _Toc517356866][bookmark: _Toc2692966][bookmark: _Toc445203931][bookmark: _Toc31941][bookmark: _Toc498612671][bookmark: _Toc509090399][bookmark: _Toc83398592][bookmark: _Toc521522304][bookmark: _Toc98194764][bookmark: _Toc86616483][bookmark: _Toc509845231][bookmark: _Toc6535][bookmark: _Toc133537010]18.交工验收
[bookmark: _Toc32400][bookmark: _Toc5666][bookmark: _Toc98194765][bookmark: _Toc13392][bookmark: _Toc449711656][bookmark: _Toc133537011][bookmark: _Toc477764185][bookmark: _Toc509845232][bookmark: _Toc445203932]18.3 验收
公路工程专用合同条款第 18.3.2 项细化为：  
18.3.2  6个月的试运行期满，监理人审查后认为已具备缺陷责任期条件的，应在收到试运行结束申请报告后的14天内提请发包人，监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
竣工验收按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输部交公路发〔2010〕65号）和《浙江省公路工程竣（交）工验收管理办法》（浙交〔2019〕184号）及发包人的相关规定执行。承包人应按发包人的要求提交资料，完成竣工验收准备工作。
竣工验收由业主主持，由发包人、监理人、质监、运营、管理养护、设计、施工等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
删除公路工程专用合同条款第 18.3.7项内容。
[bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc22507][bookmark: _Toc98194766][bookmark: _Toc133537012]18.6 试运行
通用合同条款第18.6.1项细化为：
机电工程在机械完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行交工质量检测鉴定前，需进行为期6个月的试运行。承包人应进行工程及工程设备试运行，并负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，同时承担全部试运行费用。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。
[bookmark: _Toc22322][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc98194767][bookmark: _Toc25041][bookmark: _Toc133537013]18.9 竣工文件
[bookmark: _Toc240015925][bookmark: _Toc287272896][bookmark: _Toc239492824]公路工程专用合同条款18.9款细化为：
竣工文件应按交通运输部2004年第3号令颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发〔2010〕65号文《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》、交通运输部交办发〔2010〕382号文《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184号）等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2023年版）》（光盘）和浙江省交通工程管理中心（原浙江省交通建设工程监督管理局）检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后6个月移交项目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
公路工程专用合同条款补充第18.10款：
[bookmark: _Toc133537014][bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc477764186][bookmark: _Toc445203933][bookmark: _Toc11181][bookmark: _Toc98194768][bookmark: _Toc9972]18.10 工程档案管理
承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T1182-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交〔2002〕138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
为保证项目交（竣）工文件的有效、及时、完整、真实、规范，承包人应积极参与发包人或上级部门组织的档案管理培训。按照档案部门的编制要求做好基础资料的编制，承包人应积极配合，并承担相应的整理、编制费用。
承包人还应将结构物的隐蔽工程，在关键工序施工和检验、进行监理验收时现场记录的影像资料纳入工程档案中。
[bookmark: _Toc508978671][bookmark: _Toc530659581][bookmark: _Toc98194769][bookmark: _Toc529437555][bookmark: _Toc133537015][bookmark: _Toc496643691][bookmark: _Toc82849596][bookmark: _Toc23636][bookmark: _Toc83398593][bookmark: _Toc1628][bookmark: _Toc15471][bookmark: _Toc86616484][bookmark: _Toc477764187][bookmark: _Toc488333229]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc133537016][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc98194770][bookmark: _Toc529437557][bookmark: _Toc530659583][bookmark: _Toc477764189]19.2 缺陷责任
公路工程专用合同条款第19.2.2 项补充：
若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，属于工程的设计使用寿命内的常规使用造成的损坏，承包人应在48小时内负责工程的缺陷修复，其所提供的产品、材料、设备、人员以及车辆、差旅等辅助工作均由承包人自行承担，同时负责更换后设备产品的日常保养和缺陷修复；特殊情况下造成损坏的，由承包人、监理人、发包人三方协商。
公路工程专用合同条款第19.2.3 项补充：
监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
公路工程专用合同条款第19.2.4项补充：
承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
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[bookmark: _Toc10717][bookmark: _Toc98194773][bookmark: _Toc507768239][bookmark: _Toc527969919][bookmark: _Toc133537019][bookmark: _Toc1894][bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc343590111][bookmark: _Toc328991170][bookmark: _Toc333848075][bookmark: _Toc324338210]20.1 工程保险
通用合同条款和公路工程专用合同条款20.1款细化为：
20.1建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
建筑工程一切险发包人已按中标合同额足额购买，此项不再单独计量支付。
[bookmark: _Toc13332][bookmark: _Toc28874][bookmark: _Toc29929][bookmark: _Toc133537020][bookmark: _Toc98194774]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
通用合同条款20.2.1项细化为：
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）规定办理，并要求其分包人也应进行此项保险。承包人办理该保险的费用由承包人负担，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc98194775][bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc133537021][bookmark: _Toc2026][bookmark: _Toc456442263]20.3 人身意外伤害险
通用合同条款20.3.2项补充：
承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的全体雇员投保人身意外伤害险，单人保险额不得低于150万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任，不再单独计量支付。
[bookmark: _Toc507768240][bookmark: _Toc98194776][bookmark: _Toc19117][bookmark: _Toc133537022][bookmark: _Toc12822][bookmark: _Toc23012][bookmark: _Toc527969920]20.4 第三者责任险
第20.4.2项细化为：
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，不再单独计量。
[bookmark: _Toc133537023][bookmark: _Toc6999][bookmark: _Toc13961][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc98194777][bookmark: _Toc527969921][bookmark: _Toc507768241]20.5 其他保险
本款约定为：
20.5.1承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。
20.5.2 根据《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险的保险费、安全生产费）至800章的合计金额，保险费率在项目专用合同条款数据表中约定，安全生产责任保险保障内容已覆盖第三者责任险，第三者责任险不另行计量，第三者责任险的最低投保金额不得少于300万元，事故免赔次数不限。
在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全生产责任保险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付，承包人应以发包人和承包人的共同名义投保安全生产责任保险。
安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。
安全生产责任保险的保险机构的确定应事先征得发包人同意，相关保险投保应服从发包人统一实施要求。
安全生产责任保险包含在安全生产费中，不再单独计量支付。
[bookmark: _Toc98194778][bookmark: _Toc23270][bookmark: _Toc133537024][bookmark: _Toc31160][bookmark: _Toc14306]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.4  保险金不足的补偿
公路工程专用合同条款20.6.4项细化为：
保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
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[bookmark: _Toc11787][bookmark: _Toc133537026][bookmark: _Toc98194780][bookmark: _Toc445203939][bookmark: _Toc1727][bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc477764193]21.1不可抗力的确认
公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定为：
（6）不可抗力的其他情形：     /      。
[bookmark: _Toc488333232][bookmark: _Toc498612674][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc509845238][bookmark: _Toc12915][bookmark: _Toc445203940][bookmark: _Toc517356869][bookmark: _Toc86616487][bookmark: _Toc2692969][bookmark: _Toc82849599][bookmark: _Toc133537027][bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc521522307][bookmark: _Toc509090402][bookmark: _Toc497815088][bookmark: _Toc98194781][bookmark: _Toc477764194][bookmark: _Toc83398596][bookmark: _Toc98194784]22.违约
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[bookmark: _Toc287272905]22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：
[bookmark: _Toc445203942]在履行合同过程中发生的下列情形属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求；或进场材料与设计不相符合，未经设计同意变更，擅自将该材料投入主体工程使用。
（4）承包人未能按合同进度计划、节点工程计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第6.3款，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第 9.2 款、19.2 款规定，发生生成安全责任事故、违法违规行为、存在安全隐患等安全问题或有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
（13）承包人违反投标人须知第3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
（14）承包人未在第18.9款规定期限内提交竣（交）工资料；
（15）承包人违反第4.1.10（6）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位等对分流道路及现状公路产生影响的；
（16）承包人违反10.1款规定，承包人法人代表或其授权的主要领导未在工地蹲点，或未征得发包人书面批准擅自离开工地现场的；
（17）承包人违反第13.6.1（1）目或第13.2.5项的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的。
（18）承包人发生9.2.1项的任一情形的。
（19）承包人未按图纸及有关规范要求施工，或主要管理人员和技术人员在工作中不负责、玩忽职守，被发包人或监理人及其他相关管理部门下发书面整改意见，未在规定期限内整改到位的。
（20）承包人未按发包人或监理人及其他相关管理部门要求的时间内上报资料的。
（21）承包人对上报的计量自审不严，发生超、少、错、漏计量，附件填报、审签有误等，或者工程变更编制存在较多错误，或者人员变更上报不及时或提供的材料存在虚假等。上述任一种情形被发包人发现并指出，第一次给予警告并退回整改后重报，第二次仍然被查到存在上述任一种情形的。
（22）承包人未按发包人或监理人及相关管理部门要求移交或资料移交不全的。
（23）承包人未严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，且材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差的；或承包人违反第13.6.1（3）目的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的。
（24）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第9.4款规定，有违反环境保护管理的情形。
（25）承包人违反第4.1.10（3）目的规定，发生拖欠农民工工资情形的。
（26）承包人违反第4.8.3项的规定，未按要求落实公共卫生安全措施或措施不到位的。
22.1.2 对承包人违约的处理
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a. 承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b. 承包人发生第22.1.1项（2）目违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d. 承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；
e. 承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；
f. 承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g. 承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情况，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
i. 承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1％签约合同价的违约金；
j. 承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1 项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金5000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金3000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人处理；施工员、安全员、质量员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换施工员、安全员、质量员处理。
承包人未经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人的，课以每人次3万元的违约金，更换施工员、安全员、质量员课以每人次1万元的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人的，课以每人次1万元的违约金，更换施工员、安全员、质量员课以每人次5000元的违约金；（符合专用合同条款第4.6.8情形的除外）。
注：项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员应按发包人要求每日进行考勤，漏考或考勤造假均按擅自离开工地处理；如因工作原因未考勤，应由发包人现场管理人员证实并于7 日内提交书面证明材料，否则按擅自离开工地处理；项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员即使按发包人要求进行了考勤，但在工作时间迟到、早退，仍按擅自离开工地处理。
l. 承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过2.5%签约合同价的违约金；
m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
n.承包人发生第 22.1.1 项（15）目情形，每发生一次视影响情况课以5万元至30万元的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作；
o. 承包人发生第 22.1.1 项（16）目情形，课以1万元/天的违约金；
p. 承包人发生第 22.1.1 项（17）目情形，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改的，课以2万元/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以1万元/天的违约金；产生恶劣影响的，课以20万元/次的违约金。
每发生一次课以20万元的违约金，累计不超过0.2%签约合同价的违约金；
q. 承包人发生第22.1.1项（18）目情形，则课以2万元/次的违约金。
r. 承包人发生第22.1.1项（19）目情形，则课以2万元/次的违约金。
s. 承包人发生第22.1.1项（20）目情形，则课以2万元/次的违约金。
t. 承包人发生第22.1.1项（21）目情形，则课以2万元/次的违约金。
u. 承包人发生第22.1.1项（22）目情形，则课以2万元/次的违约金。
v. 承包人发生第 22.1.1 项（23）目情形，使用的材料实际用量与相关技术要求的理论用量有偏差的，课以每次不超过0.5％签约合同价的违约金；未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改的，课以1万元/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以5000元/天的违约金；产生恶劣影响的，课以10万元/次的违约金。
w.承包人发生第22.1.1项(24)目情形，发包人将责令整改，情节严重的（如排查治理、整改不到位，环保措施落实不到位，对环保问题拒不整改、发生环境保护责任事故等情况），将停工整顿，发包人将按每一情形酌情每次向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。
x.承包人发生第22.1.1项(25)目情形，发包人将责令整改，视情节严重情况课以10000元/次的违约金。
y.承包人发生第22.1.1项(26)目情形，发包人将责令整改；发生未按要求落实相关措施或措施不到位的，课以1000元/次的违约金；因承包人原因发生传染病事件的，课以50000元/次的违约金。
若承包人同时存在以上多项违约行为的，将进行累加违约处理。
上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
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22.2.1  发包人违约的情形
通用合同条款22.2.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工；
b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图纸存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；
c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
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通用合同条款第23.1款（3）项细化为：
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应每隔7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
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通用合同条款 24.1 款约定为：
24.1 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，争议的最终解决方式向项目所在地法院诉讼。
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第三节  合同附件格式
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合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）、 （项目业主全称） （下称“项目业主”）、 （建设单位（发包人）全称） （下称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       有    立交    处；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管 协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； 
（2）中标通知书； 
（3）投标函及投标函附录； 
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 
（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 
（9）通用技术规范； 
（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 
（11）已标价工程量清单； 
（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； 
（13）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为准。
3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ __________________元（￥          ）。
4.承包人项目经理：         。承包人项目技术负责人：        。安全负责人：        。
5.工程质量符合            标准。工程安全目标：          。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。
9.本协议书在承包人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10.本协议书正本三份、副本    份，合同三方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

项目业主：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日

发包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日
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附件二  廉政合同
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               （项目名称）的 （建设单位（发包人）） （下称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行            （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公示。
（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。
（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 合同一式八份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
 
发包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日
发包人监督单位：（全称）    （盖单位章）

承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日
承包人监督单位：（全称）    （盖单位章）
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附件三  安全生产合同
安全生产合同

为在           （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理，按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查，发现生产安全事故隐患的，及时组织整改。
（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促承包人做好安全生产工作。
（7）两个以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头协调承包人签订安全生产管理协议。
2. 承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。
（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本四份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
     年   月    日





第六部分磋商（响应）文件格式
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[bookmark: _Toc44607648][bookmark: _Toc4296]资格文件投标文件封面参考：




资 格 文 件
磋商（响应）文件
项目名称：时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
项目编号：TSCG202509006
采购单位：泰顺县文旅集团有限公司
供应商名称： 
供应商地址： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日




附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县文旅集团有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：
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附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函
泰顺县文旅集团有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期： 
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附件三 参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函
泰顺县文旅集团有限公司：
我方（供应商） 具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  
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	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、我单位满足以下条件，并已经在磋商（响应）文件中提供了相应的证明材料：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。（说明：在□上打√。）
3、我单位□没有被限制参加国企采购活动/□在参加国企采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加国企采购活动，但期限届满，已可以参加国企采购活动。（说明：在□上打√。）
4、我单位参与本项目国企采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：
5、我单位符合本项目特定资格条件：的要求，并在磋商（响应）文件件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。


[bookmark: _Toc30910][bookmark: _Toc44607652]附件五 与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

泰顺县文旅集团有限公司：
我方郑重承诺，我方此次参加时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：











[bookmark: _Toc44607653][bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc413747701]

二、报价文件格式
[bookmark: _Toc44607654]报价部分投标文件封面参考：

[bookmark: _Toc8854_WPSOffice_Level2]


报 价 文 件
磋商（响应）文件
项目名称：时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
项目编号：TSCG202509006
采购单位：泰顺县文旅集团有限公司
供应商名称： 
供应商地址： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



附件七 开标（报价）一览表

投标人名称：采购编号：  报价单位：人民币元
	项目名称
	投标报价
	最高限价（元）

	时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
	大写：
小写：
	502199


★开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的综合单价。
★不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
此表不得自行增减内容。

投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：








附件八 已标价工程量清单
	工程量清单表

	合同段：第LD01标段（路灯）
	
	标表2

	清单  第100章   总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	工程保险费
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	101-1-1
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含第三方责任险）
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除（含场外、场内）
	总额
	1
	
	

	103-4
	临时供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设（含标准化工地建设）
	总额
	1
	
	

	清单  第100章  合计   人民币   元

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	工程量清单表

	合同段：第LD01标段（路灯）
	
	标表2

	清单  第800章   管理、养护设施 

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	807
	供配电照明系统 
	
	
	
	

	807-5 
	变压器 
	
	
	
	

	807-5-3 
	组合式成套箱变（10kV/0.4kV，100KVA，含电器、接地装置、基础、10KV电源进线1项等）
	台
	1
	
	

	807-5-5
	天文时钟控制器
	套
	1
	
	

	807-8 
	路灯 
	
	
	
	

	807-8-1 
	道路杆灯（灯杆＜15m）
	
	
	
	

	807-8-1-1
	道路杆灯（单挑臂灯杆10m，半截光型LED 110W，含基础、功率整流器及其他附件，IP67，功率可调型，角钢接地极，扁钢接地体）
	套
	7
	
	

	807-8-1-3
	桥梁杆灯（双挑臂灯杆10m，半截光型LED 110W/80W，含功率整流器及其他附件，IP67，功率可调型）
	套
	28
	
	

	807-8-5
	中杆灯（灯杆15m，投光型LED 3×210W，含功率整流器及其他附件，IP67，功率可调型）
	套
	2
	
	

	809
	管道工程
	
	
	
	

	809-3
	预埋管线
	
	
	
	

	809-3-1
	预埋镀锌钢管类
	
	
	
	

	809-3-1-1
	RC100 外径φ114.3mm，壁厚4mm
	m
	40
	
	

	809-3-2
	预埋塑料管类
	
	
	
	

	809-3-2-1
	双壁波纹管φ110
	m
	1450
	
	

	809-5
	人（手）孔
	
	
	
	

	809-5-2
	手孔
	座
	14
	
	

	809-6
	电缆
	
	
	
	

	809-6-1
	电力电缆
	
	
	
	

	809-6-1-1
	YJY-0.6/1KV 3×16mm2
	m
	1150
	
	

	809-6-1-2
	FLV-(3×2.5mm2)
	m
	2040
	
	

	809-6-1-3
	VVR-2×6mm2
	m
	147
	
	

	809-6-1-4
	VVR-1×6mm2
	m
	129
	
	

	809-6-4
	穿刺线夹
	个
	33
	
	

	809-6-5
	单灯空开 6A-2P-C
	个
	33
	
	

	清单  第800章  合计   人民币    元

	
	





附件九   
二次报价表

项目名称： 
招标编号：    
价格单位：元

	标项
	标项名称
	投标报价
	最高限价（元）

	一
	时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
	大写：                
小写：                 
	502199



1. ▲投标分项报价按二次报价同比例下浮。
2. ▲此表的价格不得超出开标（报价）一览表的价格。


供应商全称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：










[bookmark: _Toc17856][bookmark: _Toc44607655][bookmark: _Toc493530215]
三、商务技术文件格式
[bookmark: _Toc44607656]商务技术文件投标文件
封面参考：




商务技术文件
磋商（响应）文件
项目名称：时尚体育旅游基础设施提升工程(叶岸山特大桥工程）供配电照明系统(二次)
项目编号：TSCG202509006
采购单位：泰顺县文旅集团有限公司
供应商名称： 
供应商地址： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日




附件十 磋商（响应）函
  （采购人）   ：
（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（磋商项目名称）（括号内填投标编号） 磋商的有关活动，并对该项目进行磋商谈判。为此：
1、提供磋商须知规定的全部响应文件：响应文件在线上传递交，一份。
[bookmark: _Toc356545138]2、我方对服务期承诺如下：▲按磋商文件规定期限执行。
3、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。
4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
5、供应商已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。
8、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动但已不在限制期内。
9、本投标自开标之日起90日历天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：电话：传真：

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc44607657]



附件十一 法定代表人授权书
（采购人名称）：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目磋商，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商（响应）文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字或盖章）   性别：
职务：年龄：
手机号码：
详细通讯地址：
邮政编码：
电话： 传真：
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
授权委托日期：   年  月  日

	



（授权代表身份证复印件或扫描件）



[bookmark: _Toc509485354]注：以联合体形式投标的，本授权书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
[bookmark: _Toc509485355][bookmark: _Toc44607658]

附件十二 法定代表人诚信投标承诺书
[bookmark: _Toc522469124][bookmark: _Toc44607659][bookmark: _Toc37854355][bookmark: _Toc518512539][bookmark: _Toc42085456][bookmark: _Toc511045486][bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc11237943][bookmark: _Toc6315682][bookmark: _Toc11759423]
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的磋商；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、谈判响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、磋商（响应）文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。
六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
七、不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。
九、没有被各地、各级财政部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内。
十、参与本项目国企采购活动3年内没有重大违法记录情况。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：
投标供应商（盖章）
承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。



[bookmark: _Toc44607660]附件十三 偏离表
项目名称：                                       项目编号：
	内   容
	磋商文件
条目
	磋商文件
规格要求
	磋商（响应）文件
对应规格
	说   明

	技术偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc44607661]
附件十四 项目实施负责人

项目名称：                               项目编号：
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


 注：1、本表应附技术职称/资格证书、社保等证明原件扫描件；
2、 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。


投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc20685][bookmark: _Toc24063]附件十五 拟投入项目主要工作人员一览表

项目名称：                               项目编号：
	姓名
	性别
	年龄
	学历/职称
	专业
	专业工作年限
	主要业绩
	拟任何职
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 本表应附毕业证书、职称证书、身份证及业绩证明等原件或复印件扫描件。


投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月    日

		

[bookmark: _Toc11036][bookmark: _Toc8623][bookmark: _Toc24517][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc31024][bookmark: _Toc16851][bookmark: _Toc30488984][bookmark: _Toc3741476][bookmark: _Toc8294592][bookmark: _Toc14682764][bookmark: _Toc524449522][bookmark: _Toc3741108][bookmark: _Toc524600104][bookmark: _Toc11371_WPSOffice_Level2]附件十六 同类项目业绩

项目名称：                                            项目编号：
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据评分细则的要求提供相关业绩及证明材料。


投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月    日


第七部分  磋商原则及方法

一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商（响应）文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商（响应）文件将被拒绝。
二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
三、磋商（响应）文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式
1、磋商（响应）文件递交截止
采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点收取磋商（响应）文件。
2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商首次报价不公开。
2.1 如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。
2.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交磋商（响应）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
已提交磋商（响应）文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
2.3 磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表须在线参加）分别进行磋商，并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过磋商（响应）文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。
3、评审原则和方法
3.1 竞争性磋商小组负责审查磋商（响应）文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商（响应）文件无效。
3.2 竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。
3.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的磋商（响应）文件和最终报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商（响应）文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。
本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。
4、磋商（响应）文件的澄清
为有利于对磋商（响应）文件的评议，必要时采购人可要求供应商对磋商（响应）文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为磋商（响应）文件内容的一部分。
四、评分细则
（一）报价评分（满分40分）
1、以满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终报价）×40%×100（四舍五入，保留小数点后2位）
本项目专门面向中小微企业不做价格扣除。
（二）商务技术评分（满分60分）
	序号
	评标分项
	评分标准
	分值

	1
	响应供应商资质证书
	具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一类证书得2分，最多6分。（提供有效的证书扫描件）
	0-6分

	2
	供应商业绩情况
	供应商具有类似工程施工业绩的，每提供一个合同及竣工验收报告得1分，最高2分。（提供有效的证书扫描件）
	0-2分

	3
	项目人员配置
	（1）拟派项目负责人具备公路工程或机电工程相关专业中级职称的得2分，具备公路工程或机电工程相关专业高级及以上职称的得3分，最高得3分。
（2）拟派项目负责人须具备机电工程注册建造师二级及以上，得3分，最高得3分。
（3）具备有效的安全生产考核合格证书（B证），得3分，最高得3分。
注：须提供证书及社保证明扫描件（2025年1月至7月中任意连续三个月的社保证明）。
	0-9分

	
	
	项目组其他人员配备情况：
拟派项目技术负责人具备公路工程或机电工程相关专业中级职称的得2分，具备公路工程或机电工程相关专业高级及以上职称的得3分，最高得3分
注：须提供证书及社保证明扫描件。
施工员、安全员、质量员具备中级及以上职称，每人得2分，最高6分
注：须提供证书及社保证明扫描件（2025年1月至7月中任意连续三个月的社保证明）。
	0-9分

	4
	本项目的重难点的解决措施及合理化建议
	根据供应商针对本项目的重难点的解决措施及合理化建议，由磋商小组进行打分：
解决措施及合理化建议全面、合理，具有针对性，得5分；解决措施及合理化建议较全面、合理，相对具有针对性，得4分；解决措施及合理化建议内容一般得3分；解决措施及合理化建议不全面，得2分；无此项内容不得分。 
	0-5分

	5
	施工方案
	施工方案是否具有针对性，工程关键部位、针对特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况：方案全面、合理，具有针对性，得5分；方案较全面、合理，相对具有针对性，得4分；方案内容一般得3分；方案不全面，得2分；无此项内容不得分。 
	0-5分

	
	
	针对本项目施工环境，施工过程中采取的组织措施情况：方案全面、合理，具有针对性，得5分；方案较全面、合理，相对具有针对性，得4分；方案内容一般得3分；方案不全面，得2分；无此项内容不得分。 
	0-5分

	6
	确保工期的技术组织措施
	针对本项目施工进度安排及各项保证控制措施是否具有针对性和可行性：方案全面、合理，具有针对性，得5分；方案较全面、合理，相对具有针对性，得4分；方案内容一般得3分；方案不全面，得2分；无此项内容不得分。
	0-5分

	7
	确保安全、文明施工的保证措施
	确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位:方案全面、合理，具有针对性，得5分；方案较全面、合理，相对具有针对性，得4分；方案内容一般得3分；方案不全面，得2分；无此项内容不得分。 
	0-5分

	8 
	确保工程质量的技术组织措施
	根据施工用材料、半成品、外购件品牌选用等的供货方案及质量保证措施：方案全面、合理，具有针对性，得5分；方案较全面、合理，相对具有针对性，得4分；方案内容一般得3分；方案不全面，得2分；无此项内容不得分。
	0-5分

	9
	售后服务措施及承诺
	保修期服务的承诺及其他承诺的优劣情况：提供工程交付使用后的保修服务和其它服务承诺切实可靠，得4分；提供工程交付使用后的保修服务和其它服务承诺较可行，得3分；提供工程交付使用后的保修服务和其它服务承诺基本可行，得2分；提供工程交付使用后的保修服务和其它服务承诺欠可行，得1分；无此项内容不得分。
	0-4分


注：1、如在投标文件中未涉及上述技术商务资信评分项内容的，那么对应项按0分计。
2、投标文件中提供的证明材料均应清晰可辨，否则不得分。
（二）说明
1、每个供应商最终得分=商务技术评分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋报价评分分值。
2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告）。
3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
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