泰顺县包垟乡农村公路提升改造工程（C218涂山头至朝头垟K0+000-K8+079段）

招 标 文 件

招标编号：ZJYX2019017

招标单位：泰顺县包垟乡人民政府

代理公司：浙江永信工程咨询有限公司

监督部门：泰顺县包垟乡招投标领导小组办公室

二零一九年六月

目   录

招标公告……………………………………………………………..2

投 标 须 知 前 附 表……………………………………………..4

一、综合说明………………………………………………………..5

二、主要合同条款…………………………………………………..5

三、投标文件的组成、要求……………………………………......7

四、评标工作及办法………………………………………………..8

五、定标……………………………………………………………..9

六、注意事项………………………………………………………..9

七、合同的确认…………………………………………………......10

八、招标单位提供的技术文件及有关资料……………………..…10

附件………………………………………………………………….12

招标公告

招标编号：ZJYX2019017

- 工程名称: 泰顺县包垟乡农村公路提升改造工程（C218涂山头至朝头垟K0+000-K8+079段）

- 二、建设单位：泰顺县包垟乡人民政府

三、工程地点：泰顺县包垟乡

四、招标内容及范围：项目主要内容为路基、路面的提升改造等内容；具体内容以预算书及图纸为准。

五、工程概况：工程投资额3806337.00元

六、资金来源：上级补助及自筹

七、招标方式：公开招标

八、质量目标要求达到标段工程交（竣）工验收的质量评定：75分及以上

九、工期：150日历天

十、投标人资质要求：

须具有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，必须具备安全生产许可证。

项目负责人：二级及以上注册建造师（公路工程专业）。

十一、投标申请人报名资料：

投标单位须提供以下资料复印件并加盖公章：①企业介绍信，②营业执照，③资质证书，④安全生产许可证，⑤建造师注册证书，⑥建造师 “三类人员”B类证书，⑦安全员“三类人员”C类证书，⑧省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案证明。

企业介绍信上委托报名人员须提供本人身份证原件和社保部门出具的2018年12月以后（含12月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2019年新成立的企业可提供2019年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），复印件需加盖投标单位公章。

十二、报名时间：

2019年6月13日 -2019年6月19日

上午8：00-11：00，下午2：00-5：00

报名地点：泰顺县罗阳镇新城大道288号二楼（浙江永信工程咨询有限公司）（本公告后附招标文件，投标单位自行下载，且本项目不收取资料工本费）

十三、投标担保：

在递交投标文件时,供应商携带投标保证金（以现金方式）

保证金金额：大写：伍万元整；小写：50000.00元

（各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封后标明投标单位名称，在收标时，代理单位检查并盖章。中标候选人递交投标保证金，待签订合同之后予以退还）

十四、开标时间：2019年6月21日  下午15:00

开标地点：泰顺县包垟乡新塘垟村文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十五、联系方式：

招标单位(泰顺县包垟乡人民政府)：王先生  13858805510

代理单位(浙江永信工程咨询有限公司)：陈女士  13958987911(657911)

十六、注意事项

①本项目路基及桥梁、涵洞部分（详见图纸）工程造价约280万元，由泰顺县包垟乡涂坑村村民委员会负责实施。因村民委员会资金无来源，该部分无法完成。投标单位中标后，需公益捐建路基及桥梁、涵洞部分（详见图纸）。各投标单位需考虑投标风险，确定参与投标的单位，需按招标文件要求在投标文件中填写承诺书。

②投标单位需按招标文件要求提供证书原件（含证明材料），随投标文件一同递交，不提供或提供不全的，将可能导致投标被拒绝接受。

③授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（附由社保部门出具的2018年12月以后（含12月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2019年新成立的企业可提供2019年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件））。

泰顺县包垟乡招投标领导小组办公室

2019年6月12日

# 标 须 知 前 附 表

| 工程名称 |  | 泰顺县包垟乡农村公路提升改造工程（C218涂山头至朝头垟K0+000-K8+079段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 泰顺县包垟乡人民政府 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 王先生 13858805510 |
| 批准文件 |  | 泰交[2019]80号 |  |  | 资金来源 |  |  | 上级补助及自筹 |
| 建设地点 |  | 泰顺县包垟乡 |  |  | 投标有效期 |  |  | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 建设规模 |  | 工程投资额3806337.00元 |  |  | 承包方式 |  |  | 施工总承包 |
| 工期要求 |  | 招标工期：150日历天 |  |  | 质量要求 |  |  | 质量目标要求达到标段工程交（竣）工验收的质量评定：75分及以上 |
| 投标单位资质等级要求 |  | 须具有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，必须具备安全生产许可证。 项目负责人：二级及以上注册建造师（公路工程专业） |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金账户及数额 |  | 人民币 伍万 元整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封后标明投标单位名称，在收标时，代理单位检查并盖章。中标候选人递交投标保证金，待签订合同之后予以退还。 |  |  |  |  |  |  |
| 购领招标文件、标底 |  | 时间 |  | 2019年6月13日 -2019年6月19日 |  | 地点 | 泰顺县罗阳镇新城大道288号二楼 |  |
| 现场踏勘 |  | 时间 |  | 不组织，自行前往 |  | 地点 | 泰顺县包垟乡 |  |
| 投标单位疑问、清单递交 |  | 时间 |  | 2019年6月20日11点30前 |  | 地点 | 泰顺县罗阳镇新城大道288号二楼 |  |
| 招标答疑纪要 |  | 时间 |  | 2019年6月20日17点30前 |  | 地点 | 泰顺县罗阳镇新城大道288号二楼 |  |
| 投标文件递交 |  | 接收 单位 |  | 泰顺县包垟乡人民政府 |  | 地点 | 泰顺县包垟乡新塘垟村文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人） |  |
| 计税方法 |  | 采用营改增后一般计税法 |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止时间 |  | 2019年6月21日 下午15:00 |  |  |  |  |  |  |
| 开标会 |  | 时间 | 2019年6月21日 下午15:00 |  |  | 地点 | 泰顺县包垟乡新塘垟村文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人） |  |
| 备 注 | 1、招标文件如有补充说明，投标单位可以直接到浙江永信工程咨询有限公司领取补充文件。 2、如有特殊原因放弃投标的，须开标截止时间前2小时出具情况说明（出具人：应有相关证件证明是本单位的人员），否则按无故不参加投标处理。 3、建造师及项目班子一经报名无特殊原因不得更换。 4、投标单位法定代表人或授权委托代理人(应出具法定代表人签署的授权委托书原件)携带居民身份证参加。 5、标函袋由投标单位自行准备，建议统一采用黄色牛皮纸封袋。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国招标投标法》及《市政基础设施工程施工招标投标管理规定》、《浙江省招标投标条例》有关文件规定，泰顺县包垟乡农村公路提升改造工程（C218涂山头至朝头垟K0+000-K8+079段）（以下称本工程）实行 公开招标 ，现将有关事项通知如下：

## 一、综合说明

（一）本工程建设资金已落实；

（二）本工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关规定已办理招标申请，现通过 公开招标 ，坚持公正、公平、公开的原则，择优选定施工单位，维护公共资源交易双方的合法权益，本工程采用明标下浮率区间法的方式；

（三）招标范围：详见投标须知前附表

- 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格公路工程施工总承包三级及以上资质。

项目负责人具有二级及以上注册建造师（公路工程专业）。

## 二、主要合同条款

1、本工程施工合同格式参照参照《标准施工招标文件》（2019年版）第四章。

2、工程工期及奖惩：

根据招标要求和工程实际情况，本工程招标工期为150日历天。投标单位根据实际情况和自身实力自报工期，合同工期以中标人自报工期为准。自报工期超过招标工期，按废标处理。因本工程延期造成招标人的经济损失，招标人可向中标人索赔。

3、工程质量要求及奖惩：

（1）质量目标要求达到标段工程交（竣）工验收的质量评定：75分及以上。缺陷责任期：自实际交工日期起计算24个月。中标人必须严格按审定的施工图纸、设计要求变更和国家现行的法律、法规、施工验收规范、质量评定标准组织施工。

（2）中标人必须按照本工程审定的施工图纸、设计要求变更和施工技术标准施工，不得偷工减料。招标人现场代表或现场监理人员或质量监督站监督人员发现施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程审定的设计图纸和施工技术标准施工的其他行为的，招标人可对施工单位处以合同价2%-4%的罚款；造成本工程质量不符合“75分及以上”质量标准的，除要求中标人在规定时间内返工，直至达到质量75分及以上为止，并由中标人承担全部返工、修理费用。赔偿因此给招标人造成的损失；情节严重的，招标人将报建设行政主管部门，按现行有关法律法规处理。

4、工程款支付方式

4.1预付款的支付：预付款支付比例或金额为合同价的10%；预付款支付期限在合同生效后，主要人员、机械设备进场并经业主、监理单位确认后，发包人向承包人预付合同款的总额的10%；预付款从第二个月起逐月扣回，扣完为止。

4.2期限按通用条款执行；业主单位在中标人提交了履约担保之后且合同已经签订，建设单位按工程形象进度支付工程款，每月完成工程量的70%支付工程进度款 （具体付款方式在合同中约定）。施工单位应按月提供已完成工程月报表给建设单位和监理。待工程竣工验收合格后，支付合同价的85%。待项目竣工验收合格后并办理竣工结算，经相关单位审定后，同时工程资料备案归档后，扣留结算造价2.5%保修金。缺陷责任期满，经验收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。

5、材料、设备供应办法

5.1本工程所需材料设备（除暂定价的材料设备）原则上由中标人组织采购供应，其品质、规格、色彩、型号等由中标人提供样品及单价，通过比价优选确定供货商，并经招标人或其委托的监理工程师签证同意后才能进场使用。

6、合同价格及数量的调整

6.1本工程设计变更新增项目（指工程量清单中未提供的项目内容）执行以下工程预算、费用定额和政策性文件：

（1）《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）；

（2）《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）；

（3）《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)；

（4）浙江省交通厅浙交［2008］85号文，关于印发《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》；

（5）交通运输部（交办公路﹝2016﹞66号）《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；

（6）浙江省交通运输厅浙交﹝2016﹞113号转发交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；

（7）浙江省交通运输厅浙交〔2017〕4号《关于地方水利建设基金暂停征收后调整我省公路水运工程造价税金税率》的通知；

（8）财政部 税务总局财税[2018]32号关于调整增值税税率的通知；

（9）其他相关政策文件及规范性文件。

7、工程担保

7.1工程投标担保

各投标人应提供不少于投标须知中规定数额的投标保证金，用信封封好后写上投标单位名称在递交投标文件时备查。自始至终参加投标的未中标人的投标保证金在确定中标单位后将予以无息退还，中标单位的投标保证金提交后待签订合同之后予以退还。

7.2承包商履约担保

投标单位中标后向业主提交履约保证金（时间为中标通知书签发后7天内），其金额为工程承包发包合同总价的5%。工程质量保证金占履约保证金的40%，工期履约保证金占履约保证金的20%，主要技术人员到位的保证金占履约保证金20%，安全保证金占履约保证金的20%。承包人履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。承包人未按合同约定履行义务应承担违约责任时，业主可要求担保人按担保合同的约定，对业主的损失给予赔偿。本工程经质监部门备案，取得工程竣工验收备案表后7天内合同履约保证金予以退还（不计息）。

建造师不得擅自更换，否则罚款1万元。擅自更换建造师的，发包人有权终止合同。建设单位有权要求承包单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全、质量事故的主要技术人员直至建造师。罚款总额不超过相应项目的履约保证金，招标人从工程进度款中扣除。承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金扣除，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

8、安全文明施工

承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失及其它，其责任全部由施工企业承担。

9、本招标文件是合同的组成部分。

## 三、投标文件的组成、要求

1、投标文件（一式五份，正本一份，副本四份）内容包括：

（1）封面

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书

（3）投标承诺书

（4）           工程造价下浮率报价

（5）建造师基本情况一览表

（6）驻现场项目部的工程建造师、技术及管理人员一览表（附建造师（注册证书、B类证书）、安全员（C类证书）复印件并加盖公章）

（7）承诺书

2、投标文件的密封与标志

（1）投标文件应按规定密封，标明“正本”或“副本”字样，并在标函封袋、投标文件封面、投标文件相关复印件上加盖投标单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印鉴；否则作废标处理。

（2）投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（3）证书原件（含证明材料）单独密封，在标函封袋上标明“证书原件”字样，并加盖投标单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印鉴；否则作废标处理”。

3、投标文件的递交

投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标单位。在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标单位。

## 四、评标工作及办法

1、投标文件有下列情况之一者，视为无效：

①投标书未按规定要求装订、密封、标志的，投标书未装订的；

②投标书未按本招标文件规定加盖投标单位公章和单位法定代表人或授权委托代理人未签字的；

③未按招标文件规定格式填写内容不全或字迹模糊不清的；

④未按招标文件要求递交投标保证金；

⑤投标单位法定代表人或授权委托代理人未准时参加开标会的；

⑥投标截止期以后送达的投标文件；

⑦投标人在投标函中所列的建造师或安全员与其在投标报名时不同的；

⑧投标人对同一工程递交二份或二份以上不同内容的投标书或做出二个以上报价，且没有声明哪一份投标书或哪个报价最终有效的；

⑨投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑩不符合招标文件中规定的其他要求，投标报价下浮率（绝对值）低于3%（不包括 3 %）或高于9%（不包括9%）；

2、本工程评标工作由 浙江永信工程咨询有限公司 组织实施，泰顺县包垟乡招投标领导小组办公室负责监督。

2．1、开标时在泰顺县包垟乡招投标领导小组办公室的监督下，开启投标文件。

3、评标程序办法：

（1）本工程采用明标下浮率区间法。

（2）商务标评定标准：

A、各投标单位所报的下浮率应在3%至9%之间（含3%和9%），否则作废标处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。

B、现场确定一个标底下浮率K%（3%至9%之间含本身），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（3、4、5、6、7、8、9），取到整数为9时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）；

C、①各投标单位所报的下浮率≥K%且与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人；②当所有投标单位所报的下浮率均小于K%时，也按与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人，但中标下浮率取K%；③当投标单位所报的下浮率≥K%只有1人时，无条件确定为第一中标人。

中标造价=（标底造价-暂定金额-暂列金额）×（1-K%）+ 暂定金额+暂列金额

D、评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取无记名投标方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及投标文件有明确规定的从其规定。

注：投标人不足三家的项目，投标文件经审查无任何问题，照常按照以上条款进行开标。投标人只有一家的项目，现场确定的下浮率即为中标下浮率。

- 评标小组完成评标工作后，向招标单位提交书面报告。按照以上评定标准确定中标候选人；若出现最接近K%值相同，则由抽签确定第一中标候选人。

## 五、资格审查（所有资料需提供原件审查）

投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作废标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》, 企业营业执照有效且主营范围符合要求；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；

（4）项目负责人注册证书、“三类人员”B类证书；

（5）安全员“三类人员”C类证书；

针对已经取得新版《建筑业企业资质证书》的投标单位，企业资质情况将通过扫描建筑业企业资质证书复印件（加盖投标单位公章）的二维码查询确认，不需提供建筑业企业资质证书原件。未取得新版《建筑业企业资质证书》的投标单位仍须提供资质证书原件。

针对已经取得新版《安全生产许可证》的投标单位，将通过扫描证书复印件（加盖投标单位公章）的二维码查询确认，不需提供安全生产许可证证书原件。未取得新版《安全生产许可证》的投标单位仍须提供证书原件。

针对已经取得新版“三类人员”证书的投标单位，证书可通过扫描电子复印件（加盖投标单位公章）的二维码查询确认，不需提供证书原件。未取得新版“三类人员”证书的投标单位仍须提供证书原件。

- 六、定标

招标人应当确定中标候选人为中标人。

## 七、注意事项

1、各投标单位应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假，如有发现，没收其投标保证金，并追究法律责任。

2、开标会议应由投标单位的法定代表人携带身份证（其他证不得代替身份证）及法定代表人身份证明书参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人授权委托代理人参加，授权委托代理人必须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖投标单位公章的授权委托书及本人身份证（其他证不得代替身份证）（采用招标单位提供的统一格式）。

3、各投标单位在编制标书时，要认真理解招标文件及有关附件。投标单位若有问题需要澄清，应在规定时间内以书面形式向招标单位提出。招标单位将在规定时间组织召开施工图答疑会和工程量清单答疑会，由施工图答疑会和工程量清单答疑会而产生的对招标文件内容的修改以及所有问题和答复招标单位将以补充通知的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对招标文件可能存在表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在规定时间内以书面形式向招标单位提出，招标单位拥有最终解释权。由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

4、各投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标单位不得互相串通哄抬标价，不得在投标过程中向招标单位或有关人员透露标书内容、不得打听或窃取其他投标单位的情况和标价。

5、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

6、中标单位必须严格遵守国家关于建筑业有关条例的规定，不得把本工程转包给其他施工企业。

7、在开标、评标活动中出现异常情况，而没有达到预期的竞争效果时招标人可以向招投标监督管理部门申请重新组织招标或用其他方式定标。

八、合同的确认

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

## 九、招标单位提供的技术文件及有关资料

1、审定的标底

2、附件：投标文件中各组成文件格式，投标单位提交的投标文件必须包含附件中全部内容，否则作废标处理。

附件一：法定代表人身份证明书或授权委托书

附件二：投标承诺书

附件三：           工程造价下浮率报价

附件四：项目负责人基本情况一览表

附件五：驻现场项目部的工程项目负责人、技术及管理人员一览表（附项目负责人（注册证书、B类证书）、安全员（C类证书）复印件并加盖投标单位公章）

附件六：承诺书

工程

投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日

附件一（一）

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

投 标 人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

注：附营业执照复印件（加盖公章）

附件一（二）

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                       工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

代理人： 性别：

出生年月： 身份证号码：

单位：

部门：

职务：

代理时限：

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

时  间：         年    月   日

附件二

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意以总承包的方式承担本工程的施工任务，由          担任本工程的建造师，投标工期为      日历天，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

投 标 单 位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件三

工程造价下浮率报价

| 序 号 | 项 目 名 称 | 下 浮 率% |
| --- | --- | --- |
| 投标单位：（盖章） 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |

附件四

投标建造师基本情况一览表

投标单位：（盖章）                                 日期：   年  月  日

| 姓 名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 年龄 |  |
| 专 业 |  | 职称 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  |
| 建造师资格 |  | 注册编号 |  |
| 原受聘单位 |  |  |  |
| 现工作单位 |  |  |  |
| 主要工作简历： |  |  |  |
| 获优质工程、标化工地情况： |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |

1、我单位拟派建造师与报名申请时一致，否则按废标处理；

2、我单位建造师的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定或承诺处理。

附件五

驻现场项目部的建造师、技术及管理人员一览表

投标单位：（盖章）

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 专业学历 | 职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附建造师注册证书复印件加盖单位公章；建造师 “三类人员”B类证书复印件加盖单位公章；安全员“三类人员”C类证书复印件加盖单位公章）。

附件六

承 诺 书

（招标人名称）：

我方参加泰顺县包垟乡农村公路提升改造工程（C218涂山头至朝头垟K0+000-K8+079段）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

为泰顺县包垟乡涂坑村村民委员会公益捐建本项目的路基及桥梁、涵洞部分（详见图纸），且该部分质量目标要求达到标段工程交（竣）工验收的质量评定：75分及以上。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格。

投 标 单 位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日