泰顺县百丈镇朱垟村朱岭头山塘

综合整治工程

招 标 文 件

招标单位：泰顺县百丈镇人民政府

代理公司：温州广信工程管理有限公司

监督部门：泰顺县百丈镇招投标工作领导小组办公室

二零二二年十二月

目   录

招标公告	1

第一章 投标须知前附表及投标须知	3

一、投标须知前附表	3

二、投 标 须 知	5

（一）总则	5

（二）招标文件	5

（三）投标文件	6

（四）投标文件密封和递交	8

（五） 开标、评标、定标方法	8

（六）合同的授予	11

第二章 合同条款	13

第三章 投标文件及附件

32

招标公告

- 工程名称：泰顺县百丈镇朱垟村朱岭头山塘综合整治工程

- 建设单位：泰顺县百丈镇人民政府

- 三、工程地点：泰顺县百丈镇内

四、招标内容及范围：泰顺县百丈镇朱垟村朱岭头山塘综合整治工程，具体详见预算书及图纸。

五、招标控制价：365757元

六、资金来源：上级补助及自筹

七、招标方式：公开招标

八、工程质量要求：合格    工期：30日历天

九、投标人资质要求：投标人须具备独立法人资格、具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；且具备安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

项目负责人：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师,且在有效期内。

十、投标担保：

保证金金额：大写：柒仟元整 ；小写：7000元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

十一、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。

- 开标时间：2022年12月26日上午10：00

- 开标地点：泰顺县百丈镇飞云湖文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十三、联系方式：

招标单位：泰顺县百丈镇人民政府      联系人：吴先生 电话：15088556363

代理单位：温州广信工程管理有限公司  联系人：吴女士 电话：0577-67588537

- 十四、注意事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2022年6月以后（含6月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2022年新成立的企业可提供2022年6月以后（含6月份）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），并加盖单位公章参加。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

②疫情防控措施按最新文件动态执行。因疫情发展及防控的动态因素，如需详询疫情防控政策，请联系泰顺县百丈镇人民政府疫情防控办。电话：0577-67661435）

③投标人须签署疫情防控承诺书，现场递交原件,无需密封在投标文件中。

④每家投标单位指派一人递交投标文件和疫情防控承诺书（自行下载），指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场，切勿在周边聚集。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

⑤询标方式：电话联系或者钉钉询标。联系电话会在钉钉群中公布。

⑥招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

泰顺县百丈镇招投标工作领导小组办公室

2022年12月20日

第一章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| - 工程名称 | - 泰顺县百丈镇朱垟村朱岭头山塘综合整治工程 |
| --- | --- |
| - 招标人 | - 名称：泰顺县百丈镇人民政府 - 联系人： 吴先生 电话：15088556363 |
| - 招标代理人 | - 名称：温州广信工程管理有限公司 - 联系人： 吴女士 电话：0577-67588537 |
| - 项目代码 | - 泰发改审〔2022〕379 号 |
| - 建设地点 | - 泰顺县百丈镇内 |
| - 资金来源 | - 上级补助及自筹 |
| - 招标控制价 | - 365757元 |
| - 投标有效期 | - 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天 |
| - 资格审查方式 | - 资格后审 |
| - 工期要求 | - 30日历天 |
| - 承包方式 | - 施工总承包 |
| - 质量要求 | - 合格 |
| - 招标范围 | - 泰顺县百丈镇朱垟村朱岭头山塘综合整治工程，具体详见预算书及图纸。 |
| - 投标人 - 资质要求 | - 投标人须具备独立法人资格、具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；且具备安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| - 项目负责人 - 资格要求 | - 具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师,且在有效期内。 |
| - 审查方式 | - 本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对投标资格条件及要求提供的资料，如不符合资格条件的投标人，在评标资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。 |
| - 投标保证金账户及数额 | - 大写：柒仟元整 ；小写：7000 元 - 投标保证金形式：现金。 - 各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。 |

| - 履约担保 | - 履约担保金额：2%签约合同价 - 履约担保形式：现金或工程保函形式。履约保证金在工程竣工验收合格后10日内无息全额返还。 |
| --- | --- |
| 工程预付款 | 无 |
| - 投标文件 - 递交地点及时间 | - 时间: 2022年12月26日09：00：00分至 2022年12月26日10：00:00分止。 - 地点: 泰顺县百丈镇飞云湖文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人） |
| - 开标地点及时间 | - 时间: 2022年12月26日上午10：00:00 - 地点: 泰顺县百丈镇飞云湖文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人） |
| - 投标单位疑问、清单递交时间 | - 2022年 12月25日 10 点前 |
| - 备注 | - （1）本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。如现行有关规范有变更的，以最新的为准。 |

- 二、投 标 须 知

- （一）总则

1、工程概况

1.1本工程经泰发改审〔2022〕379 号批准建设，建设地点位于泰顺县百丈镇内。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。

1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办[2019]62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审

1.4.2投标人资质要求：详见投标须知前附表

1.4.3项目负责人资格：详见投标须知前附表

1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的施工单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十四条，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

- （二）招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款

第三章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。招标文件如有补充说明将在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站上发布信息，投标人可以自行下载。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺百丈镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载或到代理公司领取，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将 在 泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件内容由投标文件组成。

3.2.1投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投标保证书（附件三）

（4）工程造价下浮率报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）拟投入的主要人员简历表（附件六）

（7）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件七）

（8）投标承诺书（附件八）

（9）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）

3.2.2 资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；

（4）建造师的注册执业资格证书、社保证明（附由当地社保部门出具的2022年6月以后（含6月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,如果参加投标单位系 2022年6月以后（含6月份）新成立的企业可提供2022年6月以后（含6月份）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件并加盖单位公章）、“三类人员”B类证书。

（5）现场安全生产专职管理人员的 “三类人员”C类证书，

（6）省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案证明,且必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件（提供浙江水利网上公示页面的打印件）。

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供施工合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。

3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标单位应当在签订合同时，向业主提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标单位履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。招标人应当在中标单位履约担保截止日后10日内解除担保人对中标单位的履约担保。

3.7.3质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

3.7.4担保合同应依据《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》【温建建〔2003〕373号】关于修改和补充《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》的通知规定签订后，须与工程承包合同一起，按照规定报有关部门备案。

3.7.5质量保修范围包括本次工程施工招标范围内的全部内容，按《建设工程质量管理条例》相关规定实施保修，自竣工验收合格之日起计算。保修期内出现工程质量问题由有关责任单位负责保修。质量保修金为工程结算价的1.5%。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.9工程变更

3.9.1工程变更所产生的实际工程量增减按照原预算书中的预算单价结合投标下浮率进行调整结算。工程变更新增项目（指预算书中未提供的项目内容）执行有关的工程预算定额、费用定额和政策性文件编制，结合投标下浮率进行调整结算。

- （四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志

4.1.11投标人应提供 二 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本一 份，（中标后提供三份投标文件）并标明“正本”或“副本”字样。投标文件应密封，并贴上各自的封条。封袋和封条上必须加盖单位公章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人盖章。

4.1.3“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人亲自签字。

4.1.4法定代表人到场时携带法定身份证明书，授权委托人到场时携带授权委托书。

4.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- （五） 开标、评标、定标方法

5.1授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）及附由当地社保部门出具的2022年6月以后（含6月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件和建造师的注册执业资格证书复印件，以上材料均加盖单位公章参加。如果参加投标单位系 2022年6月以后（含6月份）新成立的企业可提供2022年6月以后（含6月份）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），并加盖单位公章参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由泰顺县百丈镇内招投标领导小组办公室负责监督，投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，开启商务标，并送评标委员会评审。

5.3开标过程应记录，开标记录必须经各投标人签字确认，并存档。

5.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2

评标程序办法：

（1）本工程采用明标下浮率区间法。

（2）商务标评定标准：

A、各投标单位所报的下浮率应在6%至12%之间（含6%和12%），否则作废标处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。

B、现场确定一个标底下浮率K%（6%至12%之间含本身），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（6、7、8、9、10、11、12），取到整数为12时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）；

C、①各投标单位所报的下浮率≥K%且与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人；②当所有投标单位所报的下浮率均小于K%时，也按与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人，但中标下浮率取K%；③当投标单位所报的下浮率≥K%只有1人时，无条件确定为第一中标人。

中标造价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-中标下浮率）+ 暂列金额+暂估价

D、评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取无记名投标方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及投标文件有明确规定的从其规定。

4、评标小组完成评标工作后，向招标单位提交书面报告。按照以上评定标准确定第一中标候选人；若出现最接近K%值相同，则由业主抽签确定第一中标候选人。

5.2.3资格后审

5.2.3.1 投标人的资格审查（以下复印件加盖公章，投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；

（4）建造师的注册执业资格证书、社保证明（附由当地社保部门出具的2022年6月以后（含6月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,如果参加投标单位系 2022年6月以后（含6月份）新成立的企业可提供2022年6月以后（含6月份）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件并加盖单位公章）、“三类人员”B类证书。

（5）现场安全生产专职管理人员的 “三类人员”C类证书，

（6）省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案证明,且必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件（提供浙江水利网上公示页面的打印件）。

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标书未按本招标文件规定加盖投标人公章和单位法定代表人或授权委托代理人未签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10）资格后审内容不全或造假的；

（11）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件编号不一致的；

（12）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员（项目负责人、安全员）、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.3.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.3.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.4.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

- （六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省建设厅建建发[2007]176号文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用工程保函或现金担保)履约保证金在工程竣工验收合格后10日内无息全额返还。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

注：本合同格式仅供参考，实际已签订为准。

第二章合同条款及格式

- 水利工程施工合同

- 项目名称 ：

- 建设单位：

- 施工单位：

- 浙 江 省 水 利 厅

- 制定

- 浙江省工商行政管理局

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施            （项目名称），已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对        （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 招标文件与投标文件；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其它合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                （￥        元）。

4．承包人项目负责人：           联系电话：                ；

安全员：               联系电话：               。

5．工程质量符合  合格  标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

11合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （盖单位章）              承包人：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

年    月     日               年     月     日

- 第1节  通 用 合 同 条 款

- 本工程全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。

- 第2节  专 用 合 同 条 款

- 本文全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）相应条款，并补充以下内容。

- 1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.1　合同当事人和人员

1.1.2发包人：     　  　。

1.1.3　承包人：           。

1.1.4　分包人：                 /　　          。

1.1.5　监理人：                 /            　 。

1.2　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是(1)协议书（包括补充协议书）；(2)中标通知书；(3)招标文件与投标文件；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求（合同技术条款）；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)投标辅助资料；(10)经双方确认进入合同的其他文件。

1.3　联络

1.3.1　来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。

- 2　发包人义务

2.1　提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

- 发包人负责向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

- 3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，监理人的权力范围在专用合同条款中明确。但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

- 4　承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.1　其它义务

删去本款全文，并代之以：

（1）施工用地的平整和使用后的拆除、平整工作由承包人承担，其费用不单独支付，而应在本合同工程量清单中有关项目的报价中；

（2）承包人的临时设施应按要求进行设计和施工，其所需费用应自行考虑列入包干费用中；

（3）承包人新建的所有临时设施（设备除外），包括道路、堆场、生产设施、生活设施，其产权归发包人所有。工程结束（完工验收）后28天内应根据发包人的指示由承包人拆除或无偿移交给发包人，拆除的费用列入包干费用中；

（4）所有的临时设施工程，均由承包人根据施工实际需要和发包人的特别要求自行规划、勘测、设计、建造、维护、保养，相关费用列入包干费用中。其规划设计应经发包人或监理人的批准。

- 4.2　分包

本工程不允许分包。

- 4.3　承包人人员的管理

补充以下条款：

4.3.1 项目负责人、安全员每月驻工地的天数不少于22天，项目负责人每少一天罚款500元。安全员每少一天罚款300元。

承包人须按投标文件中推荐并经发包人评审同意的人选指派项目负责人和安全员等现场管理人，否则发包人有权终止合同，承包人自行退出工地，并承担一切损失。项目负责人中途换人，须事先征得发包人同意。若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目负责人，则发包人有权拒绝其人员的更换并要求原项目负责人和安全员等现场管理人到场，直至终止合同；若发包人认为项目负责人和安全员等现场管理人员不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目负责人和安全员等现场管理人员。项目负责人和安全员连续2个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。

4.3.2 承包人的主要管理人员驻工地时间等考核

（1）项目负责人和安全员离开工地2天以上，必须报监理人同意。

（2）未经发包人同意，技术负责人不得更换。若事先征得发包人同意更换的，更换后的技术负责人的资格条件若与投标文件中明确的相应人员的资格条件不符，则按承包人违约处理。

（3）未经发包人同意，质检员安全员和施工员不得更换。若事先征得发包人同意更换的，更换后的质检员安全员和施工员的资格条件若与投标文件中明确的相应人员的资格条件不符，则按承包人违约处理。

（4）违约金每月算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除；

（5）到场率考核：承包人应接受监理人制定的考勤制度，服从监理人的考勤。考核结果每月的25日作为工程进度款申请单附件报发包人，并在工程进度款中索扣违约金。发包人现场管理人员可作不定时核查，以掌握承包人主要管理人员到位情况。

上述人员关于更换和考勤的违约金在当月工程进度款中直接扣除，罚款总额不超过合同价的2%，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

- 4.4 不利物质条件

4.4.1 不利物质条件的范围：台风、地震、战争等不可抗力的自然或社会因素或施工中遇到文物或古迹。

对于不可抗力，责任划分如入：1、工程本身的损害由发包人承担；2、人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；3、施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；4、工程所需清理修复费用，由发包人承担，承包人负责实施；5、延误的工期顺延。

- 5　材料和工程设备

5.1　发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供任何材料和工程设备。

- 6　施工设备和临时设施

6.1承包人提供的电力、用水、防台的要求

(1) 承包人应自行报装本工程实施过程中的生产和生活用水，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。

（2）承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从电力主干线接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工，费用包含在投标报价中。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

(3) 针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、海上抢险、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。同时承包人应充分考虑季风和台风及潮流对施工作业的影响。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

- 7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 无 。

- 8　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定： 由承包人负责布设，提交监理人审批 。

- 9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.1　发包人提供 施工图 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.1  下列工程应编制专项施工方案：施工安全保证措施。

9.3　文明工地

9.3.1　本合同文明工地的约定： / 。

- 10  开工和竣工

- 工期是按发布开工令之日起至完成承包合同规定的全部内容，达到竣工验收标准。

10.1 发包人的工期延误

本款内容更改为:

在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

⑴ 重大设计变更对关键项目工期造成影响的。

⑵ 增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的。

⑶ 因发包人政策处理工作没到位而引起的停工。

承包人应根据当地的气候条件,在施工组织设计中充分考虑当地气候条件对工期的影响。

10.2 异常恶劣的气候条件

10.2.1异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。是指：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过 1 天；

（2）风速大于14M/S的7级以上台风灾害；

（3）造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

（4）其他异常恶劣气候灾害；

10.3 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项 目 及 其 说 明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 日历天 | / |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为 不超过签约合同价的2％  。

10.4　工期提前

工期提前的奖金约定：

- 10.5  工程质量

10.6　质量评定

10.6.1　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格  。

10.6.2　工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为：达到工程验收规程规定的优良率标准。

- 11  质量事故处理

11.1 工程竣工验收时，承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

- 12　验收和检验

12.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

12.1.1 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按照规定执行。

- 13　变更

13.1 变更的范围和内容

(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量不管超过其工程总量的多少，单价均不调整。

13.2 变更的估价原则

13.2.1 删去本项全文，并代之以：

13.2.2 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

(1)主要建筑材料按照投标时价格进入组价；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价(不得超过温州市泰顺县造价管理部门发布的上一个月信息价)报监理人审核，发包人同意后进入组价。

(2)工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定(2018)》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010)》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》、浙水建〔2012〕49号《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》及其他有关规定。

如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。

如在工程组价时，省出台相应新的规定及定额，仍按照投标期的规定及定额执行。

(3)取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2010)》规定执行，取费费率按标底的取费费率计算。

(4)上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径进行优惠，经监理人审核，报发包人同意后，作为该项的承包单价，调整合同价并支付。

综合优惠率=[1-（投标人投标价）/（招标人招标控制价] ×100%

(5)按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

本款增加：

13.2.3 本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的临时工程费用和其他费用。

13.2.4为本工程顺利实施而提出合理化的设计微调，以及施工过程中发生的现场零星工程量签证由承包人提出，征得发包人、监理人和设计单位审查同意后，按相关规定审核报批。报批后的资料作为项目竣工结算或决算审计调整造价的依据。

13.3 承包人的合理化建议

13.3.1承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /  。

13.4 暂估价

13.4.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /  。

- 14　价格调整

本合同工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按合同条款的有关规定计量。

15预付款及工程款

15.1  计量

按通用条款执行。

15.2　预付款

15.2.1　预付款：

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 / 。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /   。

15.2.2　 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  。

15.2.3　预付款的扣回与还清

（1）扣回工程款的时间、比例：  /  。

15.3  工程进度付款

15.3.1 发包人支付进度款的期限：待工程完工经设计、监理、施工、发包人几方主体验收合格后 28 天内承包人提交工程 结算书，监理和发包现场管理人员对提交的结算书中的工程量进行复核，送交有资质的咨 询单位审价，审价结果再由监理人和发包人审核，审核后咨询公司出审价报告并经审计或 财政部门审定，待工程通过完工验收合格，同时工程资料备案归档，发包人按审计或财政部门最终审定价款的 90%支付，待工程通过竣工验收合格，发包人按审计或财政部门最终审定价款的 98.5%支付，剩余 1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清（不 计息退还）。

16履约保证金退还

- 履约保证金在工程竣工验收合格后10日内无息全额返还。

- 17　缺陷责任与保修责任

17.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

17.1.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   竣工验收合格后24个月 。

17.1.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第17.2.2条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 17.1.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）   1.5   %的工程款；

（3）其他方式:         /                。

- 17.1.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  /                     。

关于质量保证金的补充约定：           /                          。

17.1.3保修

17.1.3.1 保修责任

工程保修期为：竣工验收合格后24个月。

17.1.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1天（24小时内）。

- 18　保险

18.1　工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人投保；

投保内容：改造灌区、高效节水灌溉及整治山塘工程以及需要投保的临时工程项目；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至通过完工验收。

18.2　第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：按国家有关规定，由承包人负责投保。

18.3　对各项保险的一般要求

18.3.1　保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 开工令发出之日起7天内。

- 19　争议的解决

19.1　争议的解决方式

本合同在履行过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下一种方式解决：

(1)依法向  泰顺县人民法院  起诉。

- 合 同 附 件 格 式

- 附件一

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                   工程的项目法人              (以下称甲方)与承包商                （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- 严格执行                   工程的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况

进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）          乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年    月    日                  年    月    日

- 附件二

安全生产协议书

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                       （以下简称“甲方”）与施工单位                           （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                        （盖章）       乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）     其授权的代理人：              （职务）

（签字）                               （签字）

日期：     年   月   日                 日期：     年   月   日

- 第三章  投标文件及附件

工程

投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日。

附件一

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

身份证复印影印件 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

投 标 人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

注：附营业执照复印件（加盖公章）

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

代理人： 性 别：

出生年月： 身份证号码：

单位：

部门：

职务：

代理时限：

身份证复印影印件

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年     月    日

附件三

投标保证书

（招标人名称）：

我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意承担本工程的施工任务。由我方项目负责人：        （姓名）、安全员：       （姓名）负责本工程的施工，投标工期为        日历天，并已按要求认真填写了与标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

投 标 单 位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件四：

工程造价下浮率报价

| 序 号 | 项 目 名 称 | 下 浮 率% |
| --- | --- | --- |
| 投标单位：（盖章） 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |

附件五

投标人一般状况

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 （使用进泰企业） |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

注：

1、所有投标申请人都须填写此表

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附件六

投标项目负责人基本情况一览表

投标人：（盖章）                                 日期： 年  月  日

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 年龄 |  |
| 专业 |  | 职称 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人资格 |  | 注册编号 |  |
| 原受聘单位 |  |  |  |
| 现工作单位 |  |  |  |
| 主要工作简历： |  |  |  |
| 获优质工程、标化工地情况： |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |

注：投标人需保证项目负责人在项目开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

附件七

驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标人：（盖章）

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 专业学历 | 职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表的人员（项目负责人、安全员）一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

2、项目管理机构人员未配备充足的，中标人在合同谈判阶段向招标人报备符合规定的人员。

附件八：

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

我公司在参加                       工程的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本工程所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。

2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求。

3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3）《安全生产许可证》（证书编号                     ）；

（4）建造师注册执业资格证书（姓名及证书编号或注册编号                       ）；建造师的“三类人员”B类证书（姓名及证书编号              ）；

（5）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书（姓名及证书编号              ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

单位（公章）

法定代表人:（签字或盖章）

项目负责人:（签字）

日期：     年    月

疫情防控承诺书

| 姓 名 |  | 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手 机 |  | 身份证号 |  |
| 自本日止的14天内所到城市情况 |  |  |  |
| 参加活动 | 2022年 月 日百丈镇下朱岭至严公垟水库道路硬化工程项目的□开标/□评标/□其他事务（评标专家请填写评标厅） |  |  |

本人承诺：

1.严格执行国家和省市应对新型冠状病毒肺炎疫情防控部署要求，自觉遵守《中华人民共和国传染病防治法》相关规定。

2.履行疫情信息登记报告义务，承诺事项、填写信息真实。

3.自愿配合工作人员进行体温检测和身份核验，出示健康码，在交易过程中全程佩戴口罩，遵守泰顺县公共资源交易中心疫情防控工作要求。

4.本人未与确诊或疑似病例有过接触史，来自或途经重点疫区入温（返温）隔离已满14天，未有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

5.因体温检测、身份核验、出示健康码等预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果由本人承担。

承诺人（签字）：

年     月      日

体温检测结果：         ℃（由代理工作人员填写）

注：本表无需密封在投标文件中