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招标公告

一、工程名称：规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务
二、招标单位：泰顺县交通运输局

三、工程地点：泰顺县罗阳镇
四、建设规模及技术标准：本项目起点顺接326省道泰顺川山垟至牛栏岗段改建工程，与新城大道平交，起点桩号TK0+000。路线向北延伸设置隧道穿越山体至水垟尾，后于林水垟村东面往西北方向布设，与规划景宁至柘荣高速公路(景宁东坑至泰顺罗阳段)分离交叉后沿交垟园区北侧向西沿山体展线，后设置隧道穿越棋盘岩至泰顺县山垟坪茶场，设桥梁上跨峡谷后向北与童东线平交，后路线在泰顺县第一中学及在建保障性安置房北侧向西布设，至终点毛垟亭附近，与235国道司前至罗阳段改建工程相交，桩号TK6+505.367，路线全长6.505km。

同步建设平安大道连接线，起点顺接学府路（中心大道-安学路）工程，与规划泰景路平交，起点桩号LK0+000，路线向东南沿童东线走廊带展线拼宽至终点，与项目主线平交，终点桩号LK0+478.228，路线全长0.478km。

本项目主线按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG2112-2021)规定的一级公路标准建设，设计速度60km/h。平安大道连接线按照交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG2112-2021)规定的一级公路标准建设，兼顾城市道路功能，设计速度60km/h，路基宽度32m。

五、招标内容及范围：规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务。具体范围包含：①规划选址：全线的规划选址，完成规划选址论证报告，协助办理审批手续，直至取得规划选址意见书；②用地预审：收集资料、数据分析、当地自然资源部门协调，编制项目用地预审论证报告、国土空间总体规划等，协助招标人向当地自然资源主管部门提出建设项目用地预审申请，组织用地预审相关评审，经审查通过后协助招标人逐级向上一级自然资源主管部门上报审查，协助招标人完成由项目主管的自然资源主管部门审核并取得用地预审批复；③勘测定界：勘测定界图、面积汇总表、地类面积测量统计（分村、分户）；分户测量、界址点坐标、勘测定界报告、权属认定书、权属认定图、报批分户图（含根据实地分户测量数据制作使用权调查表、青苗及地上附着物调查表）及后续缺项、漏项、补测工作；④建设用地报批：土地利用总体规划调整方案、粮食生产功能区调整、供地手续办理、标准农田占补、表土剥离方案编制、高标准农田占补方案、征收阶段社会稳定风险评估、红线外临时用地报批、协助将征迁资料（数据）录入浙江省智慧“数字征迁”监管系统）等全过程技术服务（含报告书文件编制、勘测、评审、配合报批等内容）。 总费用包括完成服务内容所需的地形图勘测、一切数据处理费、外业权属调查费、后续缺项、漏项、补测工作相关费用、报表统计费、报告编制费、数据库建设费、成果印制费、评审费及有关税费等费用及项目实施过程中应预见和不可预见费用的总价。
六、招标预算：86.70万元。

七、资金来源：县财政统筹
八、招标方式：公开招标

九、服务期：自合同签订之日起至取得各项专题政府主管部门的批复文件止。
十、投标人资质要求：具有独立法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书，同时具备测绘主管部门颁发的乙级及以上测绘资质和土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不得超过2家；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。联合体牵头人须具备土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

投标人业绩要求：投标人自2018年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，投标人（以联合体投标的，指牵头人）承接过一级及以上公路工程的土地报批工作。

项目负责人资格要求：具有土地类（土地管理、土地资源管理、土地调查、土地规划、土地工程）工程师及以上技术职称，自2018年1月1日以来（以合同协议书或委托书签订时间为准）按一个标段担任过一级及以上公路工程用地预审或土地报批工作项目负责人。

十一、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。
十二、投标担保：

保证金金额：大写：壹万元整；小写：10000.00元。

投标保证金形式：现金
各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。中标候选人递交投标保证金，待签订合同之后予以退还。
十三、开标时间：2023年3月16日下午15：00
开标地点：罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十四、联系方式：

招标单位（泰顺县交通运输局）：叶先生 13625879246
代理单位（浙江源筑工程咨询有限公司）：陈先生 17366640529
十五、注意事项：

① 授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，授权委托人和项目负责人需提供由当地社保部门出具的2022年10月以后（含10月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,如果参加投标人系2023年新成立的企业可提供2023年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件。

② 每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场，切勿在周边聚集。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

③ 询标方式：电话联系或者钉钉询标。联系电话会在钉钉群中公布。
泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室 

2023年3月10日

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	工程名称
	规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务

	招标人
	单位名称：泰顺县交通运输局
联系人：叶先生     电话：13625879246

	招标代理人
	单位名称：浙江源筑工程咨询有限公司
联系人：陈先生     电话：17366640529

	项目代码
	/

	建设地点
	泰顺县罗阳镇

	资金来源
	县财政统筹

	招标控制价
	86.70万元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天

	资格审查方式
	资格后审

	服务期限
	自合同签订之日起至取得各项专题政府主管部门的批复文件止。

	承包方式
	专业承包

	质量要求
	合格

	招标范围
	规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务，主要内容为：①规划选址：全线的规划选址，完成规划选址论证报告，协助办理审批手续，直至取得规划选址意见书；②用地预审：收集资料、数据分析、当地自然资源部门协调，编制项目用地预审论证报告、国土空间总体规划等，协助招标人向当地自然资源主管部门提出建设项目用地预审申请，组织用地预审相关评审，经审查通过后协助招标人逐级向上一级自然资源主管部门上报审查，协助招标人完成由项目主管的自然资源主管部门审核并取得用地预审批复；③勘测定界：勘测定界图、面积汇总表、地类面积测量统计（分村、分户）；分户测量、界址点坐标、勘测定界报告、权属认定书、权属认定图、报批分户图（含根据实地分户测量数据制作使用权调查表、青苗及地上附着物调查表）及后续缺项、漏项、补测工作；④建设用地报批：土地利用总体规划调整方案、粮食生产功能区调整、供地手续办理、标准农田占补、表土剥离方案编制、高标准农田占补方案、征收阶段社会稳定风险评估、红线外临时用地报批、协助将征迁资料（数据）录入浙江省智慧“数字征迁”监管系统）等全过程技术服务（含报告书文件编制、勘测、评审、配合报批等内容）。 总费用包括完成服务内容所需的地形图勘测、一切数据处理费、外业权属调查费、后续缺项、漏项、补测工作相关费用、报表统计费、报告编制费、数据库建设费、成果印制费、评审费及有关税费等费用及项目实施过程中应预见和不可预见费用的总价。

	投标人

资质要求
	具有独立法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书，同时具备测绘主管部门颁发的乙级及以上测绘资质和土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不得超过2家；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。联合体牵头人须具备土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

	投标人

业绩要求
	自2018年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，投标人（以联合体投标的，指牵头人）承接过一级及以上公路工程的土地报批工作。

	项目负责人

资格要求
	具有土地类（土地管理、土地资源管理、土地调查、土地规划、土地工程）工程师及以上技术职称，自2018年1月1日以来（以合同协议书或委托书签订时间为准）按一个标段担任过一级及以上公路工程用地预审或土地报批工作项目负责人。

	投标保证金账户及数额
	大写：壹万元整；小写：10000.00元

投标保证金形式：现金

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。中标候选人递交投标保证金，待签订合同之后予以退还。

	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的2%

履约担保形式：现金或保函形式。

履约保证金在履约结束后10日内无息全额返还。

	投标文件递交地点及时间
	时间：2023年3月16日14：00分至2023年3月16日15：00分止。

地点：罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	开标地点及时间
	时间：2023年3月16日15：00
地点：罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	投标单位疑问、清单递交时间
	2023年3月13日11：00前

	备注
	1、开标截止时间前应由投标单位法定代表人或授权委托代理人(应出具法定代表人签署的授权委托书原件)携带居民身份证参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前核验。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

2、投标文件的密封袋自行准备，建议统一采用黄色牛皮纸密封。

3、本工程接受联合体投标。

4、本招标文件中规定的时间、内容若有存在前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。

5、本招标文件所涉及的截止时间均为“00秒”。

6、招标代理费：本项目的招标代理费15000元，由中标人在收到中标通知书时一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价是应予以充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。


二、投 标 须 知

（一）总则

1、工程概况

1.1本工程经泰顺县人民政府办公室抄告单[2021]44号文批准建设，建设地点位于泰顺县罗阳镇。

1.2招标范围：规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务。
1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办〔2019〕62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.4.2 投标人资质要求：详见投标须知前附表。
1.4.3 投标人业绩要求：详见投标须知前附表。
1.4.4项目负责人资格：详见投标须知前附表。
1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（二）招标文件
2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款

第三章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http：//www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载或到代理公司领取，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补充通知报泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网 泰顺县公共资源交易中心（http：//www.ts.gov.cn/进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载或到代理公司领取，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2 投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）项目造价下浮率报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）投标项目负责人基本情况一览表（附件六）

（7）拟投入本合同主要人员一览表（附件七）

（8）2018年1月1日以来完成的类似项目情况表（附件八）
（9）投标承诺书（附件九）

（10）技术文件（附件十）

（11）招标文件及评标办法要求提供的其他资料

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供施工合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。
3.7踏勘现场

3.7.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.7.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.7.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标人应提供 三 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本 二 份（中标后再提供二份副本投标文件），并标明“正本”或“副本”字样。封袋上必须加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的签字或盖章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人盖章。

4.1.3“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人亲自签字。

4.1.4法定代表人到场时携带法定身份证明书，授权委托人到场时携带授权委托书。“授权委托书”或“法定代表人证明书” 一式两份，一份开标时核验备用，一份装入投标文件中。

4.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五）开标、评标、定标方法
5.1开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书和企业营业执照复印件加盖公章或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室负责监督，投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由评标委员会对投标人的投标文件进行资格审查，在资格审查通过的投标人中随机抽取中标候选人。

5.3开标过程应记录，开标记录必须经各投标人签字确认，并存档。

5.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.7评标：评标采用综合评估法。

（1）技术评分标准（共50分）

技术文件由评标委员会评定，按下列评分标准对有效标分档次打分。由各评委单独打分，打分值保留一位小数。所有评委评分的算术平均值为最终得分，结果保留二位小数，第三位四舍五入。
技术评分（共50分）
	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	分值
	

	1
	对招标项目的理解和总体编制思路
	9～10分
	对招标项目服务特点、重点、难点等理解基本正确，总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分9分；理解深刻、有独到见解的，总体编制思路清晰，酌情加分，最多可加1分。

	2
	招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	8～10分
	对招标项目的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分8分；对招标项目的特点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施有效可行的，酌情加分，最多可加2分。

	3
	工作量及计划安排
	9～10分
	工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分9分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加1分。

	4
	质量保证措施、进度保证措施
	8～10分
	基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分8分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多可加2分。

	5
	后续服务的安排及保证措施
	9～10分
	后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分9分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多可加1分。


（2）资信评分标准（共40分）

由评委统一打分

资信评分（共40分）
	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	分值
	

	1
	项目负责人任职资格与业绩
	0或3分
	具有土地类(土地管理、土地资源管理、土地调查、土地规划、土地工程）高级工程师及以上技术职称3分。 (投标文件内提供项目负责人在本单位社保缴纳证明、技术职称证书的复印件或扫描件，社保缴纳证明须是响应截止日前三个月的由社保机构出具的社会保险缴纳证明，材料提供不全的不得分)

	2
	项目组其他人员
	14分
	1、用地报批组员具有土地类土地管理、土地资源管理、土地调查、土地规划、土地工程）或测绘专业中级及以上技术职称的每有一人加2分，最多加4分。(投标文件内提供拟派人员在本单位社保缴纳证明、技术职称证书的复印件或扫描件，社保缴纳证明须是投标截止日前三个月的由社保机构出具的社会保险缴纳证明，材料提供不全的不得分)

2、测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得3分；

3、具有省级及以上测绘与地理信息主管部门、协会颁发的《涉密测绘成果管理人员岗位培训证书》、《测绘地理信息保密知识培训合格证书》或国家基础地理信息中心颁发的《地理信息安全保密培训合格证明》的每有一人得1分，最多得3分；     

4、具有土地规划从业人员职业培训合格证的，每有一人加1分，最多加3分；

5、具有测绘(量)员岗位证书或测绘作业证的，每有一人得1分，最多得1分。（投标文件内提供以上人员的职称证书或资格证书复印件,否则不得分。同时须提供以上人员在响应截止日前三个月的由社保机构出具的社会保险缴纳证明，否则不得分）。

	3
	类似项目业绩
	12～20分
	满足投标人须知前附表规定的，得基本分12分。投标人自2018年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过建设项目用地报批业绩的，每增加一个业绩加2分，最多加8分。

注：以上业绩需附合同协议书的复印或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	4
	认证体系
	0或3分
	投标人同时具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得3分，其他不得分。

证明材料：附相关证书复印件或扫描件。

	5
	投标人的信誉
	-2～0分
	自2022年1月1日以来，投标人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分；

自2020年1月1日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分；

有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料。


（3）报价评审（共10分）
1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价
2）评标基准值

评标基准值的确定：所有通过资格审查，经算术性修正后投标报价不低于招标控制价的80%（含）的所有投标人投标报价的算术平均值为评标基准价（低于招标控制价的80%（含）的投标价不进入评标基准价的计算，但不否决投标）。

评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

3）报价得分计算：

（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分 =F-（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1；

（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分 =F+（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价×100×E2；

其中：F=10；E1=0.3；E2=0.2。

投标价得分计算最低为0分。

投标价得分计算结果保留两位小数。

（4）计算投标得分（满分为100分）
投标得分=技术得分+资信得分+报价得分
投标得分计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。
5.8资格后审

5.8.1投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》或《事业单位法人证书》有效；

（2）具有独立法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书，同时具备测绘主管部门颁发的乙级及以上测绘资质和土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不得超过2家；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。联合体牵头人须具备土地学会颁发的乙级及以上土地规划资质。

投标人自2018年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，投标人（以联合体投标的，指牵头人）承接过一级及以上公路工程的土地报批工作。
（3）具有土地类（土地管理、土地资源管理、土地调查、土地规划、土地工程）工程师及以上技术职称，自2018年1月1日以来（以合同协议书或委托书签订时间为准）按一个标段担任过一级及以上公路工程用地预审或土地报批工作项目负责人。；

项目负责人必须为本单位人员，提供由当地社保部门出具的2022年10月以后（含10月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,（如果参加投标人系2023年新成立的企业可提供2023年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）。
以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理（投标文件中提供的营业执照副本与参与投标时提供的证书复印件编号同批次的，予以认可）。
（4）投标项目造价报价金额未超过招标文件设定的招标控制价。
5.9投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标文件未按本招标文件规定盖章或签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）投标人在投标承诺书中所列的项目负责人与其在投标时项目负责人不同的；
（5）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（6）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（8）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（9）没有实质性响应招标文件的要求；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（11）资格后审内容不全或造假的；

（12）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件证书编号不一致的；

（13）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.10投标文件的澄清

5.10.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.10.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.10.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.10.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.11推荐中标候选人
5.11.1本次评标将按下列方式推荐中标候选人：
按各投标人的投标得分从高至低排序，评标委员会推荐投标得分最高的投标人为中标候选人。最高得分一致的，以其中技术标得分高者排名在前；如再一致由招标人抽签确定排名，先抽中的排名在前。
5.11.2其他：除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，中间计算过程不予保留。
    5.11.3本细则由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。
5.12定标

5.12.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.12.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.12.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用现金或保函形式)。履约保证金在履约结束后10日内无息全额返还。
6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。
第二章 合同条款及格式

合同编号：
技术咨询合同
项目名称：                             
委托方（甲方）：                         
受托方（乙方）：                                  
签订时间：                              
签订地点：                                  

有效期限：                              
中华人民共和国科学技术部印制
技术咨询合同
委托方（甲方）：                                     
住  所  地：                                      
法定代表人：                                      
项目联系人：                                      
联系方式 ：
通讯地址：                                     
电话：                     传真：              
电子信箱：                                       
受托方（乙方）：                                     
住  所  地：                                      
法定代表人：                                      
项目联系人：                                      
联系方式 ：
通讯地址：                                     
电话：                     传真：              
电子信箱：                                       
本合同甲方委托乙方就  规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线） 项目土地类相关专题服务进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：
1．咨询内容：规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务，具体包括：
招标内容及范围：规划县道上沐线泗溪上院至上庄段公路工程土地类相关专题服务。具体范围包含：①规划选址：全线的规划选址，完成规划选址论证报告，协助办理审批手续，直至取得规划选址意见书；②用地预审：收集资料、数据分析、当地自然资源部门协调，编制项目用地预审论证报告、国土空间总体规划等，协助招标人向当地自然资源主管部门提出建设项目用地预审申请，组织用地预审相关评审，经审查通过后协助招标人逐级向上一级自然资源主管部门上报审查，协助招标人完成由项目主管的自然资源主管部门审核并取得用地预审批复；③勘测定界：勘测定界图、面积汇总表、地类面积测量统计（分村、分户）；分户测量、界址点坐标、勘测定界报告、权属认定书、权属认定图、报批分户图（含根据实地分户测量数据制作使用权调查表、青苗及地上附着物调查表）及后续缺项、漏项、补测工作；④建设用地报批：土地利用总体规划调整方案、粮食生产功能区调整、供地手续办理、标准农田占补、表土剥离方案编制、高标准农田占补方案、征收阶段社会稳定风险评估、红线外临时用地报批、协助将征迁资料（数据）录入浙江省智慧“数字征迁”监管系统）等全过程技术服务（含报告书文件编制、勘测、评审、配合报批等内容）。 

总费用包括完成服务内容所需的地形图勘测、一切数据处理费、外业权属调查费、后续缺项、漏项、补测工作相关费用、报表统计费、报告编制费、数据库建设费、成果印制费、评审费及有关税费等费用及项目实施过程中应预见和不可预见费用的总价。 

2．咨询要求：
（1）对于需要甲方协调处理的重大问题，乙方应于签订合同后10天内以书面形式向甲方提出；
（2）相关方案报告编制中的技术方案确定必须向甲方汇报并经甲方同意方可实施；
（3）乙方应及时向甲方提供下阶段审批需要的相关方案报告编制资料，并配合甲方开展工作。
具体如下：
1）规划选址方案、涉及永久基本农田论证报告（如有）、生态红线不可避让论证报告（如有），协助组织报告书审查，负责会务工作，负责论证成果省厅数据库检查入库、备案工作，规划选址和用地预审报批服务咨询，直至取得项目用地预审和选址意见书。

2）勘测定界：满足土地报批需要的测绘工作，包括：优化后的征收用地红线图、勘测定界图、面积汇总表、地类面积测量统计（分村、分户）；分户测量、界址点坐标、勘测定界报告、权属认定书、权属认定图、报批分户图内业制作（含根据实地分户测量数据制作使用权调查表、青苗及地上附着物调查表）及后续缺项、漏项、补测工作；自然资源主管部门的核实、检查、修改完善；资料整理，报告编写图件绘制；
3）建设用地报批：土地利用总体规划调整方案、粮食生产功能区调整、供地手续办理、标准农田占补、表土剥离方案（以县（市、区）为单位开展土壤现状调查与评价、表土剥离利用方案编制和工程投资估算编制、总体布局图件绘制，最后报自然资源主管部门审查）、高标准农田占补方案、规划落实方案；农转用方案（数据处理、一书五方案编制、报批材料组件）；完成浙江省智慧“数字征迁”监管系统数据录入工作；征收阶段的社会稳定风险评估、先行用地报批（如需要）；协助做好自然资源部门报件审查；根据审查审核意见及时补件完善、直至取得建设用地批复。
4）涉及永久基本农田论证报告（如有）、生态红线不可避让论证报告（如有），协助组织报告书审查，负责会务工作，负责论证成果省厅数据库检查入库、备案工作，用地预审报批服务咨询，直至取得项目用地预审意见书。
3．咨询方式：编制规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务方案报告，协助组织报告书审查，负责会务工作并承担评审会务等相关费用，协助报批。
第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：
1.在收到甲方下发的任务书后需在甲方规定时间内完成报告并按甲方要求的份数提交送审稿；
2.在收到主管部门审查意见后，受托方应在15天内对相关专题报告进行修改完善，并按招标人要求的份数提交最终稿【包括文件报告的电子版一份（图纸采用AUTOCAD格式，文字报告采用WORD格式）】；
3.服务期自合同签订之日起至招标范围内工作内容全部完成并取得政府主管部门批复文件。
第三条：为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1．提供技术资料：提供立项文件、项目建议书等相关文件；   
2．提供工作条件：
（1）协助乙方开展现场调查和资料收集；                                             
（2）配合乙方开展现场查勘和现状调查工作；                                   
（3）协助组织专题审查会；                                                                       
（4）协助乙方进行公众参与。                                                    
3．其他：无。
甲方提供上述协作事项的时间及方式：提供技术资料，及时为乙方提供工作条件。       
第四条：甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1．技术咨询报酬总额为： 本项目为总价合同，乙方不得以任何理由再增加费用，如有缺项、漏项均由乙方承担，甲方不再另行支付费用。合同金额为：                。合同总价应包括方案编制、资料整理、测量、专题技术论证会、会务费（含评审费）、税金等全部费用。
2．技术咨询报酬由甲方    分期    支付乙方。 
按不同项目分别支付，具体支付方式和时间如下：
（1）完成土地报批县级组件并上报市级审查后，支付至合同总价的50%；
（3）待土地批复后，支付剩余费用并同时无息退还履约保证金。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：                                                                         
地址：                                                                            
帐号：                                                                            
第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲、乙方：
1．保密内容（包括技术信息和经营信息）： 提供的相关技术信息，并于相关单位签订相应的保密协议。                                                                              
2．涉密人员范围：   本项目参与报告编制相关人员。                                                                                                             
3．保密期限：   长期。                                                              
4．泄密责任：   按国家相关法律法规规定                                    。
第六条：在本项目开工之日前，如因线路方案和建设内容发生变化而导致专题编制内容修改调整所产生的费用由乙方承担。

第七条：双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1．乙方提交技术咨询工作成果的形式：按招标人要求的份数提供书面相关专题送审稿与修改后的正式稿，另加电子资料一套（U盘）。                                                                                  
2．技术咨询工作成果的验收标准：  相关规范标准。                                   
3．技术咨询工作成果的验收方法：报告通过政府主管部门审查，并取得批复文件。
4．验收的时间和地点：    根据甲方的通知安排。                                     
第八条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.乙方将方案编制任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，甲方有权解除合同，乙方除退回已支付的报酬还应支付给甲方合同价的10%的违约金。
2.乙方提交专题报告报批稿每逾期交付一天，应承担2000元的逾期违约金，逾期时间达10个日历天以上的，甲方有权解除合同。
3.因成果深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣等由乙方原因导致未能通过政府主管部门审查的，乙方须承担违约责任，支付给甲方合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
第九条：双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果做出决策并予以实施所造成的损失，按以下第  2  种方式处理：
1．乙方不承担责任。
2．乙方承担部分责任。具体承担方式为  甲乙双方协商解决   。
3．乙方承担全部责任。
第十条：双方确定：
1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。
2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有，且乙方承诺其在本合同项下所利用的技术及资料等不侵犯其它第三方权利，由于乙方侵权引起纠纷的相关责任及后果均由乙方承担。
第十一条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定              为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1．协调甲乙方双方的工作安排；                                              
2．负责进度的落实。                                                        
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十二条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1．发生不可抗力。
第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：
1．提交    温州    仲裁委员会仲裁；
2．依法向泰顺县人民法院起诉。
第十四条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1．     无                                                                                                                         
第十五条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，    为本合同的组成部分：
第十六条：双方约定本合同其他相关事项为：       无       
第十七条：本合同一式  六  份，具有同等法律效力。甲方执  三  份，乙方执  三  份。
第十八条：本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：                                      （盖章）                
法定代表人／委托代理人：　　　　  　　  　　（签名）　
                              年     月     日
乙方：                                      （盖章）                
法定代表人／委托代理人：　　　　  　　    　（签名）
                              年     月     日
附件一  履约保函格式
履约保函
致：                （发包人全称）：
鉴于          （受托人全称，下称“受托人”）将与         （发包人全称，下称“委托人”）签订          （项目名称）        技术咨询合同，我方愿意无条件地、不可撤销地就受托人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。
2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至本工程建设用地土地使用证办理后28天内一直有效。
3. 在本担保有效期内，因受托人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和受托人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。
担保银行：   （银行全称） （盖单位章）  
负责人或其委托代理人：             （职务）
                                   （姓名）
                                   （签字）
地    址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
传    真：                             
银行经办人：                           
联系电话：                             
     年     月     日
附件二  廉政合同
廉政合同
根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人           (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目技术咨询服务单位              (技术咨询服务单位名称，以下简称“咨询人”)，特订立如下合同。
1.发包人和咨询人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行           （项目名称）技术咨询合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
2.发包人的义务 
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、有价证券和物品，不得在咨询人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 
（2）发包人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术咨询合同有关的技术咨询业务等活动。不得以任何理由要求咨询人和相关单位在技术咨询中使用某种产品、材料和设备。
（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人技术服务队伍。
3.咨询人的义务 
（1）咨询人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
（2）咨询人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）咨询人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。
（4）咨询人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
4.违约责任 
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（2）咨询人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。 

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请咨询人或咨询人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

6.本合同有效期为合同双方签署之日起至技术咨询合同失效日止。
7.本合同作为           （项目名称）技术咨询合同的附件，与技术咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 

8.本合同一式四份，由发包人和咨询人各执一份，送交发包人和咨询人的监督单位各一份。
发包人：                   （盖单位章） 咨询人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）法定代表人或其委托代理人：      （签字）
                年    月    日                            年    月    日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）    咨询人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三  项目图纸资料保密承诺书格式
项目图纸资料保密承诺书

______________________（咨询人名称）将完善________________（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

咨询人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

      年   月    日

第三章  投标文件及附件

规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务
投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）  

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章） 

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日                                 

附件一：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
单位名称：                                      

单位性质：







    
  

地    址：

  


       




成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
	身份证复印件
                                     （二代身份证需双面复印）


特此证明。

投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日

附件二：授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加   规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务    项目的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附：
	代理人：                         性    别：

	出生年月：                      身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印影印件



投标单位：（盖章）    

法定代表人：（签字或盖章）  

                                  年     月    日
附件三：投 标 函

投 标 函

                        （招标人名称）：
我公司详细研究了  规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务 项目的招标文件及有关附件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件和招标补充文件（如有）中的全部内容和条件，并按此确定本工程 土地类相关专题服务 投标的要约内容，以本投标书向你方发包本项目全部内容进行投标。

我方将严格按照有关建设工程招投标法规及招标文件的规定参加投标、并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起七日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订技术咨询服务合同，并递交合同（中标）价的2%作为合同履约保证金，保证履行投标书的承诺。同时将派出        （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，履行规定的一切责任和义务。

投 标 单 位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年    月   日
附件四：项目造价下浮率报价
规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务

项目造价下浮率报价
	序  号
	项   目  名   称
	下  浮  率%
	报价金额（元）

	1
	规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务
	
	

	投标单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
        日期：   年   月    日


附件五：投标人的基本情况表

投标人的基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	高级职称
	

	营业执照号
	
	
	中级职称
	

	
	
	
	各类注册人员
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.本表后应附：企业法人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的复印件或扫描件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明复印件或扫描件。 

企业法人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
附件六：投标项目负责人基本情况一览表
投标项目负责人基本情况一览表

投标人：（盖章）                                           日期： 年  月  日

	1．一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	职称
	
	为投标人服务时间（年）
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于            （学校）                 （专业）

	2．经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	3．获奖情况

	

	4．目前承担的任务

	


注：本表人员应附：

a.拟委任的项目负责人的身份证（第二代身份证正反双面复印）、职称资格证书以及社保证明（2022年10月以后（含10月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章，若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章）的复印件等。

b.项目负责人应出具相应业绩证明材料：合同协议书（或或业主证明）复印件，业绩证明材料中未体现姓名、任职及完成工程规模的，需提供项目发包人或项目所在地行业主管部门出具的业绩证明材料。
附件七：拟投入本合同主要人员一览表
拟投入本合同主要人员一览表

投标人：（盖章）
	姓 名
	年龄
	拟在本项目中担任的职责
	技术职称
	工作年限
	类似工作经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附拟投入人员相关证书复印件。

附件八：2018年1月1日以来完成的类似项目情况表
2018年1月1日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	服务期
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、本表后附合同协议书或委托书复印件，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出建设规模，则投标人还需提供发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。业绩时间认定以合同协议书或委托书签订时间为准。

工程规模的解释顺序为：合同协议书或委托书、发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料。

2、合同协议书或委托书等的单位名称与投标单位名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

3、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足强制性业绩要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

附件九：投 标 承 诺 书

投 标 承 诺 书

 泰顺县交通运输局 （招标人名称）：

我公司在参加  规划县道富金线罗阳川山垟至金北斗段公路工程（东外环线）土地类相关专题服务 项目的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本工程所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。（投标文件中提供的营业执照副本的复印件与投标时提供的证书复印件编号同批次的，予以认可）

2、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）企业资质证书（证书编号                         ）；

（3）项目负责人的职称证书（姓名及证书编号              ）；
4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

单位（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

项目负责人：（签字）

日期：     年    月    日

附件十：技术文件
技术文件
主要内容包括：

1、对招标项目的理解和总体编制思路；

2、招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

3、工作量及计划安排；

4、质量保证措施、进度保证措施；

5、后续服务的安排及保证措施；

6、其他建议。


