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招标公告
一、工程名称: 罗阳水厂二期工程设计

二、建设单位：温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司

三、工程地点：泰顺县

四、建设规模及内容概述：罗阳水厂二期工程规模为3万方/日，扩建后总规模为6万方/日。本次工程需新建反应沉淀清水池一座，设计规模3万方/日；新建V型滤池一座，设计规模3万方/日；新建回用水调节池一座，设计规模6万方/日；新建排泥水调节池一座，设计规模6万方/日；新建污泥浓缩池两座，单座设计规模3万方/日，以及其它相关建构筑物；DN1000供水管道500米；管理用房建筑面积3000平方。

五、招标范围：本次招标为罗阳水厂二期工程方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计等相关服务。

六、设计费最高限价：96万元
七、资金来源：自筹

八、招标方式：公开招标

九、质量要求：符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求                 

十、工期：合同签订后20日历天内完成初步设计。在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过3个日历天。
十一、投标人资质要求：①工程设计综合甲级资质；②市政工程行业设计乙级及以上资质；投标人具备以上①或②项资质即可。 

十二、项目负责人要求：①注册公用设备师（给水排水）执业资格；②市政专业高级及以上职称；项目负责人具备以上①或②项资格即可。

十三、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。

十四、投标担保：

保证金金额：大写：壹万玖仟元整；小写：19000.00元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

十五、开标

开标时间：2023年06月2日15:00:00
开标地点：泰顺县罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十六、联系方式：

招标人：温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司          吴先生   18066399666

代理单位：温州广信工程管理有限公司                    董先生   0577-67588537

十七、其它事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2022年11月以后（含11月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2022年11月后（含）新成立的企业可提供2022年11月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室

                                                     2023年5月29日

第二章  投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
	工程名称
	罗阳水厂二期工程设计

	招标人
	名称：温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司

联系人：吴先生   电话：18066399666

	招标代理人
	名称：温州广信工程管理有限公司

联系人：董先生   电话：0577-67588537



	建设地点
	泰顺县

	项目代码
	2020-330329-46-03-169097

	资金来源
	自筹

	设计费
	设计费最高限价：96万元。

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	合同签订后20日历天内完成初步设计。在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过3个日历天。

	承包方式
	专业承包

	质量要求
	符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求

	招标方式
	公开招标

	建设规模及内容概述
	罗阳水厂二期工程规模为3万方/日，扩建后总规模为6万方/日。本次工程需新建反应沉淀清水池一座，设计规模3万方/日；新建V型滤池一座，设计规模3万方/日；新建回用水调节池一座，设计规模6万方/日；新建排泥水调节池一座，设计规模6万方/日；新建污泥浓缩池两座，单座设计规模3万方/日，以及其它相关建构筑物；DN1000供水管道500米；管理用房建筑面积3000平方。



	招标范围
	本次招标为罗阳水厂二期工程方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计等相关服务。

	投标人
资质要求
	①工程设计综合甲级资质；②市政工程行业设计乙级及以上资质；投标人具备以上①或②项资质即可。

	项目负责人
	②注册公用设备师（给水排水）执业资格；②市政专业高级及以上职称；项目负责人具备以上①或②项资格即可。

	其他主要人员要求
	项目团队人员需配备：

1.工艺专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册公用设备师（给水排水）；

2.建筑专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有一级注册建筑师；

3.结构专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册一级结构师；

4.道路专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册土木工程师（道路工程）；

5.电气专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册电气工程师（供配电）；

6.造价专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有一级造价师；

7.园林景观专业负责人：具有高级工程师及以上职称；注：以上人员要求提供证书复印件加盖公章并附由社保部门出具的2022年11月以后（含11月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2022年11月后（含）新成立的企业可提供2022年11月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章。否则视为未满足招标文件要求，作无效标处理。 

	分包
	不允许。

	投标保证金数额
	保证金金额：大写：壹万玖仟元整；小写：19000.00元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

	履约担保
	履约担保金额：2%签约合同价

履约担保形式：现金或工程保函形式。

	招标文件获取
	凡有意参加投标的潜在投标人自行登录泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载。

	投标文件的份数
	资信标、技术标、资格审查标、商务标：一式五份（一份正本、四份副本）。

	投标文件的装订要求
	投标人将资信标、技术标、资格审查标、商务标分别单独密封，并在封皮上清楚地分别标明 “资信标”、“技术标”、“资格审查标”、“商务标”字样；密封袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。封袋上必须加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作否决投标处理。

	投标文件递交截止时间及地点
	时间: 2023年6月2日14:00:00分至2023年6月2日15:00:00分。
地点:泰顺县罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知）

	开标地点及时间
	开标时间：2023年6月2日15:00:00
开标地点：泰顺县罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知）

	备注
	1、招标文件如有补充说明将在泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站上发布信息，投标人可以自行下载。

2、开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书及营业执照复印件加盖公章或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

6、如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

7、本工程不接受联合体投标。


二、投标须知
（一）总则

1、工程概况

1.1本工程建设地点位于泰顺县。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办[2019]62号）、关于《政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》的补充通知（泰政办[2021]41号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标方式。

1.4本工程按照泰顺县人民政府办公室泰政办[2019]62号文件《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法的通知》进行招投标，未详之处根据该文件及相关政策规定执行。

1.5投标单位资格要求

1.5.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.5.2 投标单位资质要求：详见投标须知前附表。
1.5.3项目负责人资格：详见投标须知前附表。

1.6投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.7投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的设计单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.9本工程未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。

（二）招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标须知前附表及投标须知

第三章：合同条款

第四章：投标文件格式

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载，不再另行通知

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将 在 泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件的组成：

投标文件由3.2.1技术标；3.2.2资信标；3.2.3商务标；3.2.4资格审查标组成。

3.2.1技术标：

3.2.1.1根据本工程特点，要求投标人进行详细描述并据此编制技术标。技术标应包括但不局限于以下内容：
设计说明；
对项目的解读；

（3）工艺流程的阐述；

（4）设计组织和质量保证措施、设计进度和进度保证措施；

（5）工程投资估算；

3.2.1.2以上内容按如下顺序编制：封面、目录、效果图、设计方案分析说明、封底，一式五份，标明正副本。本技术标限页100页（不包括封面、封底和目录），纸张采用A3规格（材质不限）。

3.2.2资信标：

3.2.1.1根据评标办法“资信标”要求编制。资信标应包括以下内容：

（1）资信标封面；
（2）投标人获奖情况；

（3）投标人业绩；

（4）项目负责人业绩；

（5）投标人认为需要递交的其他资料；
3.2.3商务标：

（1）商务标封面；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）；

（3）投标函（附件三）。

3.2.4资格审查标：

（1）资格审查标封面；

（2）投标人基本情况表（附件四）；

（3）投标项目负责人基本情况一览表（附件五）；

（4）设计期间配合服务人员一览表（附件六）；

（5）承诺书（附件七）；

（7）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）。

资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《企业资质证书》；

（3）项目负责人的资格证书；

（4）授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，附2022年11月（含）以后连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单（由当地社保部门出具的加盖社保证明章或官方社保查询网站打印件加盖本单位公章）,如果参加投标单位系2022年11月（含）以后新成立的企业可提供2022年11月（含）以后任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）参加。

（5）省外投标人必须持有《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。本项目对“进浙备案”不作评审要求，中标单位须在中标候选人公示期间提供资料经招标人审查通过）。

注: 针对已经取得新版电子证书的投标人，将通过扫描电子证书复印件的二维码查询确认。

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期15分钟未提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标单位单位投标保证金在签订合同5日内予以退还（需提供施工合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。

3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标人应当在签订合同时，向招标人提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标人履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。招标人应当在中标单位履约担保截止日后7日内解除担保人对中标单位的履约担保。

3.7.3质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标文件由资信标、技术标、商务标、资格审查标组成，投标人应提供 五份 完整的投标文件，其中正本一份、副本 四份，并标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2资信标、技术标、资格审查标、商务标分别单独密封，并在封皮上清楚地分别标明 “资信标”、技术标、资格审查标、商务标”字样；密封袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。封袋上必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人盖章或签字。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作否决投标处理。

4.1.3投标文件必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人盖章或签字。
4.1.4全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五） 开标、评标、定标方法

5.1开标

5.1.1招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书及营业执照复印件加盖公章或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。
5.1.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或其委托的代理单位主持，由泰顺县罗阳镇招投标工作领导小组办公室负责监督。在投标截止时间后，投标文件在有关部门监督下的评标室进行拆封，评标委员会先对技术标进行评审和打分。技术标评审结束后，公布技术标评审结果，并公开开启资信标，评标委员会对资信标进行评审和打分。资信标评审结束后，公布资信标评审结果，并公开开启商务标。评标委员会对商务标进行评审和打分。评标委员会会对综合得分最高的投标单位进行资格审查。
5.1.3开标过程应记录，并存档。

5.1.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.1.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2评标：评标采用综合评分法。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	5.2.3
	分值构成

(总分 100 分)
	技术标部分：70分资信标部分：10分

商务标部分：20分

	5.2.3（1）技术标评分标准（70分）

	技术标由评标委员会评定，按下列评分标准对有效标分档次打分。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自打分，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计的算术平均值为最后得分，结果保留二位小数，第三位四舍五入。各委员会成员应对自己的打分结果签名认可。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

	技术标评分标准（70分）


	评分因素
	一类
	二类
	三类

	
	对项目的理解以及对工程所在地规划发展与现状条件认识进行综合打分。

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	9-6
	6-3
	3-0

	
	对项目的解读：针对本项目的设计思路清晰合理、系统性强、项目的重点突出、重点分析详细透彻、提出的解决措施科学可行，进行分档打分。

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	10-7
	7-3
	3-0

	
	厂区总平布置合理，分区清晰；新建管网与原厂管网接口准确、合理；新建管理用房布局合理；厂区内部及进场道路交通流线组织有序、纵向设计合理；

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	10-7
	7-3
	3-0

	
	工艺流程的阐述：根据投标人提供的针对本项目的设计工艺流程叙述进行分档打分。 

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	10-7
	7-3
	3-0

	
	工程设计标准、参数选择准确、合理，工艺设计思路清晰，主要设备选型合理可靠；根据以上满足情况酌情评分。

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	10-7
	7-3
	3-0

	
	工程建设投资估算及技术经济指标准确、工程总投资合理、各分项估算全面无遗漏、各类经济指标符合实际情况； 运行成本计算合理。

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	9-6
	6-3
	3-0

	
	设计进度保证措施：根据投标人提供的进度保证措施分档打分。 

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	6-4
	4-2
	2-0

	
	设计质量保证措施：根据投标人提供的设计质量保证措施分档打分。 

优秀的一类，较好的二类，普通的三类。
	6-4
	4-2
	2-0


	5.2.3（2）资信标评分标准（10分）：

	评审内容
	评分细则

	获奖情况

（2分）
	2018 年1月1日至今（以证书落款时间为准），投标人承担过的自来水厂设计或污水处理厂设计或引水工程设计项目获得建设行政主管部门或行业协会颁发的奖项：市级或以上的每项得 1分；本小项最高得 2分。

注：提供相关获奖证书复印件加盖公章，无提供不得分。

	投标人业绩（2分）
	2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似设计业绩的，每个得1分，最高得2分。 注：提供合同复印件加盖公章。

	项目负责人业绩（2分）
	2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），拟派项目负责人以项目负责人身份承担过类似设计业绩的，每个得2分，最高得2分。注：提供合同复印件加盖公章。

	投标人综合实力（2分）
	投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，其他不得分。
注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。

	团队成员配备（2分）
	除项目负责人外，拟投入本项目班子人员：
投标人在满足招标文件的基本人员配置要求前提下：项目组成员每增加任意相关高级工程师一名得 1分，此项最高得 2 分。注：同类证书不累计记分，同一人员不累计记分。

本项目拟派项目负责人不得兼任专业负责人，每项人员不重复计分。投标文件中装订职称证书、注册（资格）证书（如有）、社保证明扫描件，并加盖投标人公章。

	特别提醒：

类似设计业绩指：4万吨/天及以上的处理量的自来水厂或污水厂业绩内容的建设工程设计业绩。

2、设计合同需能直接反映业绩情况，如不能，需提供行政主管部门或招标人的证明材料，否则不予计分。

3、如果投标人提供的证明材料系伪造，或是提供的业绩系虚构等行为的均按照提供虚假材料处理，其投标文件做否决处理，取消其投标资格或中标资格，将全额没收其投标保证金，并被记录信用档案。


（2）商务标评分标准（20分）：
A、各投标单位所报的下浮率应在3%至6%之间（含3%和6%），否则作废标处理。（下浮率小数点后取一位，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）否则作否决投标处理。（下浮率小数点后取一位）。
B、评标基准价的确定：当进入评标基准下浮率计算范围的投标下浮率数量＞5家时，所有进入评标基准下浮率计算范围的投标下浮率中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为评标基准价；当进入评标基准价计算范围的投标报价数量≤5家时，则所有进入评标基准价计算范围的投标报价的算术平均值为评标基准价。注：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标下浮率高于6%或低于3%的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）。

C、投标评标价与评标基准价对比，计算出投标评标价的得分值，即：

①当投标人的投标下浮率等于评标基准下浮率时得20分；

②当投标人的投标下浮率大于评标基准下浮率时：

投标人商务标得分＝20-（投标下浮率-基准下浮率）×100×0.3；

③当投标人的投标下浮率小于评标基准下浮率时：

投标人商务标得分＝20-（基准下浮率-投标下浮率）×100×0.5。

注：投标下浮率报价时应为正数值，大小指下浮率数值的大小，例：下浮率6%>下浮率5% 
注：投标人不足三家的项目，投标文件经审查无任何问题，照常按照以上条款进行开标。投标人只有一家的项目，现场确定的下浮率即为中标下浮率。
5.2.3资格审查

5.2.3.1评标委员会对综合得分最高的投标文件进行资格审查。综合得分=资信标得分+技术标得分+商务报价得分。（若综合得分相同，资信标得分高者优先；若资信标得分相同，技术标得分高者优先；若技术标得分相同，以报价低者为优先）。

5.2.3.2投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《企业资质证书》；

（3）项目负责人的资格证书；

（4）授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，投标文件中附2022年11月（含）以后连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单（由当地社保部门出具的加盖社保证明章或官方社保查询网站打印件加盖本单位公章）,如果参加投标单位系2022年11月（含）以后新成立的企业可提供2022年11月（含）以后任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）参加。

（5）省外投标人必须持有《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。本项目对“进浙备案”不作评审要求，中标单位须在中标候选人公示期间提供资料经招标人审查通过）。

注: 针对已经取得新版电子证书的投标人，将通过扫描电子证书复印件的二维码查询确认。

以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理；

注：投标人不足三家时，投标文件经审查无任何问题，照常按照以上条款进行开标。

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，视为否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标书未按本招标文件规定加盖投标人公章和单位法定代表人未签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）投标文件未按投标文件规定格式填写、内容不全或字迹模糊不清的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10)投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件证书编号不一致的；

（11）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1在评标过程中，评标组织认为需要，在监督人在场的情况下，评标委员会可要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。由评审组长任询问人向投标人作出询问，由记录人做好记录。

5.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求， 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性，不得超过投标文件的范围或者改变项目班子成员（项目负责人、设计人员） 、工期、自报质量等级等实质性内容。。

5.3.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用银行保函或现金担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

第三章  合同条款

GF—2015—0210

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

住房和城乡建设部

            国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                        

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                        。

2.工程批准、核准或备案文号：        。
3.工程内容及规模：                                     。

4.工程所在地详细地址：        。
5.工程投资估算：                 。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要信誉标准：                                 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：     /   。

2.工程设计阶段：     /    。
3.工程设计服务内容    /    。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价 ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）        整（¥      万元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）信誉标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和信誉标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在      签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式 两 份、副本一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 一 份、

副本 两 份，设计人执正本 一 份、副本 两 份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：               
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

   按《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF—2015—0210）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：           /             。
1.3 法律 

    适用于合同的其他规范性文件：      /        。
1.4 信誉标准

1.4.1适用于工程的信誉标准包括：（包含但不仅限于）：

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012

《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）

《工程建设标准强制性规范》（城建部分）

《城市绿地设计规范》GB 50420-2007

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》

注：以上规范有新版的，以最新版为准。

1.4.2 国外信誉标准原文版本和中文译本的提供方：    /     ；
提供国外信誉标准的名称：       /                      ； 
    提供国外信誉标准的份数：       /                      ；

    提供国外信誉标准的时间：       /                      ；

    提供国外信誉标准的费用承担：       /                  。

1.4.3 发包人对工程的信誉标准和功能要求的特殊要求：/    。                        

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 根据通用条款。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 /  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：            ；
发包人指定的电子邮箱：                             。

设计人接收文件的地点：              ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：                   /                     。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：            /                  。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：                                 ；

身份证号：/              ；

职    务：/              ；

联系电话：  /             ；

电子信箱：  /             ；

通信地址：/              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     / 。
发包人更换发包人代表的，应当提前   /   天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在/天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：              /                   。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责全过程设计质量管理，对工程设计质量承担总体责任。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 10 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 每更换项目负责人一人，承担2万元的违约金，更换其他人员的，承担1万元的违约金，以上违约金直接从当期支付的设计费中扣除。 
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  10   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：      /     。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： / 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：      /         。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：道路、给排水等  。
3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  可研报告、其它设计人无专项资质的专业工程  。
其他关于分包的约定：                 /               。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：     /               。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：      /      。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：        /          。

5.1.2.2 工程设计适用的信誉标准：         /         。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：           /             。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：   国家规定使用年限   。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：          。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：            。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5   天内进行审查并书面答复。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人不另行支付任何费用。
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担延长的设计周期，但不支付任何设计费用。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人不另行支付任何设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人不另行支付任何设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：        /         。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  所有设计成果电子文件光盘 2 套（设计图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式）

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 /  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 5  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：  视实际情况安排，审查会议专家评审费由设计人承担。

9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：      /   。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /     。       

风险费用的计算方法：      /    。          

风险范围以外合同价格的调整方法：              /                。
（2）总价合同

总价包含的风险范围：  除不可抗力外，全部由设计人自行考虑并承担  /             

风险费用的计算方法：         已在报价中综合考虑        。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /                       。
（3）其他价格形式：      /                 。
10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例       /    或预付款的比例         /      。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：     /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /   天前支付。

10.4支付

10.4.1按发包人要求在初步设计提交并批复后一个月内，发包人支付设计费总额的95％。
10.4.2工程质量竣工验收合格后一个月内，发包人向设计人支付设计费总额的的5％。

11. 工程设计变更与索赔

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对完工时间做可共同接受的修改，但发包人不向设计人增付任何设计费。 

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、信誉标准的强制性规定的颁布及修改，由此延长的设计周期由发包人承担，但发包人不予增加任何设计费用。
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 不需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  /  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /      。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    /      。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/      。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  /  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因规划调整等特殊原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不承担任何违约责任；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：        /       。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，设计人未开始设计工作的，发包人不承担任何违约责任；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：          /          。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：  每延误一天，扣减应收设计费的千分之二。  

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费总额  。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：   / 。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：       /   。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 /   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  / 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定         /        。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                /               。

评审所发生的费用承担方式：            /               。

其他事项的约定：                     /                。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：            /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向         温州市      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         泰顺县         人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

1、设计单位因设计失误引起变更额在施工合同价5%以内的，承担设计费5%的违约金；设计失误引起变更额在施工合同价5%以上的，承担设计费30%的违约金；设计失误引起设计变更额在施工合同价20%以上的，不支付设计费，并按实际损失赔偿。

2、设计人应保证初步设计概算的准确性，由于设计人漏算、错算等原因造成需要调整概算的，按调整部分概算金额的10%向发包人支付违约金。

3、设计人在项目通过单位（单项）工程验收后2个月内，向发包人提供必须的工程档案资料，未按时完整提供的，每延后1天罚3000元，作为违约金。

4、设计人员应按发包人要求随时提供到场服务，超过三天不到场的，每延误1天扣设计费2000元人民币。

5、设计文件经审查后，设计人员按发包人要求限期修改到位，若修改三次以上仍未达到发包人要求的，超过三次以上的每发生一次扣除设计费2000元人民币。

履约担保

 
（发包人名称）：

鉴于 
（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 
（承包人名称， 以下称“承包人”）于 
年 
月 
日参加 
（项目名称）的投标。我方愿意就承 包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 
（¥ 
）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日

止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日

止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务 不变。

担 保 人： 
（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： 
（盖章或签字） 地
址： 



邮政编码： 

电
话： 


年         月        日

第四章  投标文件格式

               工程

商务标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

资格审查标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

资信标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

技术标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
附件一

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                               。                                                                      
单位性质：







    
  


地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	身份证复印件粘贴处

                                         （二代身份证需双面复印）


投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
附件二

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                       工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                     性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	部门：


	职务：

	代理时限：

	身份证复印件粘贴处

                                                （二代身份证需双面复印）


           投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

                        时  间：         年    月   日

附件三

投 标 函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 
（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以      %作为设计费的投标报价下浮率。计划工期   
；项目负责人（姓名）        ，身份证号码
 ，按合同约定提供本工程设计服务。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
（¥ 
 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                          
（其他补充说明）。
                                    投 标 人：
（盖单位公章） 

                                    法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

                                    地址：


 

                                    网址：


 

                                    电话：


 

                                    传真：


 

                                    邮政编码： 



 
年 
月 
日

附件四

投标人基本情况表

	企业名称
	

	地址
	

	温州分支机构名称、地址、负责人（如有）
	

	法定代表人
	
	职务
	
	职称
	

	企业总人数
	
	高工人数
	
	注册公用设备工程师人数
	

	工程师人数
	
	管理人员
	
	注册规划师

人数
	

	所有制类别
	
	组建时间
	
	注册建筑师

人数
	

	资质等级
	
	证号
	
	注册结构师

人数
	

	主管部门
	
	营业执照证号
	

	开户银行
	
	帐号
	
	电话
	

	经营范围
	


投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：              

日   期：    年  月  日
附件五

投标项目负责人基本情况一览表
投标单位：（盖章）                                 日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	资格证书编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获奖情况：

	其他需要说明的情况：


注：项目负责人的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为。

附件六

设计期间配合服务人员一览表
工程名称：
	专业分工
	姓  名
	职 称
	执业证书及执业专用章号（如有）
	负责完成主要工程工作

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工

期间

配合

服务

人员
	姓  名
	职务或职称
	联系方式
	施工期间配合服务措施：

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。
投标人：            （公章）
法定代表人：          （盖章或签字）

日    期：        年    月    日


注：本表若不够填写，可另外附件补充说明。

附件七：                    

承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加                       项目的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本项目所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。（投标文件中提供的营业执照副本、资质证书副本的复印件与提供的证书复印件编号同批次的，予以认可）

2、我公司承诺严格执行注册建筑师管理规定的要求。

3、我公司在本项目的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3） 项目负责人资格证书（姓名及证书编号或注册编号                       ）。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

                                                         单位（公章）

                                                      法定代表人（盖章或签字）

                                                         项目负责人（签字）

日期：     年   月   日

制定










