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招标公告

项目名称：浙江省中星奶牛繁育基地项目进场道路工程（雪溪桥东至山前道路及秀溪支线，防火巡护道) 勘察设计
建设单位：泰顺县雪溪乡人民政府
项目地点：泰顺县雪溪乡
招标内容及范围：本项目的勘察设计，主要工作内容为：本项目公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、交叉工程等）、交通安全及沿线设施（含安全设施、景观绿化等）等的工程勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部工作。（以上工程量为暂定数量，在合同履行过程中建设单位有权增加或减少工程量，中标单位须无条件服从，且最终设计费以实际工程量进行结算。
项目概况：本次设计费最高限价：98万元

资金来源：财政统筹

招标方式：公开招标

质量要求：符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求                

设计工期：自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止，具体详见专用合同条款4.1款。

投标人资质要求：

须具有独立法人资格，工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质。

项目负责人：具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业）自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须在投标文件中提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)查询）。

参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。
投标担保：

保证金金额：大写：壹万元整；小写：10000.00元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

十三、开标时间：2023年9月1日下午15:00
开标地点：泰顺县雪溪乡人民政府四楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十四、联系方式：

招标人(泰顺县雪溪乡人民政府)：蓝先生   0577-59293188
代理单位（浙江益诚工程咨询有限公司)：张女士   0577-67673919

十五、注意事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2023年4月以后（含4月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年4月后（含）新成立的企业可提供2023年4月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章参加。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。联系电话会在钉钉群中公布。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

泰顺县雪溪乡招投标领导小组办公室
2023年8月25日
          

                    

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	项目名称
	浙江省中星奶牛繁育基地项目进场道路工程（雪溪桥东至山前道路及秀溪支线，防火巡护道) 勘察设计

	招标人
	名称：泰顺县雪溪乡人民政府
联系人：蓝先生            电话：0577-59293188

	招标代理人
	名称：浙江益诚工程咨询有限公司

联系人：张女士              电话：0577-67673919

	建设地点
	泰顺县雪溪乡

	资金来源
	财政统筹

	招标控制价
	98万元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	九、自合同签订之日起至本项目竣工验收之日止，具体详见专用合同条款4.1款。

	招标范围
	本项目的勘察设计，主要工作内容为：本项目公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、交叉工程等）、交通安全及沿线设施（含安全设施、景观绿化等）等的工程勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部工作。

	承包方式
	专业承包

	质量要求
	合格

	投标人

资质要求
	投标人须具有独立法人资格，工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质。

	项目负责人

资格要求
	具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业），自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须在投标文件中提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)查询）。

	分包
	若确需另择设计单位进行专项设计的，必须经过招标人及相关部门审核同意。

	投标保证金账户及数额
	大写：壹万元整；小写：10000.00元

投标保证金形式：现金

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位进行检查并盖章。中标候选人递交投标保证金，待签订合同之后予以退还。

	履约担保
	履约担保金额：2%签约合同价

履约担保形式：现金、转账或银行保函形式。

	招标文件获取
	凡有意参加投标的潜在投标人自行登录泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站自行下载。

	投标文件的份数
	投标人应提供三份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本 二 份（中标后再提供二份副本投标文件），并标明“正本”或“副本”字样。

	投标文件的装订要求
	分册装订，分别为：

1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封；

2、商务标、资信标、资格审查标、分别单独密封。封袋上应分别写明“商务标”、“资信标”“资格审查标”等字样。

3、密封具体要求如下：投标文件由技术标、资格审查标、资信标、商务标四部分组成；技术标一式五份直接放置标箱中，资格审查标、资信标、商务标分别密封在三个标函袋内，贴上各自标书封条，标函封袋上均不得出现投标单位名称或其它可能泄露投标单位情况的文字或标志，然后统一放置标箱内。标箱外贴封条，也不得出现投标单位名称或其它可能泄露投标单位情况的文字或符号，否则作无效标处理。

	投标文件递交地点及截止时间
	时间:2023年9月1日下午15:00
地点:泰顺县雪溪乡人民政府四楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	开标地点及时间
	时间: 2023年9月1日下午15:00
地点: 泰顺县雪溪乡人民政府四楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	备注
	1、招标文件如有补充说明将在泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站上发布信息，投标人可以自行下载。

2、开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

3、标函袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。

4、本招标文件所涉及的截止时间均为“00 秒”。

5、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

6、如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

7、如提交的投标文件（含授权委托书）有修改，须在修改处加盖公司公章，否则作无效标处理。

8、本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对投标资格条件及要求提供的资料，如不符合资格条件的投标人，在评标资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

9、本项目不接受联合体投标。

10、本次招标工作已委托招标代理单位进行。招标服务费用为7500元。招标费用的支付：中标人应在收到中标通知书时一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，发包人不再另行支付。


二、投 标 须 知

（一）总则

1、项目概况

1.1本项目经泰发改批准建设，建设地点位于泰顺县雪溪乡。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额项目建设项目发包暂行办法》（泰政办[2019]62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额项目发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述项目已符合招标条件，现采用 公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本项目对投标人资格审查方式：资格后审
1.4.2投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格，工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质。 

1.4.3项目负责人资格：具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业），自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须在投标文件中提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)查询）。
1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的设计单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十四条，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（二）招标文件
2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款

第三章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县雪溪乡招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将在泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件的组成：

3.2.1投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）投标报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）投标项目负责人基本情况一览表（附件六）

（7）项目管理机构组成表（附件七）

（8）投标承诺书（附件八）

（9）技术文件（附件九）

（10）招标文件及评标办法要求提供的其他资料

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7项目担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位。在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。
3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标单位应当在签订合同时，向业主提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标单位履约担保的有效期应当截止到项目验收合格之日。招标人应当在中标单位履约担保截止日后10日内解除担保人对中标单位的履约担保。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标人应提供 三 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本 二 份（中标后再提供二份副本投标文件），并标明“正本”或“副本”字样。封袋上必须加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的签字或盖章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2投标文件应密封并贴上封条。

4.1.3商务标要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人亲自签字。
4.1.4全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（五） 开标、评标、定标方法
5.1开标

5.1.1截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）附由当地社保部门出具的2023年4月以后（含4月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,如果参加投标单位系2023年4月以后（含4月份）新成立的企业可提供2023年4月以后（含4月份）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件参加。以上人员均需提供身份证（身份证复印件，其余证件均不得代替身份证），以备开标审查。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.1.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由泰顺县雪溪乡招投标领导小组办公室负责监督。在投标截止时间后，装有技术标、资信标、商务标、资格审查标的标箱在有关部门监督下的评标室进行随机编号且拆封，评标委员会对技术标进行评审和打分。技术标评审结束后，评标委员会对资信标进行评审和打分，技术标和资信标评审结束后开启商务标。招标人将开标会议上公布技术标和资信标得分，开启商务标。
5.1.3开标过程应记录，并存档。

5.1.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.1.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.1.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.2.2 评标程序办法：本项目采用综合评分法。

（1）技术评分标准（共35分）

技术文件由评标委员会评定，按下列评分标准对有效标分档次打分。由各评委单独打分。所有评委评分的算术平均值为最终得分，结果保留二位小数，第三位四舍五入。
技术评分（共35分）
	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	评审因素评分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	1
	对招标项目的理解和总体设计思路
	8分
	对招标项目的理解和总体设计思路
	7～8分
	对本项目功能、特点、重点、难点等理解、总体设计思路一般的，得7.0～7.3分；较好的，得7.4～7.7分；理解深刻、有独到见解的，得7.8～8.0分。

	2
	对招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	对招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	8～10分
	对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握一般，所提出的措施一般的，得8.0～8.6分；把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得8.7～9.3分；把握准确，所提出的措施有效可行的，得9.4～10.0分。

	3
	工作量及计划安排
	6分
	工作量及计划安排
	5～6分
	工作量及计划安排符合招标文件要求，内容一般，表述也一般的，得5.0～5.3分；较充实，表述较清晰，基本合理可行的，得5.4～5.7分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行的，得5.8～6.0分。

	4
	质量保证措施、进度保证措施
	6分
	质量保证措施、进度保证措施
	5～6分
	满足勘察设计工作进度和质量要求、进度保证措施和质量保证措施一般的，得5.0～5.3分；基本可行的，得5.4～5.7分；可行的，得5.8～6.0分。

	5
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	后续服务的安排及保证措施
	4～5分
	后续服务安排及措施，一般的，得4.0～4.3分；较好的，得4.4～4.7分；好的，得4.8～5.0分。


（2）资信评分标准（共55分）

由评委统一打分
资信评分（共55分）

	评审因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	评审因素评分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	a.
	拟投入本项目的人员资格和能力
	50分
	项目负责人任职资格与业绩
	49分
	满足资格审查条件的，得基本分48分；项目负责人提高职称等级的，加1分。

	
	
	
	后续服务负责人任职资格与业绩
	1分
	由项目负责人担任后续服务工作负责人的，得1分。

	b.
	投标人的信誉
	5分
	ISO质量体系
	0～1分
	投标人获得ISO9000及以上质量体系认证且在有效期内的，得1分。（须附上认证证书，否则不得分）

	
	
	
	信息公开
	0～4分
	投标人在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中向社会公开信息的，得2分。
项目负责人的职称等相关证书信息在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中公开的，得2分。

以上信息公开内容均应提供浙江省交通网查询结果打印件，否则视为未公开。

	
	
	
	信誉
	-2～0分
	2021年7月1日以来，投标人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料。

近3年来（自2019年7月1日以来），投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分。


（3）报价评审（共10分）

1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价

2）评标基准值

评标基准值的确定：按第一信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序，对投标人的第二信封（报价清单）通过初步评审的，经算术性修正后投标报价不低于最高投标限价的60％（含）的前三名（若不足三名，则选取相应数量）投标人投标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价。

评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

3）报价得分计算：

（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分 =F-（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1；

（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分 =F+（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价×100×E2；

其中：F=10；E1=0.2；E2=0.1。

投标价得分计算最低为0分。

投标价得分计算结果保留两位小数。

（4）计算投标得分（满分为100分）

投标得分=技术得分+资信得分+报价得分

投标得分计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。
5.8资格后审

5.8.1投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》或《事业单位法人证书》有效；

（2）具备工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路）专业丙级及以上资质；

（3）项目负责人具有工程师及以上技术职称（公路工程相关专业），自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须在投标文件中提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)查询）；

项目负责人必须为本单位人员，提供由当地社保部门出具的2022年1月以后（含1月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,（如果参加投标人系2022年新成立的企业可提供2022年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）。
以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理。5.2.3.3投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标文件未按本招标文件规定盖章或签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10）资格后审内容不全或造假的；

（11）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件编号不一致的；

（12）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员（项目总负责人、各专业负责人）、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.3.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.3.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目重新招标。

5.4.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算项目造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.4.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交设计招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省建设厅建建发[2007]176号文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用现金、转账、银行保函担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

（七）发包人要求

7.1质量要求

7.1.1本项目质量目标为一次性通过验收合格。承包人应根据招标人的招标区域的实际情况进行详细的方案设计并编制具有针对性的分期实施方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量、效果目标进行承诺。

7.1.2承包人须将中标方案修改至满足发包人。未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

7.1.3承包人在承诺期内完成方案设计、方案评审，施工过程中无条件接受招标人、监理人的质量检查和管理，共同把好质量关。

第二章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款

1.定义和解释

    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。 

1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。 

1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。 

1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。 

1.4 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。 

1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。 

1.6 项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。 

1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。 

1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。 

1.9 勘察设计技术要求: 是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部（包括原交通部，下同）颁布的关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。 

1.10 勘察设计: 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量，工程地质与水文地质勘察，专项勘察，材料试验，科学研究试验，路线、路基、路面设计，桥涵设计，隧道设计，交叉设计，交通工程及沿线设施设计，环保及绿化设计，水土保持设计和景观设计以及经济调查，概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。 

1.11 勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。 
1.12 设计文件：指设计人按现行国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。 

1.13 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.14 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.15 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第7.5款的规定使用。 

1.16 勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。 

一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。 

重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。 

上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。 

1.17 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。 

1.18 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。 

1.19 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

2.发包人的责任与义务

2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。 

2.2 发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。 

2.3 在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。 

2.4 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。 

2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。 

2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。 

2.7 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。 

2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。 

3.设计人的责任与义务

3.1 设计人的一般责任与义务

3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。 

3.1.2 设计人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。 

3.1.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。 

3.1.4 设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。 

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。 

3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。 

3.1.6 设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。 

3.1.7 发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。 

3.1.8 发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。 

3.1.9 设计人必须接受发包人的指示，积极配合咨询单位工作。 

3.2  勘察的一般规定

3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。

设计人应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。 

设计人及勘察人员对勘察结论负责。 

3.2.2 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。 

3.2.3 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。 

3.2.4 在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。 

3.2.5 设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。 

3.2.6 设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。 

如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。 

3.3 设计的一般规定 

3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。 

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 

设计人及设计人员对其设计负责。 

3.3.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。 

3.3.3 设计文件必须符合下列要求： 

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求； 

（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定； 

（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求； 

（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求； 

（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；

（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。 

3.3.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。 

设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

3.3.5 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。 

3.3.6 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。 

3.3.7 当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。 

3.3.8 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。 

3.3.9 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。 

3.4 后续服务 

3.4.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加投标预备会，就有关设计问题进行答疑。 

3.4.2 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题： 

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）； 

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题； 

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案； 

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。 

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。 

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。 

3.4.3 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或者发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用应视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付费用。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

3.5 履约担保 

3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采用银行保函，则应符合招标文件第四章规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本款规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约担保一直有效。 

3.5.2 联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。 

3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。 

3.6 转包和分包 

3.6.1 设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。 

3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。 

3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。 

3.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。 

3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。 

3.7 人员保证与变更 

3.7.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人及设计代表不得更换。 

3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。 

3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。 

3.7.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。 

3.8 联合体 

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。 

3.8.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和设计文件。 

3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。 

3.9 其他义务

设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。 

4.勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果 

设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。 

4.2 勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交

设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。 

4.3 专题研究详细工作大纲（如有） 

设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。 

发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。 

4.4 设计进度报告

设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。 

5.违约与赔偿

5.1 发包人的违约 

5.1.1 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。 

5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第7.2款的规定办理。 

5.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5％～10％向设计人支付违约金。 

5.2 设计人的违约 

在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约： 

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包； 

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商； 

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件（发包人同意延长期限的除外）； 

（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件的修改；  

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题； 

（6）设计人未按照本合同第3.4.1项规定提供配合招标的后续服务； 

（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

（8）因勘察设计错误而造成一般质量事故； 

（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故； 

（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查； 

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。 

（12）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目负责人、分项负责人和其他主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）； 

（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。 

设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 

5.3   责任的期限 

设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。 

6.合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效 

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。 

6.2 合同文件的优先次序 

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准： 

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划）； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函； 

（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

（6）勘察设计技术要求； 

（7）报价清单（如有）；  

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员； 

（9）联合体协议（如有）； 

（10）构成本合同组成部分的其他文件。 

6.3 延误 

6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则： 

（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低。 

（2）设计人应保持详细原始记录。 

发包人在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限或增付费用。 

6.3.2 由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。 

6.4 推迟与终止 

6.4.1 发包人可以在至少28天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。 

6.4.2 发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。 

6.5 合同终止不影响权利和责任 

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。 

7.费用与支付

7.1 勘察设计费用 

7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。

7.1.2 本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。 

7.1.3 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。 

7.2 支付时间 

发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的 15天内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30天内支付。如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则发包人应按专用合同条款的规定向设计人支付违约金。 

7.3 有异议的支付 

如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在10天内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在15天内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。 

7.4 审查 

设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。 

7.5 暂列金额 

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。 

如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。 

7.6 勘察设计费用的调整

在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。

7.7 质量保证金 

为保证设计人的设计质量和设计服务，在勘察设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。

7.8 税费 

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。 

8.其 他

8.1 法律和法规 

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。 

8.2 版权 

发包人就本项目勘察设计工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。 

8.3 利益的冲突 

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。 

8.4 争议的解决 

8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级交通运输主管部门协调，在设计人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.4.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

第二节 专用合同条款

第二节 专用合同条款

1.定义和解释 

1.1 本次进行勘察设计招标的项目为                                  。 

1.2 发包人：               。

1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。
1.10 本合同包括勘察设计内容：

本项目的勘察设计，主要工作内容为：本项目公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、交叉工程等）、交通安全及沿线设施（含安全设施、景观绿化等）等的工程勘察、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部工作。
1.11 本合同包括的勘察报告：总体勘察设计大纲及外业勘测与地质勘察指导书、初测、初勘报告、定测、详勘报告。

1.12 本合同包括的设计文件：包括初步设计文件、技术设计文件（如需要）、施工图设计文件、概预算文件、施工招标图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范、设计变更图纸、相关科研（如需要）、总体设计、专题报告（如需要）等有关项目文件。
2.发包人的责任与义务 

2.8 发包人应履行的其他义务：无。

3.设计人的责任与义务 

3.1设计人的一般责任与义务

3.1.1项细化为：

3.1.1 在工可编制或勘察设计过程中，国家或有关部门的法律、法规、规范、标准、管理规定发生更新时，须按照更新的内容进行勘察设计。由此增加的费用投标人在报价中统一考虑，发包人不再另行单独支付。

3.1.3项细化为：

3.1.3在勘察设计过程中，设计人应会同发包人与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
3.4 后续服务 

3.4.2设计人应在施工现场设立代表处，明确后续服务负责人、机构设置、人员组成、职责分工等，应在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆，做好施工现场服务，负责解决施工过程中出现的设计问题。

（1）各专业设计代表资格、人数及驻现场时间应满足以下要求，否则，各专业设计代表将被视为不合格，按设计人违约处理；

a.设计代表处应根据各专业工程进度进展各派至少1名参与本项目设计的专业设计人员作为各类设计代表按发包人要求分阶段进驻，常驻现场时间每月不得少于15天。

b.在结构工程实施期间，结构专业的设计代表应确保每天驻现场；工程进展中涉及其他专业派驻设计代表常驻现场时间每月不得少于20天。发包人同意除外。

c.后续服务工作负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人（交通工程分项负责人、工程造价分项负责人除外）。

（2）如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事其他违纪、违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即无条件派出具有同等资历的人员替换，不得拒绝。设计人在事先取得发包人书面同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定的资历要求，并不得影响工作，否则发包人有权拒绝，并按设计人违约处理。

补充3.4.4项：

3.4.4 施工过程中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价及变更费用增减、变更内容。同时，必须按规定时间提交设计技术联系单及相应的变更图纸。属重大或较大变更的，必须在方案明确后30天内提交设计技术联系单；属一般变更的，必须在在方案明确后7天内提交设计技术联系单。
3.5 履约担保

3.5.1项约定为：

设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为2％签约合同价的履约担保。

履约担保的形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。

若采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。
3.6 转包和分包 

3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包（具体指工程勘察、绿化景观设计）并与分包单位签订分包协议。
3.9 其他义务

设计人应履行的其他义务：

3.9.1设计人应编制总体勘察设计大纲及外业勘测及地质勘察指导书，明确勘察设计理念及勘察设计原则和主要任务，并报发包人审查批准。

3.9.2 贯彻“以人为本，安全至上”理念，提升项目工程的安全水平。

勘察设计始终应将“以人为本，安全至上”的理念贯穿于设计的全过程。应认真落实“地形地质选线”和“安全选线”原则，掌握地质状况，对不良地质灾害体要尽量予以绕避，做好路线方案比选工作；因地制宜，合理采用技术指标，优化平纵面设计，尽量避免出现长大纵坡和高填深挖。同时，对交通工程及沿线设施应加强其针对性设计。对桥梁工程要确保结构安全可靠、技术经济合理。应高度重视沿线气象、水文、地质等建设条件的调查工作，加强防护工程设计，进一步提高防灾抗灾能力，尽最大努力减少项目工程的水损坏，确保项目工程的畅通和安全。

3.9.3 贯彻“生态环保、资源节约”理念，促进项目工程可持续发展。

在设计中特别是在选取路线方案时要认真贯彻“生态环保选线”的原则，在满足规范标准的前提下，使路线尽量与地形相拟合，路基尽可能避免高填深挖，以减少对自然生态环境的破坏。路线尽量避免经过水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、水土保持敏感区等区域，有影响时应做好环境影响、水土保持评价工作，采取相应保护措施。

在设计中应当统筹利用线位资源，将减少土地占用、减少矿产资源压覆作为路线方案选择和优化的重要指标，合理确定建设规模和方案，提高土地的集约利用程度，减少对土地的分割，尽可能不占或少占耕地，合理设置取弃土场，尽量复耕还田。

按照发展循环和低碳经济的要求，在沿线设施的供配电设计中，合理利用风能、太阳能、地热等清洁能源和节能设备，以节约利用资源。

3.9.4 贯彻“全寿命周期成本”理念，合理控制建设成本。

树立全寿命周期成本的理念，应从项目生命周期全过程去看待成本，既要注重项目初期的建设成本，也要注重后期的维修和养护成本。

应把提高建设质量和工程耐久性放在首位，确定符合实际需要和经济能力的工程建设方案，应避免贪大求洋，不允许未经批准擅自提高标准、扩大建设规模。

应将严格控制工程投资作为约束性目标，始终贯穿到项目设计各个环节，在精心设计、优化设计上下功夫。

应吸收已建成项目养护和运营管理中的好经验好做法，尽可能减少后期维护费用，延长使用寿命。

3.9.5 进一步加强地质勘察与外业调查工作，确保基础资料全面、实用、可信。

外业勘测勘察资料尤其是地质勘察资料是设计的基础和依据，直接影响工程方案的确定。

设计人应加强地质勘察和外业调查工作，确保基础资料全面、实用、可信。设计人应根据相关技术标准规范的要求，针对项目区域地形地质特点及工程建设需要，提出外业勘察特别是地质勘察的工程量、勘察重点及勘察费用，编制外业勘测和地质勘察外业指导书，报发包人批准，并报相应交通运输主管部门备案，以便发包人、交通运输主管部门监督检查，确保外业勘察工作保质、保量、规范进行。

外业指导书未按合同规定时间通过审查批准（备案），设计人应及时完善，并视作设计人违约。

凡是由于设计人未完成地质勘察指导书所确定的工作量而引发重大、较大设计变更的，发包人将不予确认，并追究设计人的责任。外业勘察报告通不过发包人审查的，设计人必须及时补勘外业工作，直至通过发包人的审查，同时视作设计人违约。

勘察验收工作是开展设计工作的基本要求和条件。设计人应组织有关单位和专家认真做好勘察成果验收，特别是地质勘察专项验收工作。地质勘察专项验收相关费用已经含在报价内，由设计人负责。凡是勘察工作量没有完成、深度不足的，设计人不得组织验收，验收不合格的不得开展设计工作。

3.9.6 强化过程管理，提高勘察设计质量。

设计人应建立健全内部质量保证体系，严格按照设计质量管理流程开展勘察设计，依据通过验收的外业勘察资料和地质勘察资料进行内业设计。

设计人应认真执行合同明确的勘察设计周期，不得随意变更周期，以保证设计质量。

设计人应充分利用外业勘测勘察成果，杜绝外业勘察与内业设计脱节。

施工图设计阶段应重视初步设计批复意见和审查咨询的意见，并逐条加以落实。

设计人应加强勘察设计过程的管理和控制。大力推行设计标准化。对非复杂或特殊要求桥梁上下部结构、路基路面、交通工程设施等尽量采用通用图或标准图，促进设计施工标准化，以提高设计施工质量和效率。

设计人应加强建设过程中设计与施工的密切配合衔接。路基边坡开挖后，设计人应根据实际地质情况，优化边坡坡率、边坡防护、绿化与排水方案，认真做好后续服务和动态设计。

3.9.7 健全设计变更管理制度，规范设计变更管理。

本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）、交通运输厅《关于印发《浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则》的通知》浙交〔2017〕34号的相关规定和要求，如上级出台新的规定，按新的规定执行。

3.9.8 发包人或相关部门要求组织各阶段的勘察外业验收、图纸审查、专题技术论证会（如有），会务费用均由设计人承担。

3.9.9初步设计文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案。

对桥梁等大型构造物以及农林或重大建筑设施对工程有较大影响的区域、干扰严重的城镇规划区、自然风景文物保护区和地形、地质复杂的不良地质区段均应作为路线方案的控制因素进行多方案比选。

3.9.10设计人应编制初步设计阶段工程测量、工程地质、水文地质、河流水文、气象气候等有关测探任务书，确定勘察手段、方法、数量，提出科研、试验、环境研究计划安排，报发包人审查后，开展初勘工作。

3.9.11 地质勘察资料准确度要高，能有效的指导设计及施工，确保设计科学合理，施工有序顺利实施。钻孔数量、钻探孔位、钻孔深度、孔径等必须达到规定的要求并在开始工作10 天前报发包人备案，发包人无异议后，设计人按此方案开展勘探工作，但并不免除设计人勘察质量的责任。同时还应提高岩芯采取率，尤其是对破碎岩层的软弱夹层、软岩、软土等地层，更要保证取样质量和岩芯采取率。设计人的地质钻探应符合交通运输部公路工程地质勘察的相关规定。

3.9.12 设计人应严格按《公路工程地质勘察规范》、经发包人批准地质勘察的外业指导书的要求进行工程地质和水文地质的内、外业工作，并向发包人提交地勘报告。设计人在进行勘察内、外业工作时还应满足下列要求和规定：

（1）外业勘察前，设计人应对参加本标段地勘工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业。

（2）加强现场检查。各项地勘工作都应有设计人派出的专业技术人员在现场实行质量管理和全过程监督，每个钻孔应有日检记录，钻孔终孔应有设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并应提供钻孔有关资料，特别是开孔、终孔的记录，记录资料中应能清楚辨认钻孔作业实施的地点、钻孔编号、现场主要技术人员等。

（3）检查钻孔及土工试验取样应有的检查记录，由设计人派出的内部质量专业技术人员执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足建设施工阶段的需要。

（4）软土地基等不良地质区段应严格按规程、规范采用工程地质测绘、物探、原位测试、取样试验等综合工程地质勘探手段进行工程地质勘察，加密勘探点位，在获取准确、完整的岩土物理力学参数的基础上进行稳定性分析验算，据此，进行针对性加固工程设计，同时应提供详细的工程设计图表和工程数量。加强外业水文、水利资料的搜集和调查工作，提供沿线设计洪水频率和各桥涵的设计流量，并在纵横断面中示出。

（5）对不稳定边坡、不良地质钻探的岩芯妥善保存至工程竣工验收移交给发包人。其勘察资料（包括原始记录）应及时、全面、准确、可靠，对发包人或其委托单位提出因地质构造复杂或规范要求，需补充钻探点位或进行深孔钻探的点位，设计人应及时进行补勘补钻工作，若设计人未及时安排，发包人有权指定第三方进行钻探，费用由设计人承担。

3.9.13设计人在勘察、设计阶段应接受发包人及其委托单位、咨询单位、发包人上级主管部门对其勘察、设计工作进行全面审查，但不能因此而免除设计人根据合同规定应负的任何责任或义务。

（1）发包人或其委托单位将派出技术人员进行定期或不定期开展勘察外业、内业、资料记录及作业安全的检查和监督，设计人应对检查工作认真对待，杜绝弄虚作假。设计人应根据勘察进度及时提供勘察设计成果（含电子图）供发包人检查、使用，发包人将组织技术人员或委托有资质的单位对设计人提供的勘察设计成果进行检查。若发包人检查结果与设计人提交的成果偏差较大或成果精度不能满足相关技术规范要求的，设计人应无条件重新勘察，费用自负。

（2）设计人钻探完成后，发包人或其委托的单位将对孔位、数量、钻探的深度、孔径、岩芯采取率等进行检查验收，但并不免除设计人根据合同规定应负的责任。其孔数为钻探总孔数的2%～5%。检查结果与设计人提交的成果相吻合，由此产生的费用，在暂列金额中计列；若检查结果与设计人提交的成果偏差较大的，设计人应进行补勘补钻工作，由此产生的费用由设计人承担（含发包人委托的相关费用），只有在钻探满足有关规定后，发包人才予全部支付设计人的地质勘察费用。若需返工或重新钻探的，重新布孔方案仍需报备。

3.9.14 设计人应加强公路用地范围内附着物的勘测工作。应给出最新的地物、地貌现状，特别是建筑拆迁量大的路段应做到准确无误。《公路用地图及拆迁资料》上均应明确标示地物点、范围和实际形状。如：道路、房屋（含结构、层数和屋内外装饰）、电缆、坟墓等；设计人使用提供的地形图应采用最新的测绘出版局出版的图，提供的用地图应满足国土资源部门的有关报送要求。设计人应对取、弃土场提出具体意见并提供用地图，取、弃土用地也应严格执行国家耕地保护的有关土地政策，避免乱占，乱用土地。取、弃土场方案设置前应提前告知发包人。

3.9.15 交通工程及沿线设施设计应考虑项目所在地区综合运输网络。统筹规划、合理设计，使道路使用者安全、快捷、舒适、经济，获取最大社会经济效益。

3.9.16 地形、地质条件复杂的桥梁以及特殊路基和不良地质（如软土等）等隐蔽性工程处治应进行动态设计，设计人应派遣专业工程师及相应设备软件跟踪施工，将勘察设计贯穿施工全过程，保证安全且经济合理。

3.9.17 设计人应积极配合发包人进行本项目工程各项施工招标工作，按发包人规定的时间、内容、要求及份数提供各施工标段施工招标所需的主要工程数量、工程说明；按发包人规定的时间及份数提供各施工标段施工招标所需的招标图纸、工程量清单及相应的施工项目专用技术规范；按发包人要求派相关人员参加投标预备会，对有关设计问题进行答疑。

3.9.18 设计人提供的施工招标工程量清单应与技术规范相对应，设计图纸和工程量清单中的数量应准确、一致。设计人原则上应由各专业的具体设计人员按结构物清单详细提交工程量统计表供发包人复查，应采取有效措施保证工程量清单的准确性，并保证不发生大的漏项、偏差。

3.9.19设计人应编制本项目的设计安全评估组织方案，并应通过发包人或相关部门的审查，设计人为承担本项工作所发生的费用均包含在投标价中，由设计人承担。

3.9.20 设计人应按发包人要求提供本项目的设计效果图，设计人为承担本项工作所发生的费用均包含在投标价中，由设计人承担。

3.9.21 设计人委任的项目负责人应加强对各专业的设计管理，应采用有效措施做好各专业间的协调，使各专业设计相互顺接，不出现互相遗漏、矛盾。

3.9.22  设计人应向发包人递交符合规定的，并通过验收的控制网测绘成果。

3.9.23  设计人提供的勘察成果应通过发包人组建的专家组验收。相关费用由设计人负责。

3.9.24  设计人在雇佣农民工时，不得拖欠农民工工资，保证农民工工资按月足额支付；发包人有权将不定期对农民工工资支付情况进行抽查；如有拖欠现象发包人有权直接向农民工发放补齐所拖欠的工资，并从业主应付或到期应付的设计款中扣除。

3.9.25 勘察设计过程中，如果方案涉及相关道路、水利、电力、邮电、通讯、地震、城建、环保等有关部门，设计人应与这些部门取得联系，设计方案必须取得有关单位的认可并有书面材料，以免后期施工产生重大设计变更，否则由此产生的工期影响、费用增加等损失发包人有权在勘察设计费中扣除。

3.9.26 服务期如因为前期勘察设计深度不足，产生施工及合同问题需重新补勘的设计人必须积极予以配合，由此产生的费用发包人不在重新支付，存在争议的发包人亦可委托第三方单位完成补勘工作，由此产生的费用设计人予以承担。

4.勘察设计周期及提交成果

4.1 勘察设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）合同签订后10天内，编制总体勘察设计大纲，完成外业勘测与地质初勘指导书，报发包人批准。 

（2）合同签订后50天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿；（份数：按需提供）

（3）初测、初勘外业验收后25天内，提交初步设计文件送审稿，送审稿完成后15天内提交报批定（份数：按需提供）。

（4）初设审查后10天内提交详勘作业指导书，报发包人批准。

（5）初步设计文件批复后15天内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告修改完善后的报批稿。（份数：按需提供）

（6）详勘、定测外业验收后45天内，提交主体土建工程施工图设计文件送审稿；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提供。（份数：按需提供）

（7）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见后10天内，对勘察报告、各设计文件及专题研究报告（如需要）进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件、专题研究报告（如需要）最终稿；各标段施工图设计文件最终稿。（份数：按需提供）

（8）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、工程量清单、参考资料、施工项目专用技术规范等招标资料。（份数：按需提供）

（9）征地拆迁图编绘：施工图审查后 15 天内完成。

（10）施工现场配合期服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定18个月，缺陷责任期24个月。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设计文件及专题研究报告（如需要）的电子版一份（图纸采用AUTOCAD及PDF格式，文字报告采用WORD格式、预算文件采用同望软件格式，版权均归发包人所有）。设计人应按照发出的技术联系单更新施工图设计，并在工程交工时，提供全套的变更施工图设计文件。
以上工程量为暂定数量，在合同履行过程中发包人有权增加或减少工程量，设计人须无条件服从，且最终设计费以实际工程量进行结算。
5.违约与赔偿

5.2 设计人的违约

第（4）项细化为：

（4）设计人在收到发包人或发包人委托单位或政府主管单位提出的审查意见后15天内，未完成对初步设计文件或施工图设计文件的修改（发包人同意延长期限的除外）；

第（5）项细化为：

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题； 在合同实施期间，设计人实际勘察工作量应满足《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）的规定，并不应少于其投标文件报价清单中填报的地质勘察工作量，否则发包人将在合同中扣减相应的地质勘察费用，或另行委托其他单位承担地质勘察工作。扣减费用按国家颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002修订本）和《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）的规定、设计人投标文件报价清单中填报的地质勘察工作量计算；

第（13）项细化为：

（13）设计人其他违约情况： 

a、由于设计人原因，本项目任一施工标段变更价款超过相应标段中标价的5%及以上的；或施工图预算（或工程决算）超过初步设计批复概算的；

b.由于设计人原因，本项目编绘的征地拆迁图跟实际需要征地拆迁的数量相比超过3%及以上的；

c.设计人所提交的分标段招标工程量清单和招标施工图相比较，工程数量误差累计金额超过该标段施工合同价（不含100章及暂列金额）5%以上的。

d.招标施工图中的路基土石方数量与分标段承包人复测后的数量存在误差在±5%及以上的。

补充第（14）、（15）、（16）项： 

（14）当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

a.设计人发生第5.2（1）项约定的违约情况，设计人将勘察设计任务转包的，发包人将有权解除合同，并课以设计人不超过勘察设计签约合同价10%的违约金；未经发包人同意私自分包的，责令改正，并视情况课以不超过签约合同价2%的违约金。

b.设计人发生第5.2（2）项约定的违约情况，应限期改正，并课以违约金：对未按本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计的，课以不超过签约合同价10%违约金；对未根据勘察成果进行工程设计的，视情况课以不超过签约合同价5%的违约金；对设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商的，每一处课以不超过签约合同价1‰的违约金。

c.设计人发生第5.2（3）项约定的违约情况，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以不超过签约合同价的1‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

d.设计人发生第5.2（4）项约定的违约情况，未能在规定期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改（发包人同意延长期限的除外），每延期1天课以不超过签约合同价的1‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

e.设计人发生第5.2（5）项约定的违约情况，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，课以不超过签约合同价1%的违约金，同时，承担相应的赔偿责任。

f.设计人发生第5.2（6）项约定的违约情况，每发生一次，课以不超过签约合同价的1‰的违约金。

g.设计人发生第5.2（7）项约定的违约情况，设计人的设计代表缺勤的，按每人3000元/天课以违约金；设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场的，每延期1天课以不超过签约合同价的2‰的违约金；未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期1天课以不超过签约合同价的1‰，累计不超过签约合同价的5%。

h.设计人发生第5.2（8）项约定的违约情况，设计人除应免收损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接受损失部分勘察设计费的赔偿金。

i.设计人发生第5.2（9）项约定的违约情况，除执行本款h目的规定外，同时课以不超过签约合同价20%的违约金，并报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

j.设计人发生第5.2（10）项约定的违约情况，发包人可视造成的时间延误和费用损失，要求设计人负责继续完善勘察设计或终止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格。无论发包人是否要求设计人继续完善勘察设计或终止设计合同，发包人均将课以不超过签约合同价的2%的违约金，还将视造成的时间延误和费用损失情况要求设计人承担相应的赔偿责任，赔偿金最高上限不超过勘察设计签约合同价的20%。

k. 设计人发生未向发包人递交符合规定的控制网测绘成果的违约情况，课以不超过签约合同价0.5%的违约金。

l.设计人发生第5.2（12）项约定的违约情况，每更换1人课以五万元的违约金。

m.设计人发生第5.2（13）项第a点、第b点、第c点约定的任一违约情形时，课以不超过签约合同价的2%的违约金。

n.设计人发生第5.2（13）项第d点情形时，误差在5%-10%（含）的，课以20万元的违约金。误差在10%以上的，课以50万元的违约金。

o.上述违约情况同时发生时，除5.2（1）项外，违约金累计不超过签约合同价的30%。

所有违约金在设计人勘察设计费中扣除，当勘察设计费不足扣除时，将在设计人履约担保中扣除，赔偿金在设计人勘察设计费中扣除。

（15）设计人发生第5.2（11）项约定的违约情况，设计人应无条件及时完成该设计变更，不得向发包人提出补偿费用的要求，若给发包人造成经济损失的，课以直接经济损失金额的20%的违约金，但最多不超过勘察设计签约合同价的80%。

（16）设计人投标承诺人员如与图纸签署人员不一致，每有1人课以签约合同价5%的违约金，但最多不超过勘察设计签约合同价的30%。
7.费用与支付 

7.1 勘察设计费用

7.1.2项约定为：本合同的勘察设计工作计价模式为： 固定比例合同，勘察设计最终结算金额为项目初步设计批复概算中的建安费×中标费率，如最终结算金额大于投标报价的，按投标报价金额结算，如最终结算金额小于投标报价的，按最终结算金额结算。其中招标文件所列工程量为暂定数量，在合同履行过程中发包人有权增加或减少工程量，设计人须无条件服从，且最终设计费以实际工程量进行结算。
7.2 支付时间

7.2.1 本项目勘察设计费用支付阶段如下：

（1）初步设计文件按期完成报批稿后并送至发包人处，支付勘察设计费用的45%；

（2）施工图设计文件获得批复文件后，支付勘察设计费用的30%，累计勘察初步设计费用的75%；

（3）施工配合期支付勘察设计费的10%，分二期平均支付，在工期进行到50%支付一次，工期完成时支付一次；

（4）本项目交工验收后，支付勘察设计费的13.5%，累计勘察初步设计费用的98.5%；

（5）本项目竣工验收后，支付全部剩余费用。

7.5 暂列金额

本款细化为：

由于发包人的原因导致设计人的勘察设计工作量增加，经发包人核定后，增加部分的勘察设计工作费用从暂列金额中列支。

本合同的暂列金额为工程勘察设计费的  3%  。
7.6 勘察设计费用的调整

本款约定为：在合同实施期间，本项目勘察设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

7.7 质量保证金

本款约定为：本项目不需要提供质量保证金。
8.其他

8.4 争议的解决 

本款约定为：争议的最终解决方式：诉讼。

机构名称：泰顺县人民法院。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书 
合同协议书

本合同协议书由      （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）于    年   月   日共同签署。

甲方通过   月   日的中标通知书接受了乙方为          （项目名称）  所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，大中桥   座，计长   m；隧道 /  座，计长   m以及其他构造物工程等。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：                            。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）工可及勘察设计技术要求；

（7）报价清单；

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）技术建议书；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）         元（￥        元）。本合同的勘察设计工作计价模式为：固定比例合同，勘察设计最终结算金额为项目初步设计批复概算中的建安费×中标费率，如最终结算金额大于投标报价的，按投标报价金额结算，如最终结算金额小于投标报价的，按最终结算金额结算。其中招标文件所列工程量为暂定数量，在合同履行过程中发包人有权增加或减少工程量，设计人须无条件服从，且最终设计费以实际工程量进行结算。
五、项目负责人：              ；分项负责人：                。

六、勘察设计周期：                              。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。 

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

九、本合同协议书正本两份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

甲  方：（单位全称）  （盖单位章）     乙  方：  （单位全称）  （盖单位章）  

法定代表人                             法定代表人 

        或                                     或 

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）   
               （姓名）                               （姓名）   
               （签字）                               （签字）   
地址：                                 地址：                    
电话：                                 电话：                    
日期：                                 日期：                     
附件二：廉政合同 

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的设计人              （设计人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。 

第一条  甲乙双方的权利和义务 

（一） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。 

（二） 严格执行           （项目名称）    合同文件，自觉按合同办事。 

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

第二条  甲方的义务 

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。 

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

（四） 甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。 

第三条  乙方的义务 

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 

（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

第四条  违约责任 

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。 

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。 

第七条  本合同作为           （项目名称）    合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 

    第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲     方：（单位全称）（盖单位章）    乙    方： （单位全称）（盖单位章） 
法定代表人                             法定代表人                          
        或                                   或 

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）   
               （姓名）                               （姓名）   
               （签字）                                （签字）  
地址：                                 地址：                    
电话：                                 电话：                    
日期：                                 日期：                    
附件三：履约保函格式 

履约保函

致：     （发包人全称）         

鉴于  （设计人全称）  （下称“设计人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）签订了           （项目名称）    合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额为人民币（大写）       元（￥        元）。 

2. 本保函自              （生效日期）之日起生效，至          （失效日期）之日失效。 

3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。 

4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

                                   担保银行：  （银行全称）  （盖单位章）   

                                   法定代表人或其委托代理人：   （职务）   
                                                                （姓名）   

                                                                （签字）   

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
        年     月     日
注：中标人也可采用银行的履约保函格式，但须经发包人事先同意。
附件四：设计质量责任合同格式

设计质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，    （项目名称）    的发包人            （以下简称甲方）与设计人               （以下简称乙方），特此签订如下质量责任合同：

第一条  发包人和设计人对本建设工程项目的设计质量在设计使用年限内依法终身负责。本项目设计质量要求：设计工作综合评价分值90分及以上。
第二条  本建设工程项目的设计质量责任人          。

第三条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家有关法律、法规及交通部的有关规定。

(二)双方应严格执行工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的勘察设计业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在勘察设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反勘察设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第四条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供编制勘察设计文件所必须的基础资料和有关文件。

甲方提供的基础资料和有关文件必须真实、准确、齐全，甲方应对提供的文件资料负责。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。并保证乙方有与本工程规模和技术要求相适应的设计时间。

(三)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位和个人承包或分包本工程项目的勘察设计任务。

(四)甲方未经乙方同意，不得擅自修改勘察设计文件。

(五)甲方在开工前应及时组织施工设计图审查和设计交底，交、竣工验收应邀请乙方参加。

第五条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本建设工程项目相应等级的设计资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的勘察设计任务。

(三)乙方必须按照工程建设强制标准进行勘察、设计。勘察提供的地质、测量、水文等成果必须真实、准确、全面，并对勘察设计的质量负责。

(四)乙方提供的设计文件必须符合下列要求：

1、设计文件的编制应该符合有关公路或水运工程建设法律、规章、标准、规程和合同的要求；

2、设计依据的基本资料应完整、准确，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；

3、设计的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

4、设计必须保证公路或水运工程质量和安全的要求，符合安全、经济、美观的综合要求。同时，应满足本项目实现质量目标的要求；

5、设计选用的材料、配件和设备等，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂家、供应商。

(五)乙方必须建立健全设计质量保证体系，具备设计全过程质量控制的措施，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签制度，明确各阶段的负责人，并对设计质量负责。

(六)乙方应按合同规定的时间，及时提供设计文件及施工图纸，并在开工前应做好设计交底工作。

(七)乙方应及时参加交、竣工验收，并对工程质量是否满足设计要求提出客观、公正的评价。

第六条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第四、五条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第四、六条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第七条  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，有效期为甲乙双方自签署之日起至乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

第八条  本合同作为本工程合同协议书的附件。

第九条  本合同正本    份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                  （签章） 

法定代表人

或其委托代理人：（签字）             
乙方：                  （签章）                                                               

法定代表人

或其委托代理人：（签字）             
日期：      年    月    日
附件五：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（设计人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

设计人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

      年   月    日

第三章  投标文件及附件

                       项目

投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）  

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章） 

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日                                 

附件一
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                      
                                   
单位性质：







    
  

地    址：

  


       




成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
	身份证复印影印件
                                     （二代身份证需双面复印）


特此证明。

投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日

注：附营业执照复印件（加盖公章）

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                 项目的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附：
	代理人：                         性    别：

	出生年月：                      身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印影印件



投标单位：（盖章）      
                                                 法定代表人：（签字或盖章）

                                                 时  间：    年    月    日

注：授权委托人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的的2023年4月以后（含4月份）连续3个月及以上各月份的养老保险流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年新成立的企业可提供2023年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件））。
附件三

投 标 函

                        （招标人名称）：
我公司详细研究了                                 项目的招标文件及有关附件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件和招标补充文件（如有）中的全部内容和条件，并按此确定本工程勘察设计投标的要约内容，以本投标书向你方发包本项目全部内容进行投标。

我方将严格按照有关建设工程招投标法规及招标文件的规定参加投标、并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起七日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订勘察设计合同，并递交合同（中标）价的2%作为合同履约保证金，保证履行投标书的承诺。同时将派出            （项目负责人姓名）                 作为本工程的项目负责人，履行规定的一切责任和义务。

投 标 单 位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年    月   日
附件四
投标报价

	序  号
	项   目  名   称
	报价金额

	1
	
	人民币（大写）           圆整（¥    元）

	附：报价清单表
投标单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
        日期：   年   月    日


附：报价清单表
报价清单表

                                                       单位：元（人民币）

	序号
	项目
	费用
	备注

	（1）
	公路工程勘察设计费
	
	

	（2）
	暂列金额
	
	（1）×3%

	（3）
	投标报价总计
	
	（1）+（2）

	（4）
	投标报价（不含暂列金额）占估算建安费的比例
	     ％
	（1）÷67724452


附件五
投标人基本情况表

投标人：（盖章）  
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	统一社会信用代码/组织机构代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	备注
	


附件六
投标项目负责人基本情况一览表

投标人：（盖章）                                 日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	注册编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获奖情况：

	其他需要说明的情况：


注：  1、投标人需保证项目负责人在项目开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。


     2、项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的的2023年4月以后（含4月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年新成立的企业可提供2023年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件））。

附件六七
项目管理机构组成表

投标单位：（盖章）

	本项目

拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	专业年限
	职称
	类似工作经验年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附拟投入人员相关证书复印件。
附件八                   

投 标 承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加                       项目的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本项目所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、业绩等所有材料及复印件。

2、我公司承诺严格执行注册规划师管理规定的要求。

3、我公司在本项目的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3）项目负责人职称证书（姓名及证书编号                       ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

                                                          单位（公章）               
                                                       法定代表人:（签字或盖章）  
                                                          项目负责人:（签字）        
日期：     年    月    日 

附件九
技术文件

主要内容包括：
1、对招标项目的理解和总体思路；

2、对招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

3、工作量及计划安排；

4、质量保证措施、进度保证措施；

5、后续服务的安排及保证措施；

6、其他建议。










